Zarządzenie Nr 89/2022

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 19 sierpnia 2022 roku

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1634) oraz § 2 Uchwały Nr XI/43/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych, Wójt Gminy Jednorożec zarządza, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Jednorożec przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2022 roku obejmującą:

1. Część opisową,

2. Część tabelaryczną zawierającą załączniki:

- załącznik Nr 1 – zestawienie poszczególnych kategorii ekonomicznych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz stopień realizacji,

- załącznik Nr 2 – zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia.

§ 2

Informację przekazuje się:

- Radzie Gminy Jednorożec,

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jednorożec

/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski

CZĘŚĆ OPISOWA

Rada Gminy Jednorożec Uchwałą Nr SOK.0007.84.2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednorożec na lata 2022–2031 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025.

W trakcie I półrocza 2022 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednorożec po zmianach została uchwalona na lata 2022–2031.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednorożec na dzień 30 czerwca 2022 określa:

Planowane dochody ogółem w kwocie 44.005.464,50 zł, w tym:

- dochody bieżące – 37.150.244,62 zł;

- dochody majątkowe – 6.855.219,88 zł.

W I półroczu 2022 roku dochody zostały wykonane w 51,74 % tj. w kwocie 22.770.087,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 22.385.778,21 zł;

- dochody majątkowe – 384.308,79 zł.

W dochodach bieżących największy udział stanowią subwencje otrzymywane z Ministerstwa Finansów, które w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie 9.985.627,00 zł na plan w kwocie 18.071.341,00 zł. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje i dochody własne, które w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie 12.400.151,21 zł.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 6.855.219,88 zł zostały zrealizowane  w kwocie 384.308,79 zł tj. dotacja przeznaczone na przebudowę stadionu sportowego w Jednorożcu z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 200.000,00 zł, dotacja z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 108.753,46 zł oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 75.555,33 zł.

Planowane wydatki ogółem w kwocie 47.181.869,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 37.066.723,81 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu – 344.000,00 zł (spłata odsetek od emisji obligacji oraz koszty emisji obligacji komunalnych), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.534.342,62 zł,

- wydatki majątkowe – 10.115.145,49 zł, w tym 6.969.958,78 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2022 roku.

W I półroczu 2022 roku wydatki zostały wykonane w 45,44 % tj. w kwocie 21.441.022,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 19.880.138,07 zł (53,63 % planu), w tym wydatki bieżące na obsługę długu – 97.104,00 zł (spłata odsetek od emisji obligacji komunalnych), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.956.529,17 zł,

- wydatki majątkowe – 1.560.883,99 zł.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp zostały zaplanowane w kwocie 315.149,81 zł, wykonane w kwocie 66.565,87 zł, natomiast wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp zaplanowane w kwocie 6.969.958,78 zł , wykonane w kwocie 1.425.735,47 zł.

Planowane przychody wynoszą 4.276.404,80 zł, wykonane w kwocie 5.774.585,66 zł tj.:

- planowana emisja obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł, w I półroczu nie została uruchomiona,

- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą  3.427.552,81 zł, zostały uruchomione w kwocie 855.689,95 zł,

- przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach planowane w kwocie 303.553,36 zł i wykonane w kwocie 2.229.871,36 zł (dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 3.869,57 zł, dochody z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 10.587,86 zł, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 93.495,93 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania „Laboratoria Przyszłości”- 195.600,00 zł., uzupełniająca subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 1.926.318,00 zł.),

- przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków planowane i wykonane w kwocie 117.161,49 zł (Erasmus+).

Planowane rozchody w kwocie 1.100.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.100.000,00 zł tj. wykupiono obligacje komunalnych.

Kwota długu pozostała do spłaty – 6.000.000,00 zł – obligacje komunalne na planowaną kwotę 9.000.000,00 zł.

Do wyliczenia wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych z dnia                   27 sierpnia 2009 roku w kolumnie „Wykonanie za I półrocze 2022 r.” ujęto dane planowane tzn. planowane dochody na koniec roku budżetowego i planowaną wartość spłat zadłużenia. Próba wyliczenia wskaźników na podstawie wykonanych dochodów za I półrocze 2022 roku  i wykonanego wykupu obligacji komunalnych nie była współmierna i nie oddawała prawidłowej sytuacji finansowej Gminy Jednorożec na dzień 30.06.2022 r.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w każdym roku objętym wieloletnią prognozą finansową nie została przekroczona.

Spełnione zostają wskaźniki spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.

Wójt Gminy Jednorożec

/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2022

I . WYDATKI BIEŻĄCE:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

- „Erasmus +” - celem zadania jest podnoszenie kompetencji nauczycieli i innowacyjności oferty szkolnej poprzez organizację dodatkowych zajęć, kółek zainteresowań oraz wymianę międzynarodową. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2022 przez Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożcu w łącznej kwocie 241.201,86 zł tj. w roku 2022 – 165.401,86 zł. Wydatki w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione.

Programy, projekty lub zadania pozostałe

- „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jednorożec dla zespołu wsi Jednorożec, Stegna i części Ulatowo-Pogorzel” – celem zadania jest racjonalne kształtowanie przestrzeni na terenie Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2022 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 52.000,00 zł tj. w roku 2022 – 10.400,00 zł. Wydatki w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione.

- „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorożec” – celem zadania jest zabezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorożec na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2022 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 454.967,17 zł tj. w roku 2022 – 87.000,00 zł.  Wydatki w I półroczu 2022 roku zostały poniesione  w kwocie 50.110,92 zł.

- „Obsługa sesji Rady Gminy Jednorożec” – celem zadania jest głosowanie i transmisja online sesji Rady Gminy Jednorożec. Zadanie realizowane w latach 2020-2023 w łącznej kwocie 14.022,00 zł tj. w roku 2022 – 4.428,00 zł. Wydatki w I półroczu 2022 roku zostały poniesione w kwocie 1.845,00 zł.

- „Doradztwo w zakresie podatku VAT” – celem zadania jest pomoc w zakresie zwrotu podatku VAT. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020–2023 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 88.760,00 zł tj. w roku 2022 – 37.000,00 zł. Wydatki                          w I półroczu 2022 roku zostały poniesione w kwocie 3.690,00 zł.

- „Czyste powietrze” – celem zadania jest ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021–2022 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 30.000,00 zł tj. w roku 2022 – 10.919,95 zł. Wydatki w I półroczu 2022 roku zostały poniesione w pełnej wysokości na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się obsługą zadania oraz na materiały promocyjne i wyposażenie stanowiska pracy.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

- „Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Małowidz w gminie Jednorożec” – celem zadania jest zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz poprawa ochrony środowiska naturalnego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 743.000,00 zł tj. w roku 2022 – 524.642,95 zł.  Wydatki w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione. Przedsięwzięcie dofinansowane dotacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Programy, projekty lub zadania pozostałe

- „Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec” – celem zadania jest poprawa jakości wody. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2022–2023 w łącznej kwocie 4.024.348,00 zł, w tym w 2022 roku 2.016.347,40 zł. Wydatki w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione. Przedsięwzięcie dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład.

- „Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorożec” – celem zadania jest poprawa jakości wody. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2022–2023 w łącznej kwocie 2.937.786,00 zł, w tym w 2022 roku 1.476.546,00 zł. Wydatki w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione. Przedsięwzięcie dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład.

- „Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej oczyszczalnię ścieków w Jednorożcu” - celem zadania jest minimalizacja kosztów zużywanej energii elektrycznej dla obiektu oczyszczalni ścieków poprzez pozyskanie energii z promieniowania słonecznego. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2021–2022 w łącznej kwocie 257.151,80, w tym w 2022 roku 254.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione.

- „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec” – celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2021–2025 w łącznej kwocie 2.530.000,00 zł., w tym w roku 2022 – 300.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2022 roku zostały poniesione w kwocie 20.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi w miejscowościach Ulatowo-Pogorzel oraz Żelazna Rządowa.

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków” – celem zadania jest rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków o drugi reaktor biologiczny wraz z modernizacją oczyszczalni w zakresie technologicznym. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2020 – 2022 w łącznej kwocie 1.388.059,00 zł, w tym w 2022 roku 23.000,00 zł. Wydatki            w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione.

- „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz” – celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2022 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 37.489,10  zł, w tym w roku 2022 – 27.489,10 zł. Wydatki w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione.

- „Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Jednorożcu” – celem zadania jest poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy w Jednorożcu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2022 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 83.010,29  zł, w tym w roku 2022 – 35.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione.

- „Centralny System Monitoringu w Gminie Jednorożec” – celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2022 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 127.598,23  zł, w tym w roku 2022 – 60.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione.

- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec” - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2022 w łącznej kwocie 649.866,48 zł, w tym na 2022 rok – 20.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione.

- „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze” – celem zadania integracja społeczna życia mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2021–2022 w łącznej kwocie 107.580,53 zł., w tym w roku 2022 – 44.983,33 zł. Wydatki w I półroczu 2022 roku zostały poniesione w kwocie 23.455,80 zł na zakup materiałów budowalnych oraz wyposażenia.

- „Przebudowa stadionu sportowego w Jednorożcu” – celem zadania jest rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2019 – 2022 w łącznej kwocie 4.301.948,59 zł, w tym w 2022 roku 909.250,00 zł. Wydatki w I półroczu 2022 roku zostały poniesione w kwocie 887.532,27 zł.

- „Remont dachu na hali sportowej w Jednorożcu” – celem zadania jest wymiana pokrycia dachowego na hali sportowej w Jednorożcu. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2021 – 2023 w łącznej kwocie 1.031.070,00 zł, w tym w 2022 roku 70.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione.

- „Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boisk przy szkołach podstawowych w gminie Jednorożec” - celem zadania jest przebudowa boisk w miejscowościach Parciaki, Olszewka i Lipa w celu rozwoju sportu i kultury fizycznej. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2019 – 2022 w łącznej kwocie 980.389,74 zł, w tym w 2022 roku 972.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2021 roku zostały poniesione w kwocie 458.092,40 zł na budowę boiska sportowego przy szkole podstawowej w Parciakach.

- „Modernizacja strażnicy OSP Parciaki” – celem zadania jest modernizacja części garażowej strażnicy OSP Parciaki w celu poprawy warunków utrzymania gotowości bojowej. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2021 – 2022 w łącznej kwocie 53.500,00 zł, w tym w 2022 roku 28.500,00 zł. Wydatki w I półroczu 2022 roku zostały poniesione w pełnej wysokości na remont zaplecza socjalnego budynku OSP Parciaki.

- „Zakup gruntów” – celem zadania jest zwiększenie mienia Gminy Jednorożec poprzez zakup i przejmowanie na własność gruntów. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2022 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 455.160,16  zł, w tym w roku 2022 – 8.200,00 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 8.155,00 zł. nabycie gruntów w Drążdżewie Nowym.

- „Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Stegna wraz z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi ul. Warszawską i Piastowską” - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Kwiatowej w miejscowości Stegna. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2022 – 2023 w łącznej kwocie 4.400.000,00 zł, w tym w 2022 roku 100.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione.

- „Budowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednorożec” - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Stegna ulic Kazimierza Wielkiego, Wrzosowej, Jaśminowej, Magnoliowej. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2022 – 2023 w łącznej kwocie 4.230.000,00 zł, w tym w 2022 roku 50.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione.

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewka i Kobylaki-Konopki, gm. Jednorożec” - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Olszewka i Kobylaki-Konopki. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2022 – 2023 w łącznej kwocie 2.300.000,00 zł, w tym w 2022 roku 50.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione.

Wójt Gminy Jednorożec

/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 89/2022

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 19 sierpnia 2022 roku

ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ ORAZ STOPIEŃ REALIZACJI

za I półrocze 2022 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza na 2022 rok | Wykonanie za I półrocze 2022 roku | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 44.005.464,50 | 22.770.087,00 | 51,74 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tego: | 37.150.244,62 | 22.385.778,21 | 60,26 |
| 1.1.1 | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2.450.546,00 | 1.225.272,00 | 50,00 |
| 1.1.2 | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 21.644,00 | 10.818,00 | 49,98 |
| 1.1.3 | Z subwencji ogólnej | 18.071.341,00 | 9.985.627,00 | 55,26 |
| 1.1.4 | Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 11.034.966,62 | 8.056.874,20 | 73,01 |
| 1.1.5 | Pozostałe dochody bieżące, w tym | 5.571.747,00 | 3.107.187,01 | 55,77 |
| 1.1.5.1 | Z podatku od nieruchomości | 1.366.993,00 | 793.391,72 | 58,04 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 6.855.219,88 | 384.308,79 | 5,61 |
| 1.2.1 | Ze sprzedaży majątku | 49.926,00 | 75.555,33 | 151,33 |
| 1.2.2 | Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 6.805.293,88 | 308.753,46 | 4,54 |
| 2 | Wydatki ogółem | 47.181.869,30 | 21.441.022,06 | 45,44 |
| 2.1 | Wydatki bieżące w tym: | 37.066.723,81 | 19.880.138,07 | 53,63 |
| 2.1.1 | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16.534.342,62 | 7.956.529,17 | 48,12 |
| 2.1.2 | Z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Wydatki na obsługę długu w tym: | 344.000,00 | 97.104,00 | 28,23 |
| 2.1.3.1 | Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | 0,00 |  |  |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 10.115.145,49 | 1.560.883,99 | 15,43 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 10.115.145,49 | 1.560.883,99 | 15,43 |
| 2.2.1.1 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 481.000,00 | 6.000,00 | 1,25 |
| 3 | Wynik budżetu | -3.176.404,80 | 1.329.064,94 | - |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 4.276.404,80 | 5.774.585,66 | 135,03 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | Na pokrycie deficytu budżetu | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym: | 420.714,85 | 2.347.032,85 | 557,87 |
| 4.2.1 | Na pokrycie deficytu budżetu | 420.714,85 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 855.689,95 | 3.427.552,81 | 400,56 |
| 4.3.1 | Na pokrycie deficytu budżetu | 855.689,95 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | Na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | Na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 100,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 100,00 |
| 5.1.1 | Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | Środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | Wolnymi środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | Innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 9.000.000,00 | 6.000.000,00 | 66,67 |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 83.520,81 | 2.505.640,14 | 3000,02 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 1.359.925,61 | 8.280.225,80 | 608,87 |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,53% | 5,53% | - |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 2,09% | 2,09% | - |
|  |  | 2,28% | 2,28% | - |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 19,95% | 19,95% | - |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 21,54% | 21,54% | - |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczanego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | - |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczanego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | - |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 244.176,91 | 195.936,54 | 80,24 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 244.176,91 | 195.936,54 | 80,24 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy | 244.176,91 | 195.936,54 | 80,24 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 289.900,48 | 108.753,46 | 37,51 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 289.900,48 | 108.753,46 | 37,51 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy | 289.900,48 | 108.753,46 | 37,51 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 361.338,40 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 361.338,40 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy | 361.338,40 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 633.396,41 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 633.396,41 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy | 289.900,48 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego | 7.285.108,59 | 1.492.301,34 | 20,48 |
| 10.1.1 | bieżące | 315.149,81 | 66.565,87 | 21,12 |
| 10.1.2 | majątkowe | 6.969.958,78 | 1.425.735,47 | 20,46 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 100,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 55,80 | 55,80 | 100,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 55,80 | 55,80 | 100,00 |
| 10.7.2 | Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | Dokonana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należytymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wójt Gminy Jednorożec

/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 89/2022

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 19 sierpnia 2022 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

| Nazwa zadania | Plan na 2022 r. | Wykonanie za I półrocze 2022 r. | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| Erasmus + | 165.401,86 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 165.401,86 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe |
| Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jednorożec dla zespołu wsi Jednorożec, Stegna i części Ulatowo - Pogorzel | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorożec | 87.000,00 | 50.110,92 | 57,60 |
| Obsługa sesji Rady Gminy Jednorożec | 4.428,00 | 1.845,00 | 41,67 |
| Doradztwo w zakresie podatku VAT | 37.000,00 | 3.690,00 | 9,97 |
| Czyste powietrze | 10.919,95 | 10.919,95 | 100,00 |
| Razem | 149.747,95 | 66.565,87 | 44,45 |
| Ogółem wydatki bieżące | 315.149,81 | 66.565,87 | 21,12 |
| Wydatki majątkowe |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Małowidz w gminie Jednorożec | 524.642,95 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 524.642,95 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe |
| Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec | 2.016.347,40 | 0,00 | 0,00 |
| Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorożec | 1.476.546,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej oczyszczalnię ścieków w Jednorożcu | 254.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec | 300.000,00 | 20.000,00 | 6,67 |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorożcu | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz | 27.489,10 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Jednorożcu | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centralny System Monitoringu w Gminie Jednorożec | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze | 44.983,33 | 23.455,80 | 52,14 |
| Przebudowa stadionu sportowego w Jednorożcu | 909.250,00 | 887.532,27 | 97,61 |
| Remont dachu na hali sportowej w Jednorożcu | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę i remont boisk przy szkołach podstawowych w gminie Jednorożec | 972.000,00 | 458.092,40 | 47,13 |
| Modernizacja strażnicy OSP Parciaki | 28.500,00 | 28.500,00 | 100,00 |
| Zakup gruntów | 8.200,00 | 8.155,00 | 99,45 |
| Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Stegna wraz z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi ul. Warszawską i Piastowską | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednorożec | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewka i Kobylaki-Konopki | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 6.445.315,83 | 1.425.735,47 | 22,12 |
| Ogółem wydatki majątkowe | 6.969.958,78 | 1.425.735,47 | 20,46 |
| Ogółem : | 7.285.108,59 | 1.492.301,34 | 20,48 |

Wójt Gminy Jednorożec

/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski