Umowa nr ZIR.7013.10.2013

Z dnia ………………….. r. w Jednorożcu pomiędzy Gminą Jednorożec zs przy ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Jednorożec Pana Michała Lorenca, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Magdaleny Kucińskiej, a

………………………………………………………………………………. reprezentowanym przez …………………………………….. zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”

zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia ………………. r. złożonej w postępowaniu uproszczonym prowadzonym w formie zapytania cenowego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro. (art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.).

§1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązki świadczenia usług w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru na inwestycji o nazwie ”Poprawa bezpieczeństwa i dostępności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza” realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2007-2013.

§2

Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację Inwestycji, w tym m.in.:

1) nadzór inwestorski przy realizacji Inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane (art.25 i 26) i innymi obowiązującymi przepisami,

2) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. pożarowych bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji,

3)  dokonywanie bieżącej analizy kosztów Inwestycji oraz zestawień po zakończeniu każdego kwartału,

4) sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych Zadania Inwestycyjnego pod względem merytorycznym i rachunkowym,

5) bieżące, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, pisemne informowanie Zamawiającego o przebiegu realizacji Zadania Inwestycyjnego,

6)  prowadzenie narad roboczych na terenie budowy Inwestycji i w Urzędzie Gminy w Jednorożcu,

7) przeprowadzanie odbiorów rozliczeń częściowych realizacji Zadania Inwestycyjnego,

8) przygotowanie materiałów do odbioru końcowego Inwestycji,

9) pomoc merytoryczna w prowadzeniu dokumentacji związanej z dofinansowaniem przedmiotowej inwestycji ze środków unijnych (w tym współudział w przygotowaniu dokumentów do wniosku o płatność i jego rozliczeniu, przygotowywaniu wszelkich dokumentów na potrzeby prawidłowej realizacji inwestycji),

10) wsparcie przy rozliczeniu końcowym Inwestycji,

11) przekazanie użytkownikowi Inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym możliwym do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania,

12) występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i przed sądami, w sprawach wynikających z realizacji Inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw,

13) współpraca w naliczaniu i egzekwowaniu kar umownych i/lub odszkodowań od wykonawców oraz dostawców,

14)  przeprowadzenie przeglądów pogwarancyjnych Inwestycji i po okresie rękojmi,

15) udział w wyborze w trybie zamówienia publicznego Wykonawcy inwestycji (m.in. czynny udział w pracach komisji przetargowej i wyborze wykonawców).

§3

1.Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług określonych w § 1 w terminie od dnia podpisania umowy do 31.05.2015 r. tj. ostatecznego rozliczenia Projektu z zastrzeżeniem ust.2.

2.Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru trwa także w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na wykonane roboty budowlane.

§ 4

1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących przypadkach:

a/ konieczności udzielenia i wykonania zamówień dodatkowych na podst. art.67 ust.1 p.5 Ustawy Pzp, jeżeli wykonawca w związku z wykonywaniem zamówienia dodatkowego nie będzie mógł dotrzymać terminu realizacji zamówienia podstawowego,

b/ istotnej, leżącej po stronie Zamawiającego, zwłoki w przekazaniu placu budowy wykonawcy robót , o ilość dni opóźnienia,

c/ wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d/ wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności do których wykonawca robót był zobowiązany,

e/ działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,

f/ zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej,

g/ zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Kontraktu, spowodowanych działaniem osób trzecich,

h/ zmiany w składzie zespołu Inspektora, zmiana koordynatora prac ze strony Zamawiającego,

i/ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

j/ konieczności zmiany zakresu prac, wynikającej z wprowadzenia w dokumentacji projektowej istotnych lub nieistotnych zmian w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

k/ zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego,

l/zmian poprawiających sprawność lub zwiększających wartość ukończonych usług dla Zamawiającego,

ł/zmian zakresów i czasu trwania nadzorowanych kontraktów,

m/ rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w kwocie brutto tj. …………zł.

2.Kwota wynagrodzenia jest niezmienna do czasu zakończenia świadczenia usług.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość częściowej wypłaty należnego wynagrodzenia zgodnie z przyjętym harmonogramem robót.

§6

1.Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego poprawnie wystawionego rachunku.

2. Należność będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy nr ………………………………….. w …………………………………………………………….. .

§7

1.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

2.Naprawienie szkody obejmuje wyłącznie straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono.

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania bezpośrednich informacji i danych co do postępu robót.

4.Jeżeli Zamawiający zgłosi w tej materii do Wykonawcy uwagi lub zastrzeżenia, na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek zawiadomienia Zamawiającego niezwłocznie o zajętym stanowisku względnie przyjętych działaniach.

§8

1.Jeżeli w toku procesu budowlanego nastąpi przerwa w realizacji, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót.

2.Na okres przerwy w realizacji robót Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym dopilnuje zabezpieczenia robót w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń w wyniku których nastąpią sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego.

§9

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:

1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonanie zaś przerwa ta trwała dłużej niż 10 dni roboczych,

2) jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty zakwestionowany przez Zamawiającego i gdy pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków w terminie wyznaczonym,

3) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, z zachowaniem wymogów, o których mowa w art.145 Prawa zamówień publicznych,

4) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości,

5) jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków określonych w niniejszej umowie.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§10

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekroczenia terminów umownych, wyznaczających cykl realizacji zamówienia, określonych w § 3 ust.1.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% ustalonego wynagrodzenia brutto. Wykonawcy nie przysługuje kara umowna w przypadku gdy odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nastąpiło z przyczyn określonych w art.145 ustawy Pzp.

§ 11

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowań do rzeczywistej wysokości strat poniesionych w wyniku niedotrzymania przez Wykonawcę warunków umownych.

§12

Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z rachunku/faktury przedłożonej do zapłaty.

§ 13

Wykonawca przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy zobowiązuje się posiadać polisę OC.

§14

Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie zobowiązania wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§16

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§17

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§18

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający 						Wykonawca