Zarządzenie Nr 70/2021

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 9 sierpnia 2021 roku

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021, poz. 305) oraz § 2 Uchwały Nr XI/43/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych, Wójt Gminy Jednorożec zarządza, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Jednorożec przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2021 roku obejmującą:

1. Część opisową,

2. Część tabelaryczną zawierającą załączniki:

- załącznik Nr 1 – zestawienie poszczególnych kategorii ekonomicznych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz stopień realizacji,

- załącznik Nr 2 – zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia.

§ 2

Informację przekazuje się:

- Radzie Gminy Jednorożec,

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jednorożec

/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski

CZĘŚĆ OPISOWA

Rada Gminy Jednorożec Uchwałą Nr SOK.0007.190.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednorożec na lata 2021–2031 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024.

W trakcie I półrocza 2021 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednorożec po zmianach została uchwalona na lata 2021–2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednorożec na dzień 30 czerwca 2021 określa:

Planowane dochody ogółem w kwocie 42.548.743,63 zł, w tym:

- dochody bieżące – 40.773.298,18 zł;

- dochody majątkowe – 1.775.445,45 zł.

W I półroczu 2021 roku dochody zostały wykonane w 51,84 % tj. w kwocie 22.056.923,64 zł, w tym:

- dochody bieżące – 21.911.861,14 zł;

- dochody majątkowe – 145.062,50 zł.

W dochodach bieżących największy udział stanowią subwencje otrzymywane z Ministerstwa Finansów, które w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w kwocie 10.077.312,00 zł na plan w kwocie 18.174.231,00 zł. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje i dochody własne, które w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w kwocie 11.834.549,14 zł.

W planowanych dochodach majątkowych największy udział stanowią dotacje przeznaczone na przebudowę stadionu sportowego w Jednorożcu tj. z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1.401.500,00 zł, która do budżetu wpłynie w II półroczu 2021 roku oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, która zaplanowana i wykonana w kwocie 100.000,00 zł. Ponadto planowane dochody majątkowe zostały pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 115.000,00 zł, ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w kwocie 50.689,45 zł oraz dotacja z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w kwocie 64.368,00 zł, dotacje wpłyną w II półroczu 2021 roku.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego gminy wpłynęły w kwocie 45.062,50 zł. (sprzedaż działki w miejscowości Drążdżewo Nowe, wpłaty za sprzedaż nieruchomości w miejscowości Małowidz) na plan 43.888,00 zł.

Planowane wydatki ogółem w kwocie 48.287.690,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 38.907.916,01 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu – 221.500,00 zł (spłata odsetek od emisji obligacji oraz koszty emisji obligacji komunalnych), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.370.949,63 zł,

- wydatki majątkowe – 9.379.774,84 zł, w tym 7.327.122,00 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2021 roku.

W I półroczu 2021 roku wydatki zostały wykonane w 42,46 % tj. w kwocie 20.502.025,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 18.601.547,46 zł (47,81 % planu), w tym wydatki bieżące na obsługę długu – 43.797,00 zł (spłata odsetek od emisji obligacji komunalnych), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.396.933,69 zł,

- wydatki majątkowe – 1.900.477,89 zł.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zostały zaplanowane w kwocie 1.390.718,02 zł, wykonane w kwocie 655.960,51 zł, natomiast wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zaplanowane w kwocie 7.327.122,00zł, wykonane w kwocie 1.712.029,41 zł.

Planowane przychody wynoszą 7.082.817,22 zł, wykonane w kwocie 4.551.520,31 zł tj.:

- planowana emisja obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł, w I półroczu nie została uruchomiona,

- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą  3.513.822,88 zł, zostały uruchomione w kwocie 2.801.249,79 zł,

- przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) planowane i wykonane w kwocie 519.808,00 zł,

- przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków planowane i wykonane w kwocie 517.889,43 zł (dochody z tytułu dotacji RPO WM 2014 -2020 na zadanie pn. „Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości”, „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Jednorożec, oraz Program Erasmus +),

- spłata pożyczki udzielonej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu na zadanie pn. Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno - społeczne w zaplanowana w kwocie 243.870,00 zł.

Planowane rozchody w kwocie 1.343.870,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.343.870,00 zł tj.

- wykupiono obligacje komunalnych w kwocie 1.100.000,00 zł,

- udzielono pożyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu na zadanie pn. Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno - społeczne w kwocie 243.870,00 zł.

Kwota długu pozostała do spłaty – 7.100.000,00 zł –obligacje komunalne w banku PKO BP SA na planowaną kwotę 10.100.000,00 zł.

Do wyliczenia wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych z dnia                   27 sierpnia 2009 roku w kolumnie „Wykonanie za I półrocze 2021 r.” ujęto dane planowane tzn. planowane dochody na koniec roku budżetowego i planowaną wartość spłat zadłużenia. Próba wyliczenia wskaźników na podstawie wykonanych dochodów za I półrocze 2021 roku  i wykonanego wykupu obligacji komunalnych nie była współmierna i nie oddawała prawidłowej sytuacji finansowej Gminy Jednorożec na dzień 30.06.2021 r.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w każdym roku objętym wieloletnią prognozą finansową nie została przekroczona.

Spełnione zostają wskaźniki spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.

Wójt Gminy Jednorożec

/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2021

I . WYDATKI BIEŻĄCE:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

- „Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości” – celem zadania jest poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jednorożec poprzez wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2021 przez Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu w łącznej kwocie 1.275.108,00 zł tj. w roku 2021 – 456.254,07 zł. Wydatki w I półroczu 2021 roku zostały poniesione  w kwocie 297.342,35 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 135.128,57 zł, artykuły biurowe 1.280,38 zł, artykuły promocyjne 15.990,62 zł, sprzęt biurowy 14.290,98 zł, koordynatora projektu 21.600,00 zł, usługa serwisowa i transport 516,60 zł oraz pomoce dydaktyczne dla uczniów 108.535,20 zł.

- „Akademia Kluczowych Kompetencji w Powiecie Przasnyskim” – celem zadania jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy uczniów w LO w ZSP w Jednorożcu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2021 przez Zespół Szkół Powiatowych w Jednorożcu w łącznej kwocie 57.941,00 zł tj. w roku 2021 – 34.942,46 zł. Wydatki w I półroczu 2021 roku zostały poniesione w kwocie 19.074,16 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 16.037,85 zł, pomoce dydaktyczne 383,00 zł, artykuły szkolne 2.286,71 zł, artykuły komputerowe 366,60 zł.

- „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Jednorożec” - celem zadania jest ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2021 przez Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu w łącznej kwocie 985.740,57 zł tj. w roku 2021 – 563.588,43 zł. Wydatki w I półroczu 2021 roku zostały poniesione w kwocie 187.912,18 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 143.533,25 zł, środki czystości i środki pielęgnacyjne 3.823,78 zł, artykuły biurowe 1.857,20 zł, olej opałowy 691,48 zł, środki żywności 7.953,11 zł, energia elektryczna 300,96 zł, koordynator projektu 28.992,40 zł, wywóz odpadów 760,00 zł.

- „Erasmus +” - celem zadania jest podnoszenie kompetencji nauczycieli i innowacyjności oferty szkolnej poprzez organizację dodatkowych zajęć, kółek zainteresowań oraz wymianę międzynarodową. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2022 przez Zespół Szkół Powiatowych w Jednorożcu w łącznej kwocie 235.767,83 zł tj. w roku 2021 – 220.115,06 zł. Wydatki w I półroczu 2022 roku zostały poniesione w kwocie 62.100,00 zł na obsługę kursów w projekcie oraz zarządzanie projektem.

Programy, projekty lub zadania pozostałe

- „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jednorożec dla zespołu wsi Jednorożec, Stegna i części Ulatowo-Pogorzel” – celem zadania jest racjonalne kształtowanie przestrzeni na terenie Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2021 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 52.000,00 zł tj. w roku 2021 – 10.400,00 zł. Wydatki w I półroczu 2021 roku nie zostały poniesione.

- „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorożec” – celem zadania jest zabezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorożec na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2021 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 371.381,03 zł tj. w roku 2021 – 65.000,00 zł.  Wydatki w I półroczu 2021 roku zostały poniesione  w kwocie 61.421,25 zł.

- „Obsługa sesji Rady Gminy Jednorożec” – celem zadania jest głosowanie i transmisja online sesji Rady Gminy Jednorożec. Zadanie realizowane w latach 2020-2023 w łącznej kwocie 14.022,00 zł tj. w roku 2021 – 4.428,00 zł. Wydatki w I półroczu 2021 roku zostały poniesione w kwocie 2.214,00 zł.

- „Dostarczanie paliw gazowych” – celem zadnia jest opłata za przyłączenie do sieci gazowej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019–2021 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 30.214,50 zł tj. w roku 2021 – 20.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2021 roku zostały poniesione w kwocie 18.516,57 zł.

- „Doradztwo w zakresie podatku VAT” – celem zadania jest pomoc w zakresie zwrotu podatku VAT. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020–2023 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 89.990,00 zł tj. w roku 2021 – 15.990,00 zł. Wydatki                          w I półroczu 2021 roku zostały poniesione w kwocie 7.380,00 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

- „Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno – społeczne” – celem zadania jest integracja społeczna mieszkańców poprzez przebudowę budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na lokalny ośrodek kultury oraz zagospodarowanie terenu. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu na w/w zadanie zaplanowana na 2021 rok w kwocie 325.600,00 zł, przekazana w kwocie 304.712,09 zł.

Programy, projekty lub zadania pozostałe

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelazna Rządowa” – celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Żelazna Rządowa. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2020–2021 w łącznej kwocie 227.200,00 zł, w tym w 2021 roku 222.200,00 zł. Wydatki w I półroczu 2021 roku nie zostały poniesione.

- „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec” – celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2020–2021 w łącznej kwocie 207.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2021 roku zostały poniesione w kwocie 22.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi Olszewka – Parciaki oraz Drążdżewo Nowe.

- „Zakup gruntów” – celem zadania jest zwiększenie mienia Gminy Jednorożec poprzez zakup i przejmowanie na własność gruntów. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2021 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 441.045,28  zł, w tym w roku 2021 – 36.000,00 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 4.586,96 zł. na zakup gruntów pod drogę w miejscowości Kobylaki – Konopki oraz Jednorożcu,  opłatę sądową.

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków” – celem zadania jest rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków o drugi reaktor biologiczny wraz z modernizacją oczyszczalni w zakresie technologicznym. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2020 – 2021 w łącznej kwocie 1.662.947,75 zł, w tym w 2021 roku 1.640.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2021 roku zostały poniesione w kwocie 500.000,00 zł.

- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec” - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2021 w łącznej kwocie 594.174,39 zł, w tym na 2021 rok – 145.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2021 roku zostały poniesione w kwocie 3.500,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową w Parciakach.

- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jednorożec ” - celem zadania jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę kotłów na kotły gazowe w budynkach użyteczności publicznej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2021 w łącznej kwocie 278.906,99 zł, w tym na 2021 rok – 252.500,00 zł. Wydatki w I półroczu 2021 roku zostały poniesione w kwocie 199.031,67 zł na budowę instalacji gazowej w Domu Nauczyciela, Klubie Seniora, Urzędzie Gminy, Zespole Szkół w Jednorożcu.

- „Przebudowa stadionu sportowego w Jednorożcu” – celem zadania jest rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2019 – 2021 w łącznej kwocie 4.216.518,00 zł, w tym w 2021 roku 4.173.018,00 zł. Wydatki w I półroczu 2021 roku zostały poniesione w kwocie 660.211,41 zł na roboty budowlane.

- „Zagospodarowanie działki gminnej nr 1263/13 i 1264/13” – celem zadania jest zagospodarowanie działek w celu umożliwienia integracji społecznej mieszkańców wsi Stegna. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2020 – 2021 w łącznej kwocie 40.400,80 zł, w tym w 2021 roku 23.804,00 zł. Wydatki w I półroczu 2021 roku zostały poniesione w kwocie 11.814,15 zł na ułożenie kostki brukowej.

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw oświetleniowych na ledowe” - celem zadania jest wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w celu minimalizacji kosztów. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2020 – 2021 w łącznej kwocie 116.027,34 zł, w tym w 2021 roku 70.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2021 roku nie zostały poniesione.

- „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dynak” - celem zadania jest integracja społeczna mieszkańców wsi Dynak. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2020 – 2021 w łącznej kwocie 51.503,73 zł, w tym w 2021 roku 10.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2021 roku zostały poniesione w kwocie 6.173,13 zł na zakup materiałów do remontu świetlicy.

- „Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boisk przy szkołach podstawowych w gminie Jednorożec” - celem zadania jest przebudowa boisk w miejscowościach Parciaki, Olszewka i Lipa w celu rozwoju sportu i kultury fizycznej. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2019 – 2023 w łącznej kwocie 1.229.825,00 zł, w tym w 2021 roku 122.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2021 roku nie zostały poniesione.

- „Modernizacja hydroforni w miejscowości Żelazna Rządowa” - celem zadania jest poprawa jakości wody. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2020–2021 w łącznej kwocie 133.345,68 zł, w tym w 2021 roku 100.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2021 roku nie zostały poniesione.

Wójt Gminy Jednorożec

/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 70/2021

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 9 sierpnia 2021 roku

ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ ORAZ STOPIEŃ REALIZACJI

za I półrocze 2021 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza na 2021 rok | Wykonanie za I półrocze 2021 roku | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 42.548.743,63 | 22.056.923,64 | 51,84 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tego: | 40.773.298,18 | 21.911.861,14 | 53,74 |
| 1.1.1 | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2.687.225,00 | 1.311.851,00 | 48,82 |
| 1.1.2 | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 20.000,00 | 9.661,31 | 48,31 |
| 1.1.3 | Z subwencji ogólnej | 18.174.231,00 | 10.077.312,00 | 55,45 |
| 1.1.4 | Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 15.449.766,18 | 8.194.622,61 | 53,04 |
| 1.1.5 | Pozostałe dochody bieżące, w tym | 4.442.076,00 | 2.318.414,22 | 52,19 |
| 1.1.5.1 | Z podatku od nieruchomości | 1.187.573,00 | 674.266,54 | 56,78 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 1.775.445,45 | 145.062,50 | 8,17 |
| 1.2.1 | Ze sprzedaży majątku | 43.888,00 | 45.062,50 | 102,68 |
| 1.2.2 | Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 1.731.557,45 | 100.000,00 | 5,78 |
| 2 | Wydatki ogółem | 48.287.690,85 | 20.502.025,35 | 42,46 |
| 2.1 | Wydatki bieżące w tym: | 38.907.916,01 | 18.601.547,46 | 47,81 |
| 2.1.1 | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15.370.949,63 | 7.396.933,69 | 48,12 |
| 2.1.2 | Z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Wydatki na obsługę długu w tym: | 221.500,00 | 43.797,00 | 19,77 |
| 2.1.3.1 | Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 9.379.774,84 | 1.900.477,89 | 20,26 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 9.379.774,84 | 1.900.477,89 | 20,26 |
| 2.2.1.1 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 325.600,00 | 304.712,09 | 93,58 |
| 3 | Wynik budżetu | -5.738.947,22 | 1.554.898,29 | - |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 7.082.817,22 | 4.551.520,31 | 64,26 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | Na pokrycie deficytu budżetu | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym: | 1.037.697,43 | 1.037.697,43 | 100,00 |
| 4.2.1 | Na pokrycie deficytu budżetu | 1.037.697,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 2.801.249,79 | 3.513.822,88 | 125,44 |
| 4.3.1 | Na pokrycie deficytu budżetu | 2.801.249,79 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 243.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | Na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | Na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1.343.870,00 | 1.343.870,00 | 100,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 100,00 |
| 5.1.1 | Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | Środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | Wolnymi środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | Innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 243.870,00 | 243.870,00 | 100,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 10.100.000,00 | 7.100.000,00 | - |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1.865.382,17 | 3.310.313,68 | 177,46 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 5.704.329,39 | 7.861.833,99 | 137,82 |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,22% | 5,22% | - |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 10,67% | 10,67% | - |
|  |  | 10,84% | 10,84% | - |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 16,84% | 16,84% | - |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 20,32% | 20,32% | - |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczanego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | - |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczanego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | - |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 660.560,64 | 633.407,07 | 95,89 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 660.560,64 | 633.407,07 | 95,89 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy | 636.214,37 | 609.060,80 | 95,73 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 64.368,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 64.368,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy | 51.494,40 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1.274.900,02 | 566.428,69 | 44,43 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1.274.900,02 | 566.428,69 | 44,43 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy | 1.078.158,07 | 476.092,90 | 44,16 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 389.968,00 | 304.712,09 | 78,14 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 389.968,00 | 304.712,09 | 78,14 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy | 51.494,40 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego | 8.717.840,02 | 2.367.989,92 | 27,16 |
| 10.1.1 | bieżące | 1.390.718,02 | 655.960,51 | 47,17 |
| 10.1.2 | majątkowe | 7.327.122,00 | 1.712.029,41 | 23,37 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 100,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 2.005,56 | 2.005,56 | 100,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 2.005,56 | 2.005,56 | 100,00 |
| 10.7.2 | Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | Dokonana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należytymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wójt Gminy Jednorożec

/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 70/2021

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 9 sierpnia 2021 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

| Nazwa zadania | Plan na 2021 r. | Wykonanie za I półrocze 2021 r. | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości | 456.254,07 | 297.342,35 | 65,17 |
| Akademia Kluczowych Kompetencji w Powiecie Przasnyskim | 34.942,46 | 19.074,16 | 54,59 |
| Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Jednorożec | 563.588,43 | 187.912,18 | 33,34 |
| Erasmus + | 220.115,06 | 62.100,00 | 28,21 |
| Razem | 1.274.900,02 | 566.428,69 | 44,43 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe |
| Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jednorożec dla zespołu wsi Jednorożec, Stegna i części Ulatowo - Pogorzel | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorożec | 65.000,00 | 61.421,25 | 94,49 |
| Obsługa sesji Rady Gminy Jednorożec | 4.428,00 | 2.214,00 | 50,00 |
| Doradztwo w zakresie podatku VAT | 15.990,00 | 7.380,00 | 46,15 |
| Dostarczanie paliw gazowych | 20.000,00 | 18.516,57 | 92,58 |
| Razem | 115.818,00 | 89.531,82 | 77,30 |
| Ogółem wydatki bieżące | 1.390.718,02 | 655.960,51 | 47,17 |
| Wydatki majątkowe |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno-społeczne | 325.600,00 | 304.712,09 | 93,58 |
| Razem | 325.600,00 | 304.712,09 | 93,58 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelazna Rządowa | 222.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec | 207.000,00 | 22.000,00 | 10,63 |
| Zakup gruntów | 36.000,00 | 4.586,96 | 12,74 |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorożcu | 1.640.000,00 | 500.000,00 | 30,49 |
| Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec | 145.000,00 | 3.500,00 | 2,41 |
| Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jednorożec | 252.500,00 | 199.031,67 | 78,82 |
| Przebudowa stadionu sportowego w Jednorożcu | 4.173.018,00 | 660.211,41 | 15,82 |
| Zagospodarowanie działki gminnej nr 1263/13 i 1264/13 | 23.804,00 | 11.814,15 | 49,63 |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw oświetleniowych na ledowe | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dynak | 10.000,00 | 6.173,13 | 61,73 |
| Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę i remont boisk przy szkołach podstawowych w gminie Jednorożec | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modernizacja hydroforni w miejscowości Żelazna Prywatna | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 7.001.522,00 | 1.407.317,32 | 20,10 |
| Ogółem wydatki majątkowe | 7.327.122,00 | 1.712.029,41 | 23,37 |
| Ogółem : | 8.717.840,02 | 2.367.989,92 | 27,16 |

Wójt Gminy Jednorożec

/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski