SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamawiający:

Gmina Jednorożec

ul. Odrodzenia 14

06-323 Jednorożec

tel. 029 751 83 92

faks. 029 751 70 31

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

”Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Jednorożec”

Zamówienie obejmuje:

- termomodernizacja i remont budynku byłej Szkoły Podstawowej w Połoni,

- remont kotłowni i wykonanie instalacji solarnej w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewce.

CPV-45 00 00 00 – 7 Roboty budowlane

CPV-45 10 00 00 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę

CPV-45 32 00 00 – 6 Roboty izolacyjne

CPV-45 42 20 00 – 1 Roboty ciesielskie

CPV-45 26 10 00 – 4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

CPV-45 26 25 00 – 6 Roboty murarskie i murowe

CPV-45 41 00 00 – 4 Tynkowanie

CPV-45 26 23 00 – 4 Betonowanie

CPV-45 42 10 00 – 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV-45 26 25 22 – 6 Roboty murarskie

CPV-45 43 00 00 – 0 Pokrywanie ścian i podłóg

CPV-45 44 21 00 – 8 Roboty malarskie

CPV-45 26 12 10 – 9 Wykonywanie pokryć dachowych

CPV-45 45 00 00 – 6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

CPV-45 32 10 00 – 3 Izolacja cieplna

CPV-45 42 11 60 – 3 Instalowanie wyrobów metalowych

CPV-45 23 32 22 – 1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

CPV-45 33 00 00 – 9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne

CPV-45 23 13 00 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

CPV-45 33 12 10 – 1 Instalowanie wentylacji

CPV-45 33 11 10 – 0 Instalowanie kotłów

Zatwierdził:

Wójt Gminy Jednorożec

(-) Michał Lorenc

Jednorożec, dnia 18.06.2013 r.

# 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Jednorożec reprezentowana przez Wójta Gminy Michała Lorenca, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, tel. (029) 751 83 92, fax (029) 751 70 31, NIP 761-148-59-12, REGON 550667853 występująca w imieniu własnym.

# 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn.zm);

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp.;

- Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy Pzp.;

- Podstawa prawna opracowania niniejszej SIWZ:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 224, poz.1796),

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r., poz.231),

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2009 r., Nr 224, poz.1795),

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz.1371),

- kodeks cywilny,

- ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153 z późn.zm.)

# 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Jednorożec tj.

- termomodernizacja i remont budynku byłej Szkoły Podstawowej w Połoni:

- docieplenie ścian zewnętrznych i stropu,

- wymiana pokrycia dachowego,

- przemurowanie kominów wentylacyjnych,

- remont schodów zewnętrznych i tarasu,

- remont opasek odwadniających przy budynku i ciągów komunikacyjnych,

- wykonanie układu solarnego do instalacji ciepłej wody użytkowej,

- odbudowa instalacji odgromowej,

- itp.

- remont kotłowni i wykonanie instalacji solarnej w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewce:

- wykonanie kotłowni hybrydowej opartej na pompie ciepła wspomaganej kotłem olejowym i instalacją solarną.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- dokumentacja projektowa,

- przedmiar robót,

- specyfikacja techniczna w części zawierającej wymagania w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, w zakresie właściwości materiałów, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Ewentualne, użyte w projekcie budowlanym, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować jako propozycje projektanta. Użyte nazwy są tylko rodzajem wskazówek określających podstawowe parametry dobranego materiału, urządzenia lub technologii i stanowią podstawę porównawczą. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadającym parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że będą posiadały one równą wartość techniczną, użytkową i estetyczną i będą spełniać określone w SIWZ wymagania. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie. Po dokonaniu wizji lokalnej i stwierdzeniu zaistnienia ewentualnych niezgodności przedmiaru robót z pozostałymi częściami dokumentacji projektowej, oczywistych omyłek lub pominięcia niektórych robót, Wykonawca ma obowiązek zgłosić do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie w trybie art.38 uPzp. Nie wniesienie zastrzeżeń w w/w zakresie skutkuje obowiązkiem wykonania przez Wykonawcę robót zgodnie z dokumentacją techniczną i wiedzą techniczną, zgodnie z art.647 KC.

Wykonawca zobowiązany jest zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia swoich pracowników oraz obsługi inwestycji poniesione w związku z realizacją powierzonych mu obowiązków wynikających z zapisów niniejszej umowy.

# 4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

# 5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

# 6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

# 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin realizacji zamówienia:

- Zakończenie – do 31.10.2013 r.

# 8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ W CELU SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki wynikające z art.22 ust.1 pkt 1-4 i art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności dotyczące :

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia tzn.:

Poprzez posiadanie wiedzy i doświadczenia Zamawiający uważa wykazanie się przez Wykonawcę – wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat (przed upływem składania ofert), a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych dotyczących termomodernizacji/docieplenia budynku o wartości min. 600.000,00 zł brutto każda.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia ten warunek należy złożyć następujące dokumenty:

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert na zamówienie publiczne, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych dotyczących termomodernizacji/docieplenia o wartości min. 600.000,00 zł brutto każda.

Wykaz należy sporządzić wg załącznika nr 6 do SIWZ oraz dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót i określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3.	Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Przez dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający uważa wykazanie się przez Wykonawcę posiadaniem do dyspozycji niezbędnego potencjału kadrowego tj.:

- kierownika robót budowlanych - uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, powinny to być uprawnienia równoważne, zgodne z obowiązującym na dzień wydania prawem, wystawione przed upływem terminu składania ofert, ze wskazaniem tych osób;

- kierownika robót sanitarnych - uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, powinny to być uprawnienia równoważne, zgodne z obowiązującym na dzień wydania prawem, wystawione przed upływem terminu składania ofert, ze wskazaniem tych osób;

- kierownika robót elektrycznych - uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, powinny to być uprawnienia równoważne, zgodne z obowiązującym na dzień wydania prawem, wystawione przed upływem terminu składania ofert, ze wskazaniem tych osób.

Zamawiający dopuszcza jednocześnie pełnienie przez 1 osobę funkcji kierownika robót w kilku w/w specjalnościach pod warunkiem posiadania odpowiedniego doświadczenia i uprawnień.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia ten warunek należy złożyć następujące dokumenty:

Wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, o których mowa powyżej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą/osobami (wg zał. Nr 4 do SIWZ); a także oświadczeniem, że osoby wskazane w wykazie o którym mowa powyżej, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia ten warunek należy złożyć następujące dokumenty:

Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą, że dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania robót posiada środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości min. 1.000.000,00 zł. Powyższa informacja musi być wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu złożenia oferty.

- Nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy Pzp).

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy) należy złożyć:

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 oraz art.24 ust.2 ustawy Pzp) na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ.

  - Informację dotyczącą grupy kapitałowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ;

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

  - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeśli nie dotyczy wykonawca winien w to miejsce złożyć stosowne oświadczenie, że „nie dotyczy”.

Uwaga: Ofertę Wykonawcy, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu uważa się za odrzuconą, a Wykonawcę za wykluczonego.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem udostępniającego (w oryginale) – wzór zobowiązania wg załącznika nr 5 do SIWZ.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w:

- punkcie 5 ppkt 5.3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- punkcie 5 ppkt 5.4, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 uPzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- punkcie 5 ppkt 5.5, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma  siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego) dołączonych do oferty. Z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia w/w warunki.

Informacja dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają lidera do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

- Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą odpowiedzialność solidarnie.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z liderem.

- Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę, z zastrzeżeniem, że wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w pkt.5.1-5.5 oraz oświadczenie z art.22 ust.1 Pzp składa każdy partner z osobna. Pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

- Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia przez konsorcjum, gdy przynajmniej jeden z partnerów konsorcjum będzie spełniał wymagany warunek.

- Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w przypadku, gdy przynajmniej jeden z partnerów konsorcjum będzie spełniał wymagany warunek, bądź warunek ten zostanie spełniony łącznie.

- Zamawiający uzna za spełniony warunek znajdowania się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, w przypadku, gdy jeden z partnerów konsorcjum będzie spełniał wymagany warunek, bądź warunek ten zostanie spełniony łącznie.

# 9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY WWW ZAMAWIAJĄCEGO

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i fakt otrzymania został niezwłocznie potwierdzony (art.27 ust.2 uPzp).

Adres strony elektronicznej zamawiającego: www.bip.jednorozec.pl
Adres poczty elektronicznej zamawiającego: gmina@jednorozec.pl.

# 10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OŚWIADCZENIE, CZY ZAMIERZA SIĘ ZWOŁAĆ ZEBRANIE WYKONAWCÓW.

10.1 	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

10.2	Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym samym czasie i w ten sam sposób bez podania źródła zapytania (art.38 ust.2 Pzp) oraz zamieszczona na stronie internetowej www.bip.jednorozec.pl.

10.3	W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art.38, ust.4 Pzp). Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia a także zamieszcza się na stronie internetowej.

10.4	Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

# 11. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest kierownik Zespołu Inwestycji i Rozwoju Magdalena Bakuła.

Urząd Gminy w Jednorożcu

ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec

tel. (029) 751 83 92, fax (029) 751 70 31

e-mail: gmina@jednorozec.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00.

# 12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 25.000,00 zł w jednej z dopuszczalnych form określonych w ustawie Pzp i załączenia potwierdzenia jego wniesienia do oferty.

Zamawiający prosi aby potwierdzenie wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna załączyć do oferty w postaci kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, co pozwoli uniknąć dekompletacji oferty w momencie zwrotu wadium.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy Zamawiającego, tj. Gmina Jednorożec, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, Bank Spółdzielczy Przasnysz, Nr konta: 
81 892400070011 748920030002 do dnia 05.07.2013 r., do godz. 10.00.

Oferta niezabezpieczona wadium w formie wymaganej zostanie przez Zamawiającego odrzucona, a wykonawca wykluczony z postępowania o zamówienie publiczne.

Zasady zwrotu wadium oraz jego utraty określa art.46 ust.1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# 13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# 14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

14.1 Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego tj.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w myśl.art.22 ust.1 uPzp - zał. nr 1 do SIWZ,

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 oraz art.24 ust.2 ustawy Pzp) na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ,

- Informację dotyczącą grupy kapitałowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ;

- Formularz ofertowy - zał. nr 3,

- Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie udostępnionych przedmiarów robót- zał. nr 8,

- Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia – zał. nr 4,

- Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – zał. nr 5 (jeśli dotyczy),

- Wykaz wykonanych najważniejszych robót w okresie ostatnich 5 lat – zał. nr 6,

- Podpisany i wypełniony projekt umowy - zał. nr 7,

- Oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podst.art.22 ust.1 uPzp oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu warunków o których mowa w art.24 ust.1 i ust.2 uPzp – wymienione w dziale 8. niniejszej SIWZ.

  - Oferta powinna być przygotowana na formularzu, który stanowi dodatek do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załączniki złożone w kolejności zgodnie z ofertą, nie wolno dokonywać żadnych zmian we wzorach druków);

  - Oferta stanowiąca dodatek do specyfikacji istotnych warunków zamówienia musi być wypełniona bez wyjątku przez Wykonawcę;

  - Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić druki oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony;

  - Oferta musi być przygotowana zgodnie z uPzp, dokumenty załączone do oferty muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.231);

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez użycia ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka, pod rygorem odrzucenia oferty;

  - Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”;

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów mających siedzibę albo miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty;

  - Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo;

  - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę;

14.11   Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się:

a)  osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w odpisie z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

  - osoby legitymujące się odpowiednim dokumentem stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika, określającym zakres umocowania. Dokument ten należy złożyć w formie oryginału lub potwierdzonej kopii;

14.12.  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości;

14.13.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

14.14. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:

pełna nazwa wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

- OFERTA –    „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Jednorożec”

- Nie otwierać przed 05.07.2013 r. godz.10:15

14.15.  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

14.16. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych:

- Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

- Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób.

- Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art.86 ust.4  uPzp.

- Zgodnie z art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

# 15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

15.1 	Oferty należy składać do dnia 05.07.2013 r. do godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, Sekretariat pok. Nr 8 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art.84, ust.2 Pzp);

15.2	Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY",

15.3	Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.

15.4 	Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nie otwarte.

15.5	Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec w dniu 05.07.2013 r. o godz. 1015.

Przy dokonywaniu analizy ofert Komisja przetargowa w szczególności sprawdzi:

- prawidłowość podpisania oferty;

- załączenie wszystkich wymaganych dokumentów w wymagalnej formie;

W przypadku zgodności ofert z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia Komisja dokona oceny ofert stosując kryteria ofert podane w dziale 19. SIWZ.

Do oceny w kryterium ceny będzie przyjmowana cena brutto.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zawiadamiając o tym niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana nie odrzucona oferta, która otrzyma najwięcej punktów przy porównywaniu ofert.

# 16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

1. Wartość wynikająca z kosztorysów stanowi cenę zamówienia.

2. Wykonawca winien przygotować kosztorysy ofertowe zawierające pełen zakres robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, które zostały wskazane w zapisach dokumentacji projektowej, SIWZ, przedmiarach robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wykonawca w swoich kosztorysach powinien wykazać wszystkie składniki cenotwórcze, które są niezbędne do wykonania zamówienia.

3. Każdy kosztorys powinien posiadać tabelę elementów scalonych.

4. Cena zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w szczególności: koszty dojazdów, wizji lokalnych itp.

5. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę w formularzu oferty winna gwarantować pełną realizację zamówienia.

6. Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi należyte zrealizowanie go, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.

7. W celu wybrania oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty zawierającą podatek VAT.

8. Cenę ofertową należy wyliczyć z dokładnością do 1 grosza (do dwóch miejsc po przecinku), aby uniknąć pomyłek w wyznaczeniu ceny oferty , wynikających z tzw. „zaokrągleń”.

9. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie.

10. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe (art.87 ust.2 pkt 2 uPzp), przyjmując że prawidłowo podane są ceny jednostkowe netto.

# 17. UMOWA RAMOWA.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

# 18. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich.

# 19. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT.

Kryterium oceny:

1. Oferty będą oceniane wg następującego kryterium o znaczeniu określonym udziałem procentowym jn. :

- Cena oferty brutto (z podatkiem VAT)      -  100 %

2. W odniesieniu do kryterium cena, ocena ofert zostanie dokonana przez zastosowanie następującego wzoru:

najniższa zaoferowana cena oferty

Ilość punktów badanej oferty  =    -----------------------------------------      x 100 pkt

cena oferty badanej

3. Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta z najniższą ceną, czyli ta, która wg kryterium określonego w pkt.1 otrzyma 100 punktów, wyliczonych z wzoru podanego w pkt.2.

# 20. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU I OCENIE OFERT.

21.1	Otwarcie ofert jest jawne;

21.2	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

21.3	Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz ceny, terminy wykonania, warunki płatności zawarte w złożonych ofertach (art.86 ust.4 Pzp);

21.4	Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy spełniają warunki określone w SIWZ oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych;

21.5	W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

# 21. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

4) terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust.1 pkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem 5 dni, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożona została tylko jedna oferta.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli w przypadku trybu przetargu nieograniczonego:

- złożono tylko jedną ofertę,

- nie odrzucono żadnej oferty,

- nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Przyjęcie warunków przetargu jest równoznaczne z przyjęciem wzoru umowy proponowanego przez Zamawiającego.

# 22. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej wraz z podatkiem VAT (ceny brutto).

Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru wykonawcy w jednej z następujących form:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający będzie wymagał pozostawienia 30% wysokości zabezpieczenia. Zabezpieczenie to będzie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

# 23. AUKCJA ELEKTRONICZNA.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

# 24. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

# 25. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY.

Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy.

Treść umowy jak w załączeniu. Projekt umowy należy zaakceptować poprzez parafowanie.

# 26. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w Dziale VI ustawy Pzp (Środki ochrony prawnej).

# 27. WARUNKI ZMIANY UMOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART.144 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

27.1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej z Wykonawcą umowy, o której mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie:

1) Zmiany terminu obowiązywania umowy spowodowanej:

- wystąpieniem robót dodatkowych, określonych w art.67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach określonych w pkt 2,

- wystąpieniem zdarzeń losowych takich jak śmierć wykonawcy inwestycji będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

- wstrzymaniem budowy przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę inwestycji, np.: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.,

- wystąpieniem siły wyższej np.: trąby powietrznej, pożaru, powodzi,

- wystąpieniem skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych,

- wystąpieniem przedłużania się okresu osiągania parametrów technologicznych niezawinionego przez wykonawcę inwestycji,

- wystąpieniem osuwisk gruntu nieustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne lub występujące ponad normy, dotyczy również wystąpienia innych, niedających się przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrologicznych pojawiających się w trakcie budowy,

- wystąpieniem udokumentowanych przez wykonawcę inwestycji, niezawinionych przez niego opóźnień w dostawie urządzeń technologicznych,

- zmianą terminu wykonania przedmiotu umowy o dofinansowanie Inwestycji, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do Projektu,

- zaistnieniem istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2) Zmiany sposobu i zakresu wykonania robót w zakresie INWESTYCJI, w tym:

- zmianą przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych poszczególnych elementów inwestycji niż przewidzianych w dokumentacji projektowej,

- zaistnieniem istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- wystąpieniem okoliczności, powodujących konieczność zrezygnowania przez Zamawiającego z części zakresu robót realizowanych przez wykonawcę robót w ramach inwestycji, tj. z powodu błędu w dokumentacji projektowej nie zachodzi konieczność ich wykonania. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w umowie zostanie pomniejszone przez zastosowanie procentu, o jaki zmniejszyła się wartość robót z kosztorysu ofertowego wykonawcy robót w stosunku do wartości zakresu robót wykonanych przez wykonawcę robót.

3)Wystąpienia innych okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian do umowy, w tym:

- zmiany stawek podatku od towarów i usług,

- zmiany nazwy zadania,

- zmiany częstotliwości odbioru robót częściowych i częściowych rozliczeń,

- zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy tzn. Inspektora nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- zmiany nr rachunku bankowego Wykonawcy, na który jest płacone wynagrodzenie,

- przerwania dofinansowania realizacji inwestycji z Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2007 - 2013,

- koniecznością sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich,

- innych zmian dotyczących realizacji Projektu i/lub koniecznych do prawidłowej realizacji niniejszej umowy.

2. Powyższe zmiany umowy wymagają dochowania formy pisemnej. Warunkiem dokonania ww. zmian są następujące przesłanki:

1) wprowadzenie zmian jest konieczne do prawidłowej realizacji Projektu na zasadach przyjętych w umowie o dofinansowanie,

2) wprowadzone zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego i nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia dla Wykonawcy.

Załączniki do SIWZ stanowiące jej integralną część:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w myśl.art.22 ust.1 uPzp - zał. nr 1 do SIWZ,

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 oraz art.24 ust.2 ustawy Pzp) na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ,

- Informację dotyczącą grupy kapitałowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ,

- Formularz ofertowy - zał. nr 3,

- Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie udostępnionego przedmiaru robót - zał. nr 8,

- Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia – zał. nr 4,

- Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – zał. nr 5 (jeśli dotyczy),

- Wykaz wykonanych najważniejszych robót w okresie ostatnich 5 lat – zał. nr 6,

- Podpisany i wypełniony projekt umowy - zał. nr 7.

Jednorożec, dnia 18.06.2013 r.

M.B.

Zał. Nr 1 do oferty stanowiącej integralną część SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)							 ………..……………., dnia ……………..

# OŚWIADCZENIE

# złożone w przetargu nieograniczonym

na wykonanie zadania inwestycyjnego

”Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Jednorożec”

Stosownie do art.44 w związku z art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn.zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego dotyczące:

- posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………….…………………………………………………..

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Zał. Nr 2 do oferty stanowiącej integralną część SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)							 ………..……………., dnia ……………..

# OŚWIADCZENIE

# O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

# złożone w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego

”Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Jednorożec”

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn.zm.).

…….…….…………………………………………………..

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Zał. Nr 2a do oferty stanowiącej integralną część SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)							 ………..……………., dnia ……………..

INFORMACJE dotyczące GRUPY KAPITAŁOWEJ

# złożone w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego

”Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Jednorożec”

*Oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia, ponieważ nie należę  do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331, z późn.zm.), o których mowa w art.24 ust.2 pkt 5** Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo  zamówień publicznych /tj. Dz. U. z  2010 r., Nr 113, poz.759, z późn.zm./.

…….…….…………………………………………………..

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

*Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331, z późn.zm.), wraz z następującymi podmiotami. 
Lista podmiotów (art.26 ust.2d uPzp):

………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…….…….…………………………………………………..

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

*Zaznaczyć właściwe

**art.24 ust.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: pkt 5 „należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn.zm.5)), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

Zał. Nr 3 do oferty stanowiącej integralną część SIWZ

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Jednorożec”

Zamawiający:

Gmina Jednorożec

ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec

NIP 761-148-59-12

- Nazwa Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| Nr NIP |  |
| Nr REGON |  |
| Nazwa i adres partnerów Konsorcjum* |  |

* wypełniać w przypadku Konsorcjum

- Osoba do kontaktów (w sprawie niniejszej oferty)

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres służbowy |  |
| Telefon, Fax |  |
| e-mail |  |

- Deklaracja Wykonawcy

Niniejszym oświadczamy, że:

  - Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

  - Oferujemy się wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacją projektową oraz na zasadach i w cenie podanej w niniejszym formularzu oferty przetargowej na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

  - Nie zamierzam(y) powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom .......................................................................

  - ……………………………………………………………………………………………………………..

  - * niepotrzebne skreślić

  - Cenę oraz termin wykonania zadania, warunki płatności (termin płatności) i gwarancji jakości oferujemy jak niżej:

|  | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia: Remont budynku Szkoły Podstawowej w Połoni |  |  |  |
| Cena słownie |  |  |  |
| Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia: Remont kotłowni i wykonanie instalacji solarnej w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewce |  |  |  |
| Cena słownie |  |  |  |
| Cena łącznie za całość zamówienia |  |  |  |
| Cena słownie |  |  |  |
| Termin wykonania | (dzień, miesiąc, rok) |  |  |
| Warunki płatności | (ilość dni od przyjęcia i zatwierdzenia faktury) |  |  |
| Okres gwarancji* | (min.36 miesięcy) |  |  |

* Należy podać ilość miesięcy od momentu końcowego odbioru zadania

  - Uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Wadium w kwocie 25.000,00 złotych zostało wniesione w dniu ..................... w formie..................................................

  - Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych we wzorze umowy warunków w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Jednocześnie zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 5% wartości zamówienia brutto.

Oferta została złożona na ……… stronach.

……………………., dnia ………………………..		            ……………………………...……………..

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Zał. Nr 4 do oferty stanowiącej integralną część SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)							 ………..……………., dnia ……………..

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Jednorożec”

przedłożony w celu wykazania spełnienia warunku udziału w w/w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

| Lp. | Zakres wykonywanych czynności | Imię i nazwisko osoby, która będzie wykonywać poszczególne czynności | Informacje nt kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia – niezbędnych do wykonania zamówienia | Informacja o podstawie do dysponowania tą osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kierownik robót budowlanych |  |  |  |
| 2. | kierownik robót elektrycznych |  |  |  |
| 3. | kierownik robót sanitarnych |  |  |  |

Jednocześnie oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane prawem uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

…………………., dnia ………………….. 			……..……………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku prowadzenia przez te osoby samodzielnej działalności należy do oferty dołączyć pisemne zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji (wg. Zał. nr 5).

Zał. Nr 5 do oferty stanowiącej integralną część SIWZ

(Pieczęć podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji)					 ………..……………., dnia ……………..

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Jednorożec”

Ja …………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

reprezentując ……………………………………………………………………………………………..………………………

(nazwa podmiotu, na którego zasobach będzie polegał Wykonawca)

zobowiązuję się do oddania do dyspozycji ………………………………………………………….…………………………………………………………...

(nazwa firmy Wykonawcy)

… …………………………………………………………………………………………………………………

niezbędnych zasobów w postaci ……………..…………………………….…………..……………………………………..………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

na okres korzystania z nich przez w/w Wykonawcę przy wykonywaniu w/w zamówienia.

Wskazane zasoby będą wykorzystane w następujący sposób: …………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….……………………………………

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot, na którego zasobach będzie polegał Wykonawca)

Załącznik nr 6  do oferty stanowiącej integralną część SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)							 ………..……………., dnia ………...………..

Wykaz wykonanych najważniejszych robót, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie wymaganym SIWZ w przetargu nieograniczonym na: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Jednorożec”

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia (kwota brutto w zł) | Data wykonania (zakonczenia) (dd-mm-rrrr) | Zamawiający | Nr str. w ofercie z załączonymi dowodami określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dowody dotyczące najważniejszych robót i określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

…………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do oferty stanowiącej integralną część SIWZ

UMOWA Nr ZIR.271.8.2013

o zamówienie publiczne

W dniu …........................................................, w Jednorożcu, pomiędzy Gminą Jednorożec zs przy ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Jednorożec Pana Michała Lorenca przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Magdaleny Kucińskiej

a

…........................................................................................................................................................................................................  z siedzibą w….................................................................zarejestrowanym w …................................................................................. NIP ….......................................................,

reprezentowanym przez:

1) …..........................................................................................................................................................................,

2) …..........................................................................................................................................................................,

zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn.zm.).

§ 1

- Zamawiający powierza Wykonawcy a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Jednorożec” zwane dalej „Inwestycją” lub „Zadaniem Inwestycyjnym”.

- Zakres prac wiążący Wykonawcę przedstawiony został w dokumentacji projektowej i ofertowym kosztorysie robót, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

Termin wykonania umowy upływa zgodnie z terminem podanym w przyjętej ofercie, tj.:

- rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy,

- zakończenie – do 31.10.2013 r. z tym że roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Olszewce nie później niż do 30.09.2013 r.

§ 3

- Wykonawca otrzymał od Zamawiającego formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia; zobowiązania oraz inne postanowienia w nich zawarte zostają wprowadzone do niniejszej umowy.

- Integralną część umowy stanowią:

a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (załącznik nr 1),

b) oferta (załącznik nr 2).

3.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i miejscem prowadzenia robót, terminami wykonania poszczególnych prac oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane.

- Wykonawca oświadcza, ze ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP).

- Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu z Zamawiającym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie budowy. We wszelkich sprawach związanych z wykonaniem robót Wykonawca kontaktować się będzie bezpośrednio i wyłącznie z Zamawiającym lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Ponadto Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie sprawy objęte mniejszą umową stanowią tajemnicę handlową Zamawiającego i nie mogą być w jakikolwiek sposób udostępniane nieuprawnionym osobom trzecim.

- Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo-techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

- W trakcie wykonywania prac Wykonawca zwróci uwagę na znaki geodezyjne. W razie ich uszkodzenia wznowi w/w znaki geodezyjne na własny koszt.

§4

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy dokumentację techniczną w jednym egzemplarzu, który określa przedmiot umowy w dniu podpisania umowy.

§5

      - Nadzór inwestorski zapewnia Zamawiający.

      - Wykonawca ustanawia:

- kierownika robót budowlanych w osobie -…………………...…… nr upr. ………………………………….

- kierownika robót sanitarnych w osobie - ……………………………nr upr …………………………....……..

- kierownika robót elektrycznych w osobie - ……………………... … nr upr. ……………………………...…..

§6

- Wykonawca wykona we własnym zakresie doprowadzenie wody i energii elektrycznej w obrębie placu budowy. Koszty bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i elektrycznej oraz koszt zamontowania liczników wody i elektrycznych ponosić będzie Wykonawca.

- Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

- Wykonawca zapewni ciągły dozór terenu i budowanego obiektu aż do momentu zakończenia budowy i przekazania terenu i obiektu Zamawiającemu.

§7

1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego przestrzeganie przepisów bhp oraz utrzymanie czystości i należytego stanu porządkowego na terenie budowy i gminy oraz zasad i sposobu gromadzenia, usuwania a także unieszkodliwiania stałych i płynnych odpadów komunalnych, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonywanych robót.

2.  Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach. W przypadku zaniechania czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

§8

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe wskutek wykonywanych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie powinno objąć roboty i urządzenia oraz sprzęt budowlany.

3.	Wykonawca przekaże zamawiającemu kserokopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§9

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym z materiałów własnych o najwyższej jakości. Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.1623 z późn.zm.) to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

2. Stosowane materiały, urządzenia przed wbudowaniem, montażem powinny bezwzględnie zostać przedstawione do akceptacji Zamawiającemu.

3. Zamawiający, a w jego imieniu inspektor nadzoru ma prawo żądać okazania w/w dokumentów od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badań jakościowo ilościowych, stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych. Na koszt Wykonawcy będą wykonywane wszelkie badania związane z czynnościami odbiorowymi. W przypadku o ile badania wykażą niezgodność stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych z obowiązującymi przepisami wszystkie koszty związane z wymianą kwestionowanych materiałów ponosi Wykonawca.

§10

- Wartość robót wraz z podatkiem VAT jest określona na kwotę w wysokości: ………………… zł (słownie: …………………………………………………………………….). Kwota netto wynosi ………………….. zł (słownie: …………………………………………………………………).

- Podstawę do określenia wyżej wymienionych cen stanowi kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej i przedmiaru robót, stanowiący także załącznik do Umowy.

- W przypadku gdy nie wystąpi konieczność wykonania robót ujętych w kosztorysie nakładczym, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o cenę tych robót wyliczoną na podstawie kosztorysu ofertowego.

§11

- Ewentualne roboty dodatkowe realizowane będą na podstawie dodatkowego, odrębnego zamówienia. Określenie wartości robót dodatkowych dokonane zostanie na podstawie stawek kosztorysu ofertowego.

- Zamawiający udzieli na roboty dodatkowe zamówienia z wolnej reki zgodnie z trybem postępowania określonym w art.67 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.).

§12

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia i uzyskania jego akceptacji, co do konieczności wykonania tych robót, w formie wpisu do dziennika budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników organu państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych, wymaganych dokumentów.

- Wykonawca jest obowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części (bądź kradzieży urządzeń) naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego.

§13

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ……………………….. zł (słownie: ………………………………………………).

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na:

- 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady;

- 70% na zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania robót.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.1 zostanie zwolnione w terminach i na zasadach określonych w art.151 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w § 10 wartość przedmiotu Umowy ulegnie zwiększeniu, zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy zwiększyć odpowiednio.

§14

1. Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

- Po zgłoszeniu gotowości do odbioru Zamawiający wyznaczy termin końcowego odbioru inwestycji.

- Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- dokumentację powykonawczą,

- atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia,

- wymagane dokumenty, protokóły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

- oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania- ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

- protokóły badań i sprawdzeń.

4)	Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może przerwać czynności odbiorowe do momentu usunięcia tych usterek.

5)  W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie umożliwiają użytkowania obiektu,

b) odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6)	Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokóle odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

7)	O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

8)   Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeżeli stwierdzone wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu - do czasu ich usunięcia.

9)  Zamawiający wyznacza terminy przeglądu robót po odbiorze w okresie rękojmi za wady  a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin usunięcia tych wad.

10) Zamawiający wyznacza termin ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie.

11) W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek, Zamawiający wyznacza także termin protokolarnego stwierdzenia usunięcia tych wad i usterek.

§15

            - Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

            - Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady powstałe w okresie gwarancyjnym w możliwie najkrótszym terminie, nie dłużej jednak niż 14 dni od daty zgłoszenia pisemnego. W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających usunięcie wad, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o akceptację innego terminu naprawy.

            - Na 3 miesiące przed terminem upływu gwarancji Zamawiający wraz z Wykonawcą przeprowadzi przegląd. Usunięcie stwierdzonych wad winno nastąpić do końca okresu gwarancyjnego.

§16

  - Rozliczenie za wykonany przedmiot robót może odbyć się max. dwoma fakturami za dany, wykonany zakres prac z uwzględnieniem terminu określonego w §2 niniejszej umowy, na podstawie protokółu częściowego odbioru robót potwierdzonego przez inspektora nadzoru, podpisanego przez kierownika budowy i przedstawiciela zamawiającego.

  - Rozliczenie ostateczne nastąpi po wystawieniu faktury końcowej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i usunięciu usterek, po zakończeniu ostatniego etapu robót.

  - Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy Nr …………………………………………… w …………………………….. w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

  - Faktury winny być wystawiane na następujące dane: Gmina Jednorożec

ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec

NIP 761 148 59 12

§17

- Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wys. 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancyjnym w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie w uregulowaniu faktur w wysokości ustawowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania niezależnego od ustalonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadkach:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 10.

- Oprócz kar umownych strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych K.C. o ile kara umowna nie pokryje szkody.

- Zapłata kar umownych następuje w pierwszej kolejności, poprzez potrącenie dokonane z faktur wystawionych przez Wykonawcę lub z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§18

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno byc przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

- W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt. c niniejszego paragrafu Umowy,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 19

- W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§20

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej z Wykonawcą umowy, o której mowa w art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie:

1) Zmiany terminu obowiązywania umowy spowodowanej:

- wystąpieniem robót dodatkowych, określonych w art.67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach określonych w pkt 2,

- wystąpieniem zdarzeń losowych takich jak śmierć wykonawcy inwestycji będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

- wstrzymaniem budowy przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę inwestycji, np.: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.,

- wystąpieniem siły wyższej np.: trąby powietrznej, pożaru, powodzi,

- wystąpieniem skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych,

- wystąpieniem przedłużania się okresu osiągania parametrów technologicznych niezawinionego przez wykonawcę inwestycji,

- wystąpieniem osuwisk gruntu nieustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne lub występujące ponad normy, dotyczy również wystąpienia innych, niedających się przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrologicznych pojawiających się w trakcie budowy,

- wystąpieniem udokumentowanych przez wykonawcę inwestycji, niezawinionych przez niego opóźnień w dostawie urządzeń technologicznych,

- zmianą terminu wykonania przedmiotu umowy o dofinansowanie Inwestycji, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do Projektu,

- zaistnieniem istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2) Zmiany sposobu i zakresu wykonania robót w zakresie INWESTYCJI, w tym:

  - zmianą przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych poszczególnych elementów inwestycji niż przewidzianych w dokumentacji projektowej,

  - zaistnieniem istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

  - wystąpieniem okoliczności, powodujących konieczność zrezygnowania przez Zamawiającego z części zakresu robót realizowanych przez wykonawcę robót w ramach inwestycji, tj. z powodu błędu w dokumentacji projektowej nie zachodzi konieczność ich wykonania. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w umowie zostanie pomniejszone przez zastosowanie procentu, o jaki zmniejszyła się wartość robót z kosztorysu ofertowego wykonawcy robót w stosunku do wartości zakresu robót wykonanych przez wykonawcę robót.

3)Wystąpienia innych okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian do umowy, w tym:

a) zmiany stawek podatku od towarów i usług,

  - zmiany nazwy zadania,

  - zmiany częstotliwości odbioru robót częściowych i częściowych rozliczeń,

  - zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy tzn. Inspektora nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

  - zmiany nr rachunku bankowego Wykonawcy, na który jest płacone wynagrodzenie,

  - przerwania dofinansowania realizacji inwestycji z Unii Europejskiej w ramach PROW 2007 - 2013,

  - koniecznością sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich,

  - innych zmian dotyczących realizacji Projektu i/lub koniecznych do prawidłowej realizacji niniejszej umowy.

2. Zmiany dokonane w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie wymagają dochowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§21

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.) i Kodeksu Cywilnego.

§22

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA