Jednorożec, 25.09.2013

W.0057.6.2013

INFORMACJA

WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZY SESJAMI

ZA OKRES OD 26 CZERWCA 2013 R. DO 20 WRZESNIA 2013 R.

- W zakresie zamówień publicznych:

- Dnia 06.08.2013 r. zawarto umowę o zamówienie publiczne na zadanie inwestycyjne 
pn. „Zagospodarowanie miejscowości Połoń dla rozwoju kultury, sportu i turystyki”. Zakres prac: budowa chodników w msc. Połoń oraz wymiana pokrycia dachowego w remizie OSP jak również zagospodarowanie terenu. Wartość umowy 223.829,35 zł. Termin realizacji do 30.09.2013 r.;

- Dnia 02.09.2013 r. zawarto umowę na dokonanie robót termomodernizacyjnych w budynkach SP w Olszewce oraz w budynku SP w Połoni. Zakres prac: docieplenie budynku i remont kotłowni SP w Połoni, remont kotłowni w SP w Olszewce. Wartość umowy 1.001.262,74 zł. Termin realizacji do 31.10.2013 r.;

- Dnia 22.08.2013 r. zawarto umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont 
i ulepszenie dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec w 2013 roku”. Wartość umowy 119.980,35 zł. Termin realizacji do 15.10.2013 r.;

- Dnia 24.09.2013 r. dokonano wyboru wykonawcy na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w gminie Jednorożec”. Zakres prac: dokończenie budowy hali widowiskowo – sportowej oraz kompleksowy remont gimnazjum 
i szkoły podstawowej w Jednorożcu. Termin realizacji: szkoła podstawowa do 30.06.2014 r., hala i gimnazjum do 30.06.2015 r. Planowany Termin podpisania umowy 01-04.10.2013 r.

- W zakresie inwestycji:

- Zakończono wymianę pokrycia dachowego i docieplenie budynku domu nauczyciela w Lipie. Łączna wartość wykonanych robót budowlanych: 65.280,00 zł.

- Trwa docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Odrodzenia w Jednorożcu. Wartość robót 68.217,00 zł.

- Zakończono budowę wiaty garażowej dla GZUK przy ulicy Zielonej 30 w Jednorożcu. Wartość zadania 258.675,11 zł.

- W zakresie przygotowania i zarządzania projektami:

Wniosek pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Gminy Jednorożec” W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) na lata 2007-13 Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uzyskał wymagane 60% ogólnej liczby punktów. Natomiast nie uzyskał wymaganego  minimum 50% punktów w ramach poszczególnych grup (w dwóch grupach) oraz w jednej z nich nie spełnił kryterium w wyniku został oceniony negatywnie i tym samym nie został zatwierdzony do realizacji.

- W zakresie prac remontowych obiektów cmentarnictwa wojennego

Zrealizowano prace remontowe na mogile zbiorowej nieznanych żołnierzy z lat 1939 – 1945 zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Jednorożcu, polegające na demontażu starej mogiły oraz urządzeniu nowej poprzez montaż posadzki z płyt granitowych, montażu elementów pionowych – płyt granitowych i wykonanie liter o wys.6 cm oraz wykuciu ornamentu w granicie. Wartość zadania 14.950 zł.

- W zakresie informatyzacji Urzędu:

Zakupiono program komputerowy do obsługi odpadów stałych w kwocie 6.900,00 zł brutto

- Przejęcie gruntów na rzecz Gminy:

Dnia 16.08.2013 r. na wniosek Towarzystwa Dróg Żelaznych (TDŻ) w Ostrołęce wszczęto procedurę przejęcia na rzecz Gminy Jednorożec budynków po starej stacji kolejowej Parciaki – budynku wieży ciśnień, budynku pompowni i budynku dworca PKP wraz z częściami nieruchomości gruntowych (oznaczonych numerami: 2207/10 i 2207/8, położonych w osadzie Parciaki-Stacja, obręb ewidencyjny Parciaki) umożliwiającymi zgodne z prawem korzystanie z przedmiotowych budynków.

Towarzystwo Dróg Żelaznych działając jako stowarzyszenie pragnie w/w zabudowane nieruchomości doprowadzić do stanu użyteczności, wykorzystując materiały pochodzące z darowizn. Celem TDŻ jest utworzenie atrakcji turystycznej w oparciu o nieczynne i zawieszone linie kolejowe węzła ostrołęckiego i okolic, posiadające niezwykłe walory krajobrazowe. Prowadząc przejazdy zabytkowym lub unikalnym taborem, poprzez ustylizowane zabytkowe i klimatyczne stacje z różnych okresów Towarzystwo Dróg Żelaznych chce stworzyć kompleksową izbę tradycji kolejowej.

- W zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody:

- Dnia 14.08.2013 r. wydano obwieszczenie o włączeniu społeczeństwa do procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucznych w miejscowości Parciaki-Stacja, gm. Jednorożec, na działce o nr ew. 129/58 obręb Parciaki, gm. Jednorożec, a 16.08.2013 r. wystąpiono o uzgodnienie i wyrażenie opinii w zakresie realizacji planowanej inwestycji do właściwych organów. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pismem z dnia 23.09.2013 r. wezwała – za pośrednictwem Urzędu Gminy 
w Jednorożcu – Inwestora (ZAMPA Sp. z o. o.) do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

- Dnia 16.08.2013 r. wydano obwieszczenie o wszczęciu postępowania  i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drążdżewo Nowe. Natomiast dnia 16.09.2013 r. wydano postanowienie o odstąpieniu od nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w inwestycji.

- Wydano 21 decyzji o pozwoleniu lub braku pozwolenia na wycinkę drzew w miejscowościach: Jednorożec, Lipa, Dynak, Obórki, Drążdżewo Nowe, Małowidz, Połoń, Olszewka, Parciaki, Żelazna Rządowa, Ulatowo-Pogorzel.

- W zakresie gospodarki mieszkaniowej:

Przedłużono umowę wynajmu mieszkania socjalnego położonego w budynku po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości Nakieł do 31 października 2013 r.

- W zakresie gospodarki odpadami:

- Umorzono zaległości z tytułu za odbiór odpadów komunalnych na łączną kwotę 321,44 zł.

- Wszczęto 13 postępowań w sprawie określenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Wpłynęło 150 korekt deklaracji w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Wodociągi, kanalizacja i melioracje:

  - Zamontowano 2 zasuwy na linii wodociągowej w miejscowości Małowidz.

  - Zlecono opracowanie  operatu wodno-prawnego ujęcia wodociągowego –Żelazna Prywatna.

  - Wykonano analizę próbek  na oczyszczalni ścieków w Jednorożcu – wody podziemnej i osadu ściekowego.

  - Dokonano wymiany wału zagęszczacza prasy na oczyszczalni ścieków w Jednorożcu.

  - Umorzono zaległości z tytułu poboru wody na łączną kwotę 108,34 zł.

- W zakresie robót w systemie gospodarczym:

  - Trwają prace związane  z wymianą dachu na budynkach magazynowych przy ul. Zielonej 30.

  - Trwają prace utwardzania placu poprzez układanie trylinki przy ul. Zielonej 30.

  - Wykonano  posadzkę w budynku garażowym przy ul. Zielonej 30.

  - Wykonano malowanie siatki, słupków, cokołu i bramy przy Ośrodku Zdrowia w Jednorożcu.

  - Dokonano montażu instalacji uziemiająco –wyrównawczej  w pomieszczeniach Urzędu Gminy.

- W zakresie drogownictwa:

  - Zakończono oznakowanie miejscowości Połoń.

  - Remont dróg emulsją asfaltową w miejscowościach Żelazna Rządowa, Małowidz, Połoń, Olszewka, Jednorożec oraz Kobylakach-Konopkach, Kobylakach-Czarzastych, Kobylakach-Korysze i Kobylakach-Wólce.

  - Wykonano remont dróg gminnych transportu rolnego poprzez nawiezienie pospółki żwirowej w miejscowościach:

- Żelazna Prywatna nr 225, 150,217;

- Ulatowo –Pogorzel nr 30, 53;

- Żelaznej Rządowej nr 69;

- Ulatowo-Słabogóra Nr 124,130,126.

- W zakresie oświetlenia ulicznego

  - Bieżąca obsługa, konserwacja wraz z wymianą zużytych elementów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec.

  - Montaż trzech opraw oświetleniowych  w miejscowości Ulatowo-Pogorzel.

- W zakresie OSP

- Wspólnie z GZKiS w Jednorożcu zorganizowano Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze 
w Jednorożcu w dniu 01.09.2013 r.

- Pomoc w organizacji Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych w Jednorożcu w dniu 15.09.2013 r. Zwycięstwo jednostki OSP z Połoni.

- W zakresie kultury i sportu:

- Modlitwa ekumeniczna połączona z inscenizacją działań wojennych z okresu I wojny światowej w Jednorożcu – 13 lipca 2013 r.

- Festyn rodzinny w Drążdżewie Nowym – 10 sierpnia 2013 r.

- Wieczór poezji kurpiowskiej w Jednorożcu – 26 sierpnia 2013 r.

- Udział w Przasnyskich Dożynkach Powiatowo-Gminno-Miejskich – 8 września 2013 r.

- W zakresie oświaty:

- 1 sierpnia 2013 r. odbyły się trzy egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego

- W dniu 23.08.2013 r. podpisano umowę na realizację projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „W trosce o dobry start”. W ramach projektu realizowane będą zajęcia logopedyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi, zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu w 5 szkołach podstawowych z terenu Gminy Jednorożec. Wartość projektu wynosi 188 448,30 zł.

- W dniu 29.08.2013 r. podpisano umowę na realizację projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Jednorożec potrzebuje przedszkola”. W ramach projektu realizowane będą zajęcia logopedii, rytmiki, języka angielskiego dla 5-latków oraz terapia pedagogiczna. Ponad to zakupione zostaną pomoce naukowe i zabawki dla dzieci oraz zatrudniony zostanie psycholog dziecięcy i pomocnik nauczyciela. Wartość projektu wynosi 282.350 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 239.997,50 zł, wkład własny 42. 352,50 zł

- Doposażenie szkół w Żelaznej Rządowej i w Parciakach w place zabaw dla dzieci.

- W zakresie pomocy społecznej:

- W miesiącu lipcu zorganizowano wypoczynek letni (kolonie w Stegnie Gdańskiej) dla 10 dzieci 
z rodzin niewydolnych wychowawczo z terenu Gminy Jednorożec .

- W ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” opłaciliśmy posiłki dla dzieci w szkołach, przedszkolu i punktach przedszkolnych na łączną kwotę 21.315,32 zł  
oraz udzieliliśmy wsparcia na zakup żywności dla 17 rodzin na kwotę 7.011,24 zł.

- Realizowany jest projekt systemowy „Być aktywną” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu 15 osób bezrobotnych otrzymuje wsparcie psychologiczne 
i uczęszczało na warsztaty z doradcą zawodowym oraz ukończyło kurs podstawy obsługi komputera i korzystania z Internetu. Obecnie kontynuują kurs „Profesjonalny sprzedawca 
z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem komputerowym oraz prawem jazdy”. W ramach wkładu własnego do projektu udzielono wsparcie finansowe po 500 zł dla każdego uczestnika.

- Prace społecznie użyteczne na terenie gminy wykonuje 18 osób bezrobotnych, są to prace porządkowe, pomoc kuchenna, opieka nad osobami starszymi i dziećmi, doręczanie korespondencji. Wypłacono świadczenia na kwotę 11.578,64 zł.

- W Domach Pomocy Społecznej przebywa 7 mieszkańców naszej gminy, za których ponosimy częściową odpłatność w kwocie 13.990,62 zł miesięcznie.

WÓJT GMINY JEDNOROŻEC

/-/ Michał Lorenc