____________________________________________________________________________________________________

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamawiający:

Gmina Jednorożec

ul. Odrodzenia 14

06-323 Jednorożec

tel. 029 751 83 92

faks. 029 751 70 31

NAZWA ZAMÓWIENIA

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jednorożec”

##### Projekt stanowi element projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Zwiększenie dostępności podstawowych usług świadczonych przez Gminę Jednorożec poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Jednorożec oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jednorożec” – II etap

CPV 45 23 24 21 - 9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków;

CPV 45 11 12 00 - 0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;

CPV 45 23 24 10 - 9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej;

CPV 45 23 24 23 - 3 – Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków;

CPV 45 25 56 00 - 5 – Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji;

CPV 45 23 24 00 - 6 – Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych;

CPV 45 23 13 00 - 8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków;

CPV 45 31 00 00 - 3 – Roboty instalacyjne elektryczne.

Zatwierdził:

Wójt Gminy Jednorożec

(-) Michał Lorenc

Jednorożec, dnia 03.06.2014 r.

# 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Jednorożec reprezentowana przez Wójta Gminy Michała Lorenca, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, tel. (029) 751 83 92, fax (029) 751 70 31, NIP 761-148-59-12, REGON 550667853 występująca w imieniu własnym.

# 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn.zm);

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp.;

- Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy Pzp.;

- Podstawa prawna opracowania niniejszej SIWZ:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.1692),

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r., poz.231),

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2013 r., poz.1735),

- Kodeks cywilny,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153 z późn.zm.).

# 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa 102 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących w technologii osadu czynnego na terenie gminy Jednorożec. Budowane oczyszczalnie ścieków zlokalizowane zostaną na działkach należących do mieszkańców poszczególnych posesji. Zadanie obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących w technologii niskoobciążonego osadu czynnego z odprowadzeniem oczyszczonych biologicznie ścieków do gruntu (drenaż rozsączający w formie poletka drenażowego w tunelach bądź w formie rowów rozsączających w nasypie). Montowane przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą posiadać udokumentowaną przez laboratorium notyfikowane zgodność z normą PN-EN 12566-3 + A1:2009.

System sterowania oczyszczalni powinien być umieszczony w osobnej wolnostojącej skrzynce elektrycznej. Skrzynka ta ma stanowić kompletne rozwiązanie technologiczne ze zbiornikiem oczyszczalni (jeden producent). Sterowanie pracą oczyszczalni powinno być w pełni zautomatyzowane. Powinno ono zapewniać recyrkulację osadu nadmiernego. Zużycie energii elektrycznej nie większe niż 1,0 kWh na dobę potwierdzone raportem badań wystawionym przez laboratorium notyfikowane w UE lub potwierdzone przez producenta.

Zamawiający żąda załączenia do oferty papierowej wersji pełnego raportu z badań wykonanego przez notyfikowane laboratorium oraz rys.technicznych/schematów proponowanych urządzeń w celu ich weryfikacji.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- roboty ziemne - wykop;

- roboty budowlano-montażowe z przyłączeniem kanalizacji sanitarnej z budynku;

- roboty elektryczne;

- roboty ziemne – zasypka wykopów i wykonanie nasypu.

Ponadto w ramach zamówienia należy:

-  uporządkować plac budowy do stanu poprzedniego (wywóz gruntu, niwelacja terenu);

- na dwa dni przed rozpoczęciem robót, poinformować użytkownika o planowanym terminie montażu oczyszczalni;

- przeprowadzić rozruch oczyszczalni;

-  przeszkolić użytkowników przydomowych oczyszczalni, dostarczyć instrukcję obsługi;

-  wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Ciąg technologiczny winien składać się z trzech lub więcej niezależnych komór połączonych ze sobą w typoszereg oczyszczalni. Technologia wykonania i eksploatacji zakłada, iż ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane z budynków mieszkalnych rurą PCV o średnicy 110 mm lub 160 mm do oczyszczalni.

Do budowy należy zastosować oczyszczalnie ścieków pracujące w układzie technologicznym składającym się z ustawionych szeregowo komór realizujących następujące procesy jednostkowe:

a) komory osadnika wstępnego (w zależności od RLM oczyszczalnia składać się będzie z jednej lub dwóch komór osadnika wstępnego),

b) komory napowietrzania wraz ze złożem biologicznym,

c) komory osadnika wtórnego z komorą recyrkulacji.

Oczyszczone ścieki odprowadzone zostaną przez rurę PCV o średnicy 110 mm do układu drenażu. W zależności od warunków gruntowych drenaż wykonany zostanie w gruncie rodzimym lub na kopcu nasypowym. W przypadku kopca nasypowego między przydomową oczyszczalnią ścieków a układem drenażu zamontowana musi zostać przepompownia ścieku oczyszczonego.

Zbiorniki oczyszczalni wykonane powinny być z polietylenu metodą formowania rotacyjnego (polietylen wysokiej gęstości PEHD).

Z uwagi na trudne warunki gruntowe proponowane rozwiązanie musi zapewniać zwiększoną sztywność konstrukcji.

Oczyszczalnia ścieków musi posiadać lej „Imhoffa” (wyklucza się stosowanie osadników Imhoffa tzn. leja otwartego).

Osadnik wstępny musi posiadać minimum 1 m³ pojemności.

Pojemność czynna proponowanych oczyszczalni musi wynosić minimum 3m3.

Przepływ dobowy proponowanej oczyszczalni musi wynosić minimum 1,2m3/d.

Każda komora występująca w oczyszczalni musi być wyposażona w nadstawkę z pokrywą, umożliwiającą dostęp do każdej komory oczyszczalni oddzielnie,

Stopień oczyszczania zanieczyszczeń określony parametrami: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna – musi być zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz.984 z późn.zm.) i potwierdzony w Raporcie z wstępnych badań.

W przypadku nieskutecznego uziemienia budynku należy wykonać uziemienie oczyszczalni. Na potwierdzenie właściwego i bezpiecznego działania wykonanych instalacji elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań potwierdzonych protokołem z pomiaru zadziałania zabezpieczenia różnicowo-prądowego.

Wyklucza się oczyszczalnię, w których zbiorniki występują z podziałem na grodzie.

W celu zapewnienia bezproblemowej i komfortowej eksploatacji i konserwacji urządzeń, zaprojektowane rozwiązanie musi posiadać możliwość całkowitego dostępu do dyfuzora, poprzez wyjęcie na zewnątrz bez konieczności wypompowywania znajdujących się w oczyszczalni ścieków. Nie dopuszcza się stosowania w osadniku lub bioreaktorze dodatkowych filtrów, koszy i krat.

Wymaga się, aby częstotliwość wywozu osadów z oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem była nie większa niż jeden raz na osiem miesięcy.

Na ogólną liczbę 102 szt. przydomowych oczyszczalni składa się:

- 100 szt. oczyszczalni o przepustowości do 1,2 m3/d;

- 1 szt. oczyszczalni o przepustowości do 1,4 m3/d;

- 1 szt. oczyszczalni o przepustowości do 2,00 m3/d;

Zakres robót został szczegółowo określony w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będących załącznikiem do SIWZ. Oczyszczalnie zlokalizowane będą na terenie Gminy Jednorożec zgodnie z wykazem dołączonym do dokumentacji.

Uwaga! We wszystkich miejscach opisu przedmiotu zamówienia (a w przede wszystkim opisana szczegółowo technologia oczyszczania ścieków w pkt. 11.A.3 i 11.A.4 STWiOR jest przykładowa), gdzie Zamawiający poprzez nazwy, oznaczenia, symbole, itp. wskazuje producenta, pochodzenie materiału – dopuszcza się złożenie oferty równoważnej. Za równoważne materiały i urządzenia, Zamawiający uzna te, które posiadają parametry jakościowo-techniczne nie gorsze od wskazanych w SIWZ, STWiOR i projekcie budowlanym. W przypadku gdy Wykonawca powoła się na system jakościowy równoważny, po jego stronie leży wskazanie dowodu równoważności, który należy dołączyć do oferty. Materiały i urządzenia przedstawione przez wykonawcę muszą gwarantować co najmniej takie same warunki i parametry jakie zawiera dokumentacja projektowa oraz opisy STWiOR i SIWZ. Wykonawca składający ofertę na urządzeniach i materiałach równoważnych pod względem jakości, zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentów potwierdzających parametry urządzeń równoważnych oraz załączenia wyliczeń dotyczących parametrów oczyszczonych ścieków potwierdzających osiągnięcie nie gorszych poziomów wymaganych i określonych w projekcie Zamawiającego. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. W celu wykazania równoważności należy przedstawić wszelką możliwą do porównania dokumentację techniczno technologiczną z której jednoznacznie będzie wynikać równoważność proponowanych urządzeń zamiennych. Dokumentami niezbędnymi do spełnienia warunku równoważności, które należy przedstawić do akceptacji są: dokumentacja techniczna proponowanych urządzeń i instalacji, schematy technologiczne wraz z rysunkami i  opisami technicznymi proponowanych urządzeń, schematy działania wraz z określeniem stopnia redukcji zanieczyszczeń, wskazaniem odpowiednich komór i urządzeń współpracujących, kompletna dokumentacji wraz z załącznikami dotycząca przeprowadzonych badań i atestów, schematy elektryczne wraz z wykazem urządzeń proponowanych rozwiązań równoważnych, wszelkie inne dokumenty techniczno- technologiczne umożliwiające rzetelną a przede wszystkim kompleksową ocenę zaproponowanych urządzeń.

Przy ocenie równoważności, Zamawiający będzie brał pod uwagę między innymi następujące cechy:

- Urządzenia muszą być zgodne z normą PN EN 12566-3 + A1:2009 oraz posiadać deklarację zgodności ze znakiem CE – potwierdzoną raportem z badań wystawionym przez notyfikowane laboratorium,

- Konstrukcja monolityczna wykonana z polietylenu metodą rotacyjną (polietylen wysokiej gęstości PEHD),

- Wytrzymałość konstrukcji osadników musi umożliwiać przykrycie ich 2 metrową warstwą gruntu,

- Oczyszczalnia ścieków musi posiadać lej „Imhoffa” (wyklucza się stosowanie osadników Imhoffa tzn. leja otwartego),

- Osadnik wstępny musi posiadać minimum 1 m³ pojemności,

- Przepływ dobowy proponowanej oczyszczalni musi wynosić minimum 1,2m3/d,

- Pojemność czynna proponowanych oczyszczalni musi wynosić minimum 3m3,

- Każda komora występująca w oczyszczalni musi być wyposażona w nadstawkę z pokrywą, umożliwiającą dostęp do każdej komory oczyszczalni oddzielnie,

- Stopień oczyszczania zanieczyszczeń określony parametrami: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna – musi być zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz.984 z późn.zm.) i potwierdzony w Raporcie z wstępnych badań typu.

Wyklucza się oczyszczalnię, w których zbiorniki występują z podziałem na grodzie.

W celu zapewnienia bezproblemowej i komfortowej eksploatacji i konserwacji urządzeń, zaprojektowane rozwiązanie musi posiadać możliwość całkowitego dostępu do dyfuzora, poprzez wyjęcie na zewnątrz bez konieczności wypompowywania znajdujących się w oczyszczalni ścieków.

Nie dopuszcza się stosowania w osadniku lub bioreaktorze dodatkowych filtrów, koszy i krat.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostarczenia przez oferenta proponowanego urządzenia do siedziby zamawiającego celem jego oględzin.

Opisane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót urządzenia do zastosowania/nazwy konkretnych producentów są wskazane przykładowo. Zgodnie z powyższymi zapisami Zamawiający dopuszcza oferowane przez Wykonawcę oczyszczalnie przydomowe zgodne z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, których cechy charakterystyczne opisane normą PN-EN 12566-3+A1:2009 są nie gorsze niż określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków winny być zgodne z dokumentacją projektową, przedmiarami robót i kosztorysami ofertowymi.

Zamawiający zastrzega, iż wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu biorąc pod uwagę możliwość rezygnacji części mieszkańców z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w trakcie realizacji zadania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. W przypadku rezygnacji właściciela działki z budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wartość wynagrodzenia należna wykonawcy zostanie pomniejszona o kwotę, na jaką została wyceniona oczyszczalnia zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Zaleca się, aby wszyscy wykonawcy składający oferty cenowe zapoznali się szczegółowo z przedmiarem robót oraz dokonali wizji lokalnej przyszłego placu budowy i jego otoczenia. W przypadku niejasności Wykonawca ma prawo zgłosić do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie w trybie art.38 uPzp. Nie wniesienie zastrzeżeń w ww. zakresie skutkuje obowiązkiem wykonania przez Wykonawcę robót zgodnie z dokumentacją techniczną i wiedzą techniczną, zgodnie z art.647 KC.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, normami oraz zapisami SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia swoich pracowników oraz obsługi inwestycji poniesione w związku z realizacją powierzonych mu obowiązków wynikających z zapisów niniejszej SIWZ.

# 4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

# 5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

# 6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

# 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 30.09.2014 r.

# 8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ W CELU SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki wynikające z art.22 ust.1 pkt 1-4 i art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności dotyczące :

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

Warunek zostanie oceniony według kryterium: spełnia - nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży właściwe oświadczenie z art.22 ustawy Pzp.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia tzn.:

Poprzez posiadanie wiedzy i doświadczenia Zamawiający uważa wykazanie się przez Wykonawcę – wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat (przed upływem składania ofert), a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, z należytą starannością, min. 2 robót dotyczących budowy (w ramach odrębnych umów wykonawczych) min.100 szt. biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków każda.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia ten warunek należy złożyć następujące dokumenty:

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert na zamówienie publiczne, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie min. 2 robót dotyczących budowy (w ramach dwóch odrębnych umów wykonawczych) min.100 szt. biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków każda.

Wykaz należy sporządzić wg załącznika nr 6 do SIWZ oraz dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót i poświadczające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Ww. warunek zostanie oceniony według kryterium: spełnia - nie spełnia na podstawie ww. wykazu.

Dowodami, o których mowa powyżej jest poświadczenie. Zamawiający dopuszcza inne dokumenty tylko w przypadku jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub przedłożone dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów, bezpośrednio Zamawiającemu.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Przez dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający uważa wykazanie się przez Wykonawcę posiadaniem do dyspozycji niezbędnego potencjału kadrowego tj.

- kierownika budowy - uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, powinny to być uprawnienia równoważne, zgodne z obowiązującym na dzień wydania prawem, wystawione przed upływem terminu składania ofert, ze wskazaniem tych osób;

- kierownika robót elektrycznych - uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, powinny to być uprawnienia równoważne, zgodne z obowiązującym na dzień wydania prawem, wystawione przed upływem terminu składania ofert, ze wskazaniem tych osób.

Zamawiający dopuszcza jednocześnie pełnienie przez 1 osobę funkcji kierownika robót w obu ww. specjalnościach pod warunkiem posiadania odpowiedniego doświadczenia i uprawnień.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia ten warunek należy złożyć następujące dokumenty:

- Wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, o których mowa powyżej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą/osobami (wg zał. Nr 5 do SIWZ); a także oświadczenie, że osoby wskazane w wykazie o którym mowa powyżej, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Ww. warunek zostanie oceniony według kryterium: spełnia - nie spełnia na podstawie ww. wykazu.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia ten warunek należy złożyć następujące dokumenty:

  - Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą, że dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania robót posiada środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości min. 2.000.000,00 zł. Powyższa informacja musi być wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu złożenia oferty.

Przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne wybrany wykonawca będzie zobowiązany przedstawić opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

- Nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy Pzp).

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy) należy złożyć:

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 oraz art.24 ust.2 ustawy Pzp) na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ.

  - Informację dotyczącą grupy kapitałowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ;

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

Uwaga: Ofertę Wykonawcy, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu uważa się za odrzuconą, a Wykonawcę za wykluczonego.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem udostępniającego (w oryginale).

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w:

- punkcie 5 ppkt 5.3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma  siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego) dołączonych do oferty. Z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia ww. warunki.

Informacja dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają lidera do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

- Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą odpowiedzialność solidarnie.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z liderem.

- Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę, z zastrzeżeniem, że wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w pkt.5.1-5.3 składa każdy partner z osobna. Pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

- Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia przez konsorcjum, gdy przynajmniej jeden z partnerów konsorcjum będzie spełniał wymagany warunek.

- Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w przypadku, gdy przynajmniej jeden z partnerów konsorcjum będzie spełniał wymagany warunek, bądź warunek ten zostanie spełniony łącznie.

- Zamawiający uzna za spełniony warunek znajdowania się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, w przypadku, gdy jeden z partnerów konsorcjum będzie spełniał wymagany warunek, bądź warunek ten zostanie spełniony łącznie.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu określone w pkt 5.1 i 5.3.

# 9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU

- Podwykonawcę w kontaktach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane obowiązany jest projekt umowy, a także jej zmianę przedłożyć Zamawiającemu, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy zgodnej z projektem umowy.

- Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zawierać:

- wynagrodzenie należne podwykonawcy,

- zasady odbioru wykonanych robót,

- termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni,

- część dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tym projekcie umowy,

- zasady zawierania umów z dalszym podwykonawcą.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy zgłosi odpowiednio na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenia albo wyrazi zgodę na zawarcie tej umowy z podwykonawcą.

- Umowa Wykonawcy, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, z Podwykonawcą winna być zawarta na piśmie pod rygorem jej nieważności i jej kopia poświadczona za zgodność z oryginałem musi być przekazana Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia podpisania z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. Nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy o zamówienie publiczne oraz umów o podwykonawstwo. Wyłączenie, o którym mowa nie dotyczy umów o wartości powyżej 50.000,00 zł.

- Jeżeli termin zapłaty podwykonawcy będzie dłuższy niż 30 dni Zamawiający wezwie Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy. W przypadku braku zmiany umowy Zamawiający naliczy karę umowną.

- Zamawiający nie podnosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające obciążać będą Wykonawcę.

- Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonywanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.

- Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy lub podania przez Wykonawcę nazwy (firmy) Podwykonawców, na zasoby których Wykonawca powołuje się na podst. art.26 ust.2b uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 u Pzp.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na podst. art.26 ust.2b uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 u Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

# 10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY WWW ZAMAWIAJĄCEGO

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i fakt otrzymania został niezwłocznie potwierdzony (art.27 ust.2 uPzp).

Adres strony elektronicznej zamawiającego: www.bip.jednorozec.pl
Adres poczty elektronicznej zamawiającego: gmina@jednorozec.pl.

# 11. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OŚWIADCZENIE, CZY ZAMIERZA SIĘ ZWOŁAĆ ZEBRANIE WYKONAWCÓW.

11.1 	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

11.2	Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym samym czasie i w ten sam sposób bez podania źródła zapytania (art.38 ust.2 Pzp) oraz zamieszczona na stronie internetowej www.bip.jednorozec.pl.

11.3	W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art.38, ust.4 Pzp). Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia a także zamieszcza się na stronie internetowej.

11.4	Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

# 12. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest kierownik Zespołu Inwestycji i Rozwoju Magdalena Bakuła.

Urząd Gminy w Jednorożcu

ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec

tel. (029) 751 83 92, fax (029) 751 70 31

e-mail: gmina@jednorozec.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00.

# 13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł w jednej z dopuszczalnych form określonych w ustawie Pzp i załączenia potwierdzenia jego wniesienia do oferty.

Zamawiający prosi aby potwierdzenie wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna załączyć do oferty w postaci kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, co pozwoli uniknąć dekompletacji oferty w momencie zwrotu wadium.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy Zamawiającego, tj. Gmina Jednorożec, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, Bank Spółdzielczy Przasnysz, Nr konta: 
81 892400070011 748920030002 do dnia 23.06.2014 r., do godz. 10.00.

Oferta niezabezpieczona wadium w formie wymaganej zostanie przez Zamawiającego odrzucona, a wykonawca wykluczony z postępowania o zamówienie publiczne.

Zasady zwrotu wadium oraz jego utraty określa art.46 ust.1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# 14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# 15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

15.1 Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego tj.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w myśl.art.22 ust.1 uPzp - zał. nr 1 do SIWZ,

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 oraz art.24 ust.2 ustawy Pzp) na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ,

- Informację dotyczącą grupy kapitałowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ;

- Formularz ofertowy - zał. nr 3,

- Wykaz podwykonawców (jeśli dotyczy) – zał. nr 4,

- Wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, o których mowa powyżej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą/osobami - zał. nr 5,

- Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zał. nr 6,

- Podpisany (akceptowany) projekt umowy - zał. nr 7,

- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą, że dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania robót posiada środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości min. 2.000.000,00 zł. Powyższa informacja musi być wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu złożenia oferty – zał. nr 8,

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert – zał. nr 9;

- Raport z badań wystawiony przez notyfikowane laboratorium na zgodność z normą PN EN 12566-3 + A1:2009 – zał. nr 10;

- Rys.techniczne/schematy proponowanych urządzeń w celu ich weryfikacji – zał. nr 11;

- Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie udostępnionych przedmiarów robót wraz ze zbiorczą tabelą elementów scalonych - zał. nr 12;

- Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów innego podmiotu na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – zał. nr 13 (jeśli dotyczy).

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu określone w pkt 5.1 i 5.3.

  - Oferta powinna być przygotowana na formularzu, który stanowi dodatek do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załączniki złożone w kolejności zgodnie z ofertą, nie wolno dokonywać żadnych zmian we wzorach druków);

  - Oferta stanowiąca dodatek do specyfikacji istotnych warunków zamówienia musi być wypełniona bez wyjątku przez Wykonawcę;

  - Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić druki oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony;

  - Oferta musi być przygotowana zgodnie z uPzp, dokumenty załączone do oferty muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.231);

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez użycia ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka, pod rygorem odrzucenia oferty;

  - Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”;

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów mających siedzibę albo miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty;

  - Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo;

  - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę;

  - Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się:

a)  osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

  - osoby legitymujące się odpowiednim dokumentem stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika, określającym zakres umocowania. Dokument ten należy złożyć w formie oryginału lub potwierdzonej kopii;

15.12.  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości;

15.13.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

15.14. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:

pełna nazwa wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

- OFERTA –    „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jednorożec”

- Nie otwierać przed 23.06.2014 r. godz.10:15

15.15.  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

15.16. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych:

- Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

- Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób.

- Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art.86 ust.4  uPzp.

- Zgodnie z art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

# 16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

16.1 	Oferty należy składać do dnia 23.06.2014 r. do godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, Sekretariat pok. Nr 8 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art.84, ust.2 Pzp);

16.2	Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY",

16.3	Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.

16.4 	Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nie otwarte.

16.5	Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec w dniu 23.06.2014 r. o godz. 1015.

Przy dokonywaniu analizy ofert Komisja przetargowa w szczególności sprawdzi:

- prawidłowość podpisania oferty;

- załączenie wszystkich wymaganych dokumentów w wymagalnej formie;

W przypadku zgodności ofert z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia Komisja dokona oceny ofert stosując kryteria ofert podane w dziale 20. SIWZ.

Do oceny w kryterium ceny będzie przyjmowana cena brutto.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zawiadamiając o tym niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana nie odrzucona oferta, która otrzyma najwięcej punktów przy porównywaniu ofert.

# 17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny ofertowej zgodnie z treścią przedmiarów robót stanowiących załącznik  do formularza oferty – zał. nr 1 do SIWZ, gdzie:

- wszystkie ceny jednostkowe winny być wyliczone z narzutami. Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach formularzy kosztorysów ofertowych muszą obejmować koszty wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych objętych daną pozycją kosztorysową, niezbędnych do zapewnienia zgodności wykonania tych robót z wymaganiami podanymi w przedmiarach robót oraz przepisami prawa i sztuki budowlanej;

- brak wypełnienia i określenia wartości w jakiejkolwiek pozycji z przedmiarów robót, spowoduje odrzucenie oferty z postępowania;

- ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych;

- jeżeli Wykonawca zgłosi Zamawiającemu brak ujęcia pewnych robót w formularzach przedmiarów robót, wynikających z dokumentów stanowiących opis przedmiotu zamówienia, to wycenienie tych robót z kosztorysu może nastąpić jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego, w pozycji formularza wskazanej przez Zamawiającego;

- Wykonawca, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, nie może usuwać lub dodawać nowych pozycji do formularzy przedmiarów robót, a także zmieniać kolejności pozycji formularzy przedmiarów robót.

- w formularzu kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiarów robót Wykonawca określi: łączną wartość netto robót objętych formularzem kosztorysu ofertowego, łączny podatek VAT, łączną wartość brutto robót objętych danym formularzem kosztorysu ofertowego;

- każda oferta musi posiadać zbiorczą tabelę elementów scalonych zawierającą pozycje: 1. roboty ziemne wykopy; 2. roboty montażowe; 3. roboty ziemne zasypka; 4. roboty elektryczne;

- cenę ofertową należy wyliczyć z dokładnością do 1 grosza (do dwóch miejsc po przecinku), aby uniknąć pomyłek w wyznaczeniu ceny oferty , wynikających z tzw. „zaokrągleń”;

- zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzą przesłanki uprawniające do zastosowania innego podatku, co Wykonawca powinien udokumentować w swojej ofercie poprzez złożenie dokumentu (oświadczenia) uprawniającego go do jego zastosowania.

- Przed sporządzeniem kosztorysu ofertowego na podstawie przedmiarów robót Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentami stanowiącymi opis przedmiotu zamówienia, ujętymi w załącznikach do SIWZ i sporządzenia oferty z należytą starannością. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ww. dokumentów w trybie ustalonym w dziale 11 niniejszej SIWZ.

- Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym wypełnionym na podstawie przedmiarów robót, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, projektem budowlanym i sztuką budowlaną. Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania zakresu rzeczowego określonego dla przedmiotowego zamówienia oraz do stosowania materiałów właściwej jakości.

- Wszelkie roboty, które były do przewidzenia na etapie sporządzenia oferty, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu (mimo braku ich w przedmiarach robót, a wynikające z Prawa budowlanego, Polskich norm, sztuki budowlanej), nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych, a Wykonawca będzie zobowiązany do ich wykonania i nie będzie przysługiwało mu prawo żądania dodatkowego wynagrodzenia za te roboty. Zamawiający uzna, że roboty te zostały ujęte przez Wykonawcę w innych cenach i składnikach danego formularza kosztorysu ofertowego.

- Cena ofertowa jest niezmienna do końca realizacji zamówienia.

- Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, na które Wykonawca składa ofertę, wynikające wprost z zakresu robót ujętych w załącznikach do SIWZ. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie, włączając w to koszty bezpośrednie – w szczególności: robocizny, materiału wraz z dostawą na teren placu robót, sprzętu (jego montażu i demontażu); koszty ogólne, w tym: koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego  remontu,  jak  również  następujące  koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji placu robót wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza, transportu, składowania materiałów, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jednorożec”, oraz inne koszty wynikające z umowy, której wzór zawiera zał. nr 7 do SIWZ. Cena winna być ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji w formularzu kosztorysowym robót, w tym również kosztów wynikających z wyjaśnień udzielonych Wykonawcom na zapytania. Cena winna również uwzględniać ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk.

Cenę należy podać w złotych polskich. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się posługiwał ceną brutto, określoną przez Wykonawcę.

# 18. UMOWA RAMOWA.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

# 19. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich.

# 20. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT.

Kryterium oceny:

1. Oferty będą oceniane wg następującego kryterium o znaczeniu określonym udziałem procentowym jn. :

- Cena oferty brutto (z podatkiem VAT)      -  100 %

2. W odniesieniu do kryterium cena, ocena ofert zostanie dokonana przez zastosowanie następującego wzoru:

najniższa zaoferowana cena oferty

Ilość punktów badanej oferty  =    -----------------------------------------      x 100 pkt

cena oferty badanej

3. Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta z najniższą ceną, czyli ta, która wg kryterium określonego w pkt.1 otrzyma 100 punktów, wyliczonych z wzoru podanego w pkt.2.

# 21. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU I OCENIE OFERT.

21.1	Otwarcie ofert jest jawne;

21.2	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

21.3	Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz ceny, terminy wykonania, warunki płatności zawarte w złożonych ofertach (art.86 ust.4 Pzp);

21.4	Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy spełniają warunki określone w SIWZ oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych;

21.5	W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

# 22. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

4) terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust.1 pkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem 5 dni, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożona została tylko jedna oferta.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli w przypadku trybu przetargu nieograniczonego:

- złożono tylko jedną ofertę,

- nie odrzucono żadnej oferty,

- nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Przyjęcie warunków przetargu jest równoznaczne z przyjęciem wzoru umowy proponowanego przez Zamawiającego.

# 23. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej wraz z podatkiem VAT (ceny brutto).

Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru wykonawcy w jednej z następujących form:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający będzie wymagał pozostawienia 30% wysokości zabezpieczenia. Zabezpieczenie to będzie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

# 24. AUKCJA ELEKTRONICZNA.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

# 25. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

# 26. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY.

Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy.

Treść umowy jak w załączeniu. Projekt umowy należy zaakceptować poprzez parafowanie.

# 27. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w Dziale VI ustawy Pzp (Środki ochrony prawnej).

# 28. WARUNKI ZMIANY UMOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART.144 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie:

1.  W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzanie do umowy zmian za zgodą Zamawiającego.

2.  Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego i Wykonawcę.

3.  Zmiany umowy, o których mowa w ust.1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art.140 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

4.  Zmiany, o których mowa w ust.1 mogą dotyczyć:

1) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych lub zmiany technologii na korzystniejszą, nowocześniejszą, tańszą niż określona w dokumentacji projektowej,

2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów,

3)  wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art.36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. , poz.1409 z późn.zm.). wymagających zgody projektanta,

4)   zmiany producenta urządzeń,

5)   zmiany wymiarów lub położenia elementów związanych z robotą budowlaną,

6)  zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy,

7) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru mieszczących się jednak w opisie przedmiotu zamówienia,

8)  konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a)  konieczności wykonania robót dodatkowych w rozumieniu art.67 ust.1. pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych warunkujących wykonanie przedmiotu zamówienia,

b) wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy,

c) wykrycia na etapie sprawdzania i aktualizacji dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego wadliwości lub niekompletności projektu budowlanego, które powodują konieczność zmiany lub uzupełnienia projektu budowlanego, a ponadto: zagrażają bezpieczeństwu robót w trakcie ich realizacji lub po ich ukończeniu, niezależnie od tego, czy zagrożenie dotyczy życia lub zdrowia ludzi czy interesów osób trzecich lub nie zagrażają bezpieczeństwu jak wyżej, lecz prowadzą do innych niekorzystnych cech wykonywanego obiektu, obniżając jego walory funkcjonalne bądź estetyczne lub prowadzą do niepotrzebnych kosztów samej inwestycji, bądź przedłużają czas jej realizacji, powyższe będzie możliwe pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w dokumentacji budowy wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu,

d) wystąpieniem przedłużania się okresu osiągania parametrów technologicznych niezawinionego przez wykonawcę inwestycji,

e) wystąpieniem udokumentowanych przez wykonawcę inwestycji, niezawinionych przez niego opóźnień w dostawie urządzeń technologicznych.

9)  uzasadnionej rezygnacji z wykonania części robót budowlanych w wyniku zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej;

10) zmiany osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych, z tym, że kwalifikacje nowo wprowadzonych osób muszą być takie same albo wyższe od kwalifikacji personelu wykazanego w ofercie;

11) zmiany podwykonawcy robót wskazanych w ofercie, pod warunkiem uzyskania zgody zamawiającego na zatrudnienie nowego podwykonawcy;

12) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT - w takim przypadku Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

13) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku rezygnacji części mieszkańców z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w trakcie realizacji zadania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

5. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 4 pkt.3 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian oraz niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez zamawiającego.

6. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust.4 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:

1)   opis propozycji zmiany,

2)   uzasadnienie zmiany,

3)  obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,

4)   opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy.

7.   Uzasadnienie zmiany, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2 może dotyczyć:

1)   obniżenia kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu,

2)   poprawy wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych,

3)   podniesienia wydajności urządzeń,

4)   podniesienia bezpieczeństwa wykonywania robót,

5)   usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu,

6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkód spowodowanych przez zamawiającego lub dających się przypisać zamawiającemu, personelowi zamawiającego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego do innych czynności w miejscu realizacji zamówienia,

7)zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach.

8) zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy bądź wysokość wynagrodzenia wykonawcy.

8.  Jednakże Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.

9.   Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4 wymaga podpisania aneksu do umowy.

Załączniki do SIWZ stanowiące jej integralną część:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w myśl.art.22 ust.1 uPzp - zał. nr 1 do SIWZ,

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 oraz art.24 ust.2 ustawy Pzp) na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ,

- Informacja dotycząca grupy kapitałowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ,

- Formularz ofertowy - zał. nr 3,

- Wykaz podwykonawców – zał. nr 4,

- Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia – zał. nr 5,

- Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów innego podmiotu na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – zał. nr 5a,

- Wykaz wykonanych najważniejszych robót w okresie ostatnich 5 lat – zał. nr 6,

- Podpisany i wypełniony projekt umowy - zał. nr 7,

- Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie udostępnionych przedmiarów robót - zał. nr 8.

Jednorożec, dnia 03.06.2014 r.

M.B.

Zał. Nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)							 ………..……………., dnia ……………..

# OŚWIADCZENIE

# złożone w przetargu nieograniczonym

na wykonanie zadania inwestycyjnego

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jednorożec”

Stosownie do art.44 w związku z art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2013 r., poz.907 z późn.zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego dotyczące:

- posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………….…………………………………………………..

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Zał. Nr 2 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)							 ………..……………., dnia ……………..

# OŚWIADCZENIE

# O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

# złożone w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jednorożec”

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2013 r., poz.907 z późn.zm.).

…….…………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Zał. Nr 2a do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)							 ………..……………., dnia ……………..

INFORMACJE dotyczące GRUPY KAPITAŁOWEJ

# złożone w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jednorożec”

*Oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia, ponieważ nie należę  do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331, z późn.zm.), o których mowa w art.24 ust.2 pkt 5** Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo  zamówień publicznych /tj. Dz. U. z  2013 r., poz.907, z późn.zm./.

…….…….…………………………………………………..

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

*Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331, z późn.zm.), wraz z następującymi podmiotami. 
Lista podmiotów (art.26 ust.2d uPzp):

………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………..

…….…….…………………………………………………..

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

*Zaznaczyć właściwe

**art.24 ust.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: pkt 5 „należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn.zm.5)), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

Zał. Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jednorożec”

Zamawiający:

Gmina Jednorożec

ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec

NIP 761-148-59-12

- Nazwa Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| Nr NIP |  |
| Nr REGON |  |
| Nazwa i adres partnerów Konsorcjum* |  |

* wypełniać w przypadku Konsorcjum

- Osoba do kontaktów (w sprawie niniejszej oferty)

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres służbowy |  |
| Telefon, Fax |  |
| e-mail |  |

- Deklaracja Wykonawcy

Niniejszym oświadczamy, że:

  - Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

  - Oferujemy się wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacją projektową oraz na zasadach i w cenie podanej w niniejszym formularzu oferty przetargowej na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

- Cenę oraz termin wykonania zadania, warunki płatności (termin płatności) i gwarancji jakości oferujemy jak niżej:

|  | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena ofertowa za roboty budowlane dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków |  |  |  |
| Cena słownie |  |  |  |
| Termin wykonania | (dzień, miesiąc, rok) |  |  |
| Warunki płatności | (ilość dni od przyjęcia i zatwierdzenia faktury) |  |  |
| Okres gwarancji* | (min.60 miesięcy) |  |  |

* Należy podać ilość miesięcy od momentu końcowego odbioru zadania

a) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj. budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy  Jednorożec

za cenę ............................................... zł netto słownie ........................................................................................................... zł

plus podatek VAT ......................... % t.j. ………………………………………………………   ……………… zł

za cenę ............................................... zł brutto słownie ........................................................................................................ zł.

- Termin wykonania zamówienia: ………………………………………………………...………………………….

- Termin płatności: 30 dni od dnia przedłożenia poprawnej faktury.

- Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy min. 60 m-cy): ………………………….

5. Wadium w kwocie 50.000,00 złotych zostało wniesione w dniu ..................... w formie.................................................

  - 6. Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych we wzorze umowy warunków w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Jednocześnie zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 5% wartości zamówienia brutto.

  - 8. Uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. Informacje na temat podwykonawców:

1) Niniejszym oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami.*

2) niniejszym oświadczamy, że następujące roboty zamierzamy powierzyć podwykonawcom - części zamówienia wymienione wg załączonego do oferty formularza „WYKAZ części zamówienia przewidzianych przez Wykonawcę do wykonania przez podwykonawcę” *

1. .......................................................................................................................................

2. .......................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić.

Oferta została złożona na ……… stronach.

…………………………., dnia ………….. 			……………………………………….…..

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Zał. Nr 4 do SIWZ

………..……………., dnia ……………..

WYKAZ

części zamówienia przewidzianych przez Wykonawcę do wykonania

przez podwykonawcę w ramach realizacji inwestycji

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jednorożec”

| Lp. | Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

……………………………………….……………………

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot, na którego zasobach będzie polegał Wykonawca)

Zał. Nr 5  do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)							 ………..……………., dnia ……………..

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jednorożec”

przedłożony w celu wykazania spełnienia warunku udziału w ww. postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

| Lp. | Zakres wykonywanych czynności | Imię i nazwisko osoby, która będzie wykonywać poszczególne czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą | Informacje nt kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia – niezbędnych do wykonania zamówienia | Nr uprawnień i nazwa organu, który je wydał |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kierownik budowy |  |  |  |
| 2. | kierownik robót elektrycznych |  |  |  |

Jednocześnie oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane prawem uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

…………………………., dnia ……………….. 		………………………………………………..…..

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku prowadzenia przez te osoby samodzielnej działalności należy do oferty dołączyć pisemne zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji.

Zał. Nr 5a  do SIWZ

(Pieczęć podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji)					 ………..……………., dnia ……………..

ZOBOWIĄZANIE*

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jednorożec”

Ja …………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

reprezentując ……………………………………………………………………………………………..…………………………

(nazwa podmiotu, na którego zasobach będzie polegał Wykonawca)

zobowiązuję się do oddania do dyspozycji …………………………………………………………………………...

(nazwa firmy Wykonawcy)

……………………………………………  …………………………………………………………………………

niezbędnych zasobów w postaci ……………..………………………………………………..………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

na okres korzystania z nich przez ww. Wykonawcę przy wykonywaniu ww. zamówienia.

Wskazane zasoby będą wykorzystane w następujący sposób: ……………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………….……………………………………

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot, na którego zasobach będzie polegał Wykonawca)

* jeśli dotyczy

Załącznik nr 6  do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)							 ………..……………., dnia ………...………..

Wykaz wykonanych robót, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie wymaganym SIWZ w przetargu nieograniczonym na: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jednorożec”

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia (kwota brutto w zł) | Data wykonania (zakonczenia) (dd-mm-rrrr) | Zamawiający | Nr str. w ofercie z załączonymi dowodami poświadczającymi czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |

* Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dowody dotyczące najważniejszych robót i określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

………………..……………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA Nr ZIR.271.7.2014

o zamówienie publiczne

W dniu …........................................................, w Jednorożcu, pomiędzy Gminą Jednorożec zs przy ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Jednorożec Pana Michała Lorenca przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Magdaleny Kucińskiej

a

….............................................................................................................................................................................................................

z siedzibą w….................................................................zarejestrowanym w ………………........................................................

NIP ……………………………………………………….…………….……………………….............................................,

reprezentowanym przez:

1) …......................................................................................................................................................................................................,

2) …......................................................................................................................................................................................................,

zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”

§ 1.

Podstawa zawarcia umowy i załączniki

1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907, z późn.zm.).

2. 	Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

1)	Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

2) 	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

3) 	Ewentualne wyjaśnienia Zamawiającego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

4) Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  przedmiary robót.

§ 2.

Przedmiot umowy

1. 	Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczące zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jednorożec”, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia …………... stanowiącej załącznik do umowy.

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają projekty budowlane, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz oferta przetargowa Wykonawcy.

3.   Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, normami oraz na  ustalonych niniejszą umową warunkach.

4.	  Zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają:

1) 	Umowa,

2) 	Oferta Wykonawcy,

3) 	Ewentualne wyjaśnienia Zamawiającego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

4) 	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawierająca projekty budowlane, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

5. 	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynika to wprost z dokumentów wymienionych w ust.4.

6.  Zamawiający zastrzega, iż wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu biorąc pod uwagę możliwość rezygnacji części właścicieli nieruchomości z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w trakcie realizacji zadania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. W przypadku rezygnacji właściciela działki z budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wartość zamówienia zostanie pomniejszona o kwotę, na jaką została wyceniona oczyszczalnia zgodnie z kosztorysem ofertowym.

§ 3.

Wymagania materiałowe

1. 	Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

2. 	Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w SST.

3.	Na każde żądanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów aktualny certyfikat lub aprobatę techniczną.

§ 4.

Termin realizacji

1. 	Przekazanie terenu budowy nastąpi nie później, niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

2. 	Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpi w ciągu 5 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy.

- Termin realizacji zamówienia:  do dnia 30 września 2014 roku.

4. 	Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 10 dni, po pisemnym zgłoszeniu zakończenia robót przez Wykonawcę, potwierdzonym przez nadzór inwestorski wpisem w Dzienniku Budowy.

§ 5.

Wynagrodzenie Wykonawcy

  - Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe.

1) cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ……………………………..…………………...…. złotych

słownie złotych: ………………………………………........................................................................................................

………………………………………………………………………………..……………...……………….……

w tym podatek VAT w wysokości 23%, tj.: ……………………………………..…………………………...…….

słownie złotych: ………………………………………………………………..……..…………………………...

wartość netto w wysokości: ……………………………………………………....……………………...…złotych

słownie złotych: ………………………………………………...………………..………………………..………

……………………………………………………………………………………..…..…………………………,

zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie w ramach zadania obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarami  robót w tym kosztami materiałów, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty w tym między innymi:

- koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych,

- koszty zagospodarowania placu budowy,

- koszty ubezpieczenia budowy,

- koszty obsługi geodezyjnej w czasie budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- koszty płatnych odbiorów technicznych,

- koszty wywozu wszystkich materiałów rozbiórkowych wraz z opłatami składowania materiałów na wysypiskach i opłatami  utylizacyjnymi,

- koszty w ramach gwarancji zapewnienia obowiązkowych przeglądów rocznych każdej oczyszczalni z wpisaniem uwag i zaleceń dla użytkownika do książki serwisowej (bez wywozu osadu nadmiernego).

- innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 6.

Rozliczenie robót

  - Rozliczenie za wykonany przedmiot robót może odbywać się max. dwiema (2) częściowymi fakturami za dany, wykonany zakres prac z uwzględnieniem terminu określonego w §4 ust.3 niniejszej umowy, na podstawie protokółu częściowego odbioru robót potwierdzonego przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i przedstawiciela zamawiającego.

  - Wystawione faktury muszą być zgodne z przygotowanym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo –finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

  - Rozliczenie ostateczne nastąpi po wystawieniu faktury końcowej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i usunięciu usterek, po zakończeniu ostatniego etapu robót.

  - Płatność za fakturę VAT będzie dokonywana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy Nr …………………………………………… w …………………………….. w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru częściowego/końcowego spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

  - Faktury winny być wystawiane na następujące dane:

Gmina Jednorożec

ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec

NIP 761 148 59 12

  - W przypadku realizacji robót budowlanych z udziałem podwykonawców lub też dalszych podwykonawców, do każdej faktury Wykonawca dołączy dowody (oryginalne oświadczenie o zapłacie podpisane przez podwykonawcę) zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Załączenie ww. dowodu zapłaty podwykonawcy za wykonane roboty budowlane/dostawy/usługi stanowi bezwzględny warunek dokonania zapłaty wykonawcy.

  - Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o pod wykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę przedmiotu umowy.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

  - Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust.7, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

  - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust.7. W tym zakresie Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

  - W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.10, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust.8, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

12. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust.6 tylko w zakresie części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie tylko w tej części.

§ 7.

Roboty zamienne i dodatkowe

1. 	Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecić Wykonawcy na piśmie wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.

2. 	Strony przyjmują następującą definicję robót dodatkowych i zamiennych oraz sposób ich zlecenia i rozliczenia:

1) 	Roboty zamienne są to roboty wynikające ze zmiany technologii lub zmiany materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca powinien wykonać na podstawie protokołu. Rozliczenie robót zamiennych nastąpi w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. W przypadku konieczności przekroczenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 wymagana jest zgoda Zamawiającego.

2) 	Roboty dodatkowe są to roboty, których wykonanie stało się niezbędne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i jeżeli:

a) 	z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

b) 	wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokołu konieczności i zamówienia dodatkowego udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie odrębnej umowy.

§ 8.

Rozliczenie robót zamiennych i dodatkowych

1.	Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7 ust.1 niniejszej umowy, odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w Kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia za te roboty.

2. 	Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust.1 niniejszej umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację szczegółową ceny jednostkowej tych robót sporządzoną w oparciu o ceny zawarte w aktualnych zeszytach „SEKOCENBUD”.

3. 	Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

4. 	Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w ust.2 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian, przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

§ 9.

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

1.	Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) 	przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej w  terminie określonym w § 4 ust.1 niniejszej umowy,

2) 	zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2. 	Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) 	wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1409 z późn.zm.).

2) 	przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych (SST),

3)	wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem wymagań określonych w SST,

4) 	realizowanie poleceń wpisanych do dziennika budowy,

5) 	kompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót,

6) 	utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu  budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

7) 	informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających,

8) 	informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

9) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10) 	przedłożenie umowy konsorcjum (w przypadku złożenia oferty wspólnej kilku Wykonawców jako konsorcjum), stwierdzającej solidarną i niepodzielną odpowiedzialność za realizację Umowy, w której Partner Wiodący będzie upoważniony do podejmowania zobowiązań związanych z realizacją Umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz każdego z partnerów,

11)  przedłożenie wykazu personelu Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawców w zakresie kadry technicznej (kserokopie uprawnień budowlanych, dokumentu potwierdzającego przynależność do OIIB – Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa),

12)	przekazanie w terminie 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy oświadczeń o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy i przekazanie uwierzytelnionej kopii uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Budowlanej,

13)  zapewnienie transportu urządzeń na miejsce wbudowania, montaż oczyszczalni,

14) zapewnienie uruchomienia oczyszczalni oraz instruktażu użytkowników oczyszczalni w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń.

§ 10.

Teren budowy

    - Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których wskaże Zamawiający w okresie realizacji przedmiotu umowy.

    - Wykonawca zobowiązuje się, że ograniczy do minimum uciążliwość dla właściciela/użytkownika nieruchomości, wynikającą z faktu montażu przydomowej oczyszczalni ścieków przy czym kompletny montaż oczyszczalni ścieków nie może przekroczyć 3 dni.

§ 11.

Nadzór inwestorski

1. 	Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.

2. 	Inspektor nadzoru inwestorskiego działać będzie w granicach umocowania określonego w art. 25-26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r  Prawo Budowlane.

3. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby inspektora nadzoru inwestorskiego. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 12.

Personel Wykonawcy

1. 	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. 	Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. 	Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. 	Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

5. 	Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie …………………….., nr uprawnień ………………, telefon służbowy: ………………….

6. 	Osoba wskazana w ust.5, będzie działać w granicach umocowania określonego w art. 21a-23 ustawy z dnia  7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane.

7. 	Zamawiający ma prawo wnioskować o zmianę osoby wskazanej w ust.5, w przypadku nienależytego wykonywania przez tę osobę swoich obowiązków.

§ 13.

Podwykonawcy robót budowlanych

1.   Roboty budowlane objęte przedmiotem umowy mogą być realizowane przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

2.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć pisemną zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3.	Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

4.	Zamawiający może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5.    Zamawiający, w terminie wskazanym w ust.4, zgłosi pisemny sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadku niespełnienia wymagań określonych w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia oraz ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury.

6. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo. w terminie określonym w ust 4, będzie uważane za jego akceptację.

7.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

8.	Poświadczenia zgodności kopii umowy z oryginałem może dokonać przedkładający.

9.	Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w terminie 14 dniu od jej otrzymania, w przypadku nie spełniania wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury.

10.	Nie zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania będzie uważane za jej akceptację.

11. 	Ustalenia zawarte w ust.2-10 stosuje się odpowiednio do projektu zmiany umowy i kopii zmiany zawartej umowy.

§ 14.

Podwykonawcy dostaw i usług

Dostawy i usługi w ramach robót budowlanych objętych przedmiotem umowy mogą być realizowane przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem ust.3.

- Obowiązek, wskazany w ust.2, nie dotyczy zawartych umów, których wartość jest mniejsza niż 0,5% wynagrodzenia umownego (i mniejsza niż 50 000 zł).

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi.

- Jeżeli przedłożona umowa będzie zawierała termin płatności dłuższy niż wymieniony w ust.4, Zamawiający poinformuję o tym Wykonawcę i wezwie do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej wymienionej w § 19 ust.1 pkt 7.

- Ustalenia zawarte w ust.2-5 stosuje się odpowiednio do zmiany zawartej umowy.

§ 15.

Przekazanie placu budowy

1.	Wykonawca przed planowanym rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) następujące dokumenty:

1) 	kopie uprawnień budowlanych kierownika robót i dokumenty potwierdzające przynależność do samorządu zawodowego oraz  aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,

2.	Nie przedłożenie w terminie, przez Wykonawcę, dokumentów wymienionych w ust.1 skutkować będzie opóźnieniem terminu rozpoczęcia robót i będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 16.

Zasady odbioru robót

1. 	Wszystkie odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. 	Wszystkie odbiory częściowe i odbiór końcowy, dokonywane będą w terminie nie późniejszym niż 10 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.	Odbioru częściowego dokonuje z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru powołana przez Zamawiającego komisja odbioru z czego sporządzony zostaje protokół odbioru częściowego.

4.  Odbioru końcowego dokonuje z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru inwestorskiego powołanego przez Zamawiającego komisja odbioru z czego sporządzony zostaje protokół odbioru końcowego. Do komisji każda ze stron może zgłosić rzeczoznawcę budowlanego.

5. 	Z czynności odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostaną wyznaczone terminy na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

6.    Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru a w szczególności: dokumentację geodezyjną powykonawczą, oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót, protokoły z wyników badań, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały.

§ 17.

Gwarancja

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty będące przedmiotem umowy licząc od dnia odbioru końcowego inwestycji, na okres min.60 miesięcy na roboty budowlane oraz gwarancje na urządzenia zgodnie z gwarancjami udzielanymi przez ich producentów.

2.  Na 3 miesiące przed terminem upływu gwarancji Zamawiający wraz z Wykonawcą przeprowadzi przegląd przedmiotu umowy. Usunięcie stwierdzonych wad winno nastąpić do końca okresu gwarancyjnego.

3.	Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

4. 	Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

5.	Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z zasadami określonymi przez Kodeks Cywilny.

6. Drobne naprawy mogą być wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę i bez utraty praw Zamawiającego wynikających z gwarancji i rękojmi.

§ 18.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. 	Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 niniejszej umowy, tj. kwotę  …………………... zł (słownie: ………………………………………).

2. 	W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust.1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ………………………………………………………………………...

3. 	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy na jego pisemny wniosek w terminach i wysokościach jak niżej:

1)	70% wartości zabezpieczenia – po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy  w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru lub daty usunięcia usterek.

2)	30% wartości zabezpieczenia - nie później niż 15 dnia po upływie okresu  gwarancji.

§ 19.

Kary umowne

1. 	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) 	za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,8% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia, ponad termin określony w § 4 ust. 3 niniejszej umowy,

2) 	za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym oraz odbiorze w okresie rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami §16 i 17 niniejszej umowy,

3) 	za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 5 dni w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień przerwy,

4) 	z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

5) za nie przedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 1% wynagrodzenia umownego,

6)   za nie przedłożenie Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - 0,5%  wynagrodzenia umownego,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, stosownie do § 14 ust.5 - 0,1% wynagrodzenia umownego.

2. 	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) 	z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, o których mowa w § 20 ust.1 pkt 4 niniejszej umowy,

2) za zwłokę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy ponad termin określony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

3.  Naliczone kary za opóźnienie lub zwłokę łącznie nie mogą przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto, uwzględniając okres opóźnienia lub zwłoki w stosunku do terminu końcowego.

4. 	Opóźnienie w zapłacie prawidłowo wystawionej faktury – w wysokości ustawowych odsetek.

5. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

6. 	Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy.

7. 	Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji zamówienia.

§ 20.

Odstąpienie od umowy

1. 	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) 	Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie określonym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2) 	Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,

3) 	W wyniku wszczętego przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,

4) 	Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

W tym przypadku odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. 	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. 	Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu i musi zawierać uzasadnienie.

4. 	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) 	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronne uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

2) 	Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

3) 	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

4) 	W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku oraz zestawienie wartości wykonanych robót, według stanu na dzień odstąpienia.

Podpisany przez obie strony protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

5) 	Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone,

5. 	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1) 	dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

2) 	przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój nadzór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 21.

Istotne dla stron zmiany postanowień umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie:

1.  W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzanie do umowy zmian za zgodą Zamawiającego.

2.  Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego i Wykonawcę.

3.  Zmiany umowy, o których mowa w ust.1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art.140 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

4.  Zmiany, o których mowa w ust.1 mogą dotyczyć:

1) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych lub zmiany technologii na korzystniejszą, nowocześniejszą, tańszą niż określona w dokumentacji projektowej;

2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów,

3)  wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art.36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późn.zm.). wymagających zgody projektanta

4)   zmiany producenta urządzeń,

5)   zmiany wymiarów lub położenia elementów związanych z robotą budowlaną,

6)  zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy

7) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru mieszczących się jednak w opisie przedmiotu zamówienia,

8)  konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a)  konieczności wykonania robót dodatkowych w rozumieniu art.67 ust.1. pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych warunkujących wykonanie przedmiotu zamówienia,

b) wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy,

c) wykrycia na etapie sprawdzania i aktualizacji dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego wadliwości lub niekompletności projektu budowlanego, które powodują konieczność zmiany lub uzupełnienia projektu budowlanego, a ponadto: zagrażają bezpieczeństwu robót w trakcie ich realizacji lub po ich ukończeniu, niezależnie od tego, czy zagrożenie dotyczy życia lub zdrowia ludzi czy interesów osób trzecich lub nie zagrażają bezpieczeństwu jak wyżej, lecz prowadzą do innych niekorzystnych cech wykonywanego obiektu, obniżając jego walory funkcjonalne bądź estetyczne lub prowadzą do niepotrzebnych kosztów samej inwestycji, bądź przedłużają czas jej realizacji, powyższe będzie możliwe pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w dokumentacji budowy wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu,

d) wystąpieniem przedłużania się okresu osiągania parametrów technologicznych niezawinionego przez wykonawcę inwestycji,

e) wystąpieniem udokumentowanych przez wykonawcę inwestycji, niezawinionych przez niego opóźnień w dostawie urządzeń technologicznych.

9)  uzasadnionej rezygnacji z wykonania części robót budowlanych w wyniku zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej;

10) zmiany osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych, z tym, że kwalifikacje nowo wprowadzonych osób muszą być takie same albo wyższe od kwalifikacji personelu wykazanego w ofercie;

11) zmiany podwykonawcy robót wskazanych w ofercie, pod warunkiem uzyskania zgody zamawiającego na zatrudnienie nowego podwykonawcy;

12) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT - w takim przypadku Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

13) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku rezygnacji części mieszkańców z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w trakcie realizacji zadania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

5. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 4 pkt.3 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian oraz niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez zamawiającego.

6. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust.4 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:

1)   opis propozycji zmiany,

2)   uzasadnienie zmiany,

3)  obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,

4)   opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy.

7.   Uzasadnienie zmiany, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2 może dotyczyć:

1)   obniżenia kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu,

2)   poprawy wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych,

3)   podniesienia wydajności urządzeń,

4)   podniesienia bezpieczeństwa wykonywania robót,

5)   usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu,

6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkód spowodowanych przez zamawiającego lub dających się przypisać zamawiającemu, personelowi zamawiającego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego do innych czynności w miejscu realizacji zamówienia,

7)zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach.

8) zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy bądź wysokość wynagrodzenia wykonawcy.

8.  Jednakże Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.

9.   Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4 wymaga podpisania aneksu do umowy.

§ 22.

Sprawy nieuregulowane

1. 	Na zbycie swoich wierzytelności na rzecz innych kontrahentów Wykonawca  obowiązany jest uzyskać   pisemną zgodę Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

2. 	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,  ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn.zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.).

3. 	Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. 	Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 23.

Egzemplarze umowy

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:					           WYKONAWCA: