Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 78/2018

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 22 sierpnia 2018 roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania | Planna 2018 r. | Wykonanieza I półrocze 2018 r. | %realizacji |
|  |
| **Wydatki bieżące** |
|  |
| *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe*  |
| Forum Sekretarzy | 1.980,00 | 825,00 | 41,67 |
| Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorożec | 39.160,00 | 38.734,80 | 98,91 |
| *Razem* | *41.140,00* | *39.559,80* | *96,16* |
|  |
| **Ogółem wydatki bieżące** | **41.140,00** | **39.559,80** | **96,16** |
|  |
| **Wydatki majątkowe** |
|  |
| *Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* |
|  |
| Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jednorożec | 3.564.507,00 | 3.108.195,41 | 87,20 |
| Rozwój infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Jednorożec poprzez budowę Zachodniej Bramy Kurpiowszczyzny oraz placu zabaw w Jednorożcu | 349.877,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Razem* | *3.914.384,00* | *3.108.195,41* | *79,40* |
|  |
| *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe* |
| Zakup gruntów | 100.000,00 | 83.032,96 | 83,03 |
| Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec | 230.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zagospodarowanie terenu w miejscowości Parciaki | 232.200,00 | 232.179,54 | 99,99 |
| Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu wokół budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Jednorożcu z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne | 190.350,00 | 850,00 | 0,45 |
| Zagospodarowanie centrum miejscowości Żelazna Rządowa | 850,00 | 850,00 | 100,00 |
| Rozbudowa remizy strażackiej w Jednorożcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną | 111.500,00 | 109.018,05 | 97,77 |
| Budowa obiektu małej architektury „wodotrysku” wraz z przyłączem elektrycznym oraz budowa utwardzenia terenu | 150.000,00 | 4.186,00 | 2,79 |
| Budowa chodnika po jednej stronie jezdni przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz | 107.100,00 | 4.200,00 | 3,92 |
| Przebudowa dróg gminnych – ulic Wolności, Zdrojowej i Krótkiej w miejscowości Stegna, Gmina Jednorożec | 992.500,00 | 15.879,58 | 1,60 |
| Zagospodarowanie miejscowości Budy Rządowe z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne | 109.764,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozwój infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Jednorożec poprzez budowę Zachodniej Bramy Kurpiowszczyzny oraz placu zabaw w Jednorożcu | 555,00 | 553,50 | 99,73 |
| *Razem* | *2.225.319,00* | *450.749,63* | *20,26* |
|  |  |  |  |
| **Ogółem wydatki majątkowe** | **6.139.703,00** | **3.558.945,04** | **57,97** |
|  |
| ***Ogółem :*** | ***6.180.843,00*** | ***3.598.504,84*** | ***58,22*** |

Wójt Gminy Jednorożec

/-/ Krzysztof Stancel