Jednorożec, 11.06.2019

W.0057.3.2019

INFORMACJA

WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZY SESJAMI

ZA OKRES OD 26 MARCA 2019 R. DO 7 CZERWCA 2019 R.

- W zakresie przygotowania i zarządzania projektami:

- Otrzymano dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 na inwestycję pn. „Przebudowa 
i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednorożec”. Zadanie o szacunkowej wartości całkowitej 702.731,33zł w tym kwota dofinansowania 444.230,00zł. Podpisanie umowy o dofinansowanie 11.06.2019 r.

- Otrzymano dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 na inwestycję pn. „Zagospodarowanie placu publicznego w obrębie ulic Odrodzenia, Wincentego Witosa i Osiedlowej w miejscowości Jednorożec”. Zadanie o szacunkowej wartości całkowitej 637.774,60 zł w tym kwota dofinansowania 386.128,00 zł. Podpisanie umowy o dofinansowanie 11.06.2019 r.

- Otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Budowa Otwartych Stref Aktywności. Wybudowane zostaną dwie otwarte strefy aktywności w miejscowości Stegna i Połoń. Zadanie o wartości całkowitej 117.156,00 zł w tym kwota dofinansowania 70.000,00 zł.

- Otrzymano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych – ulic Jasnej, Leśnej i Klubowej w msc. Jednorożec w wysokości 2.019.976,00 zł przy szacunkowej kwocie inwestycji 4.039.953,43 zł.

- Otrzymano dofinasowanie z budżetu województwa mazowieckiego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Małowidz. Kwota dofinansowania 95.000,00 zł.

- Otrzymano dofinansowanie na budowę 4 siłowni plenerowych w msc. Olszewka, Małowidz, Ulatowo – Pogorzel i Lipa oraz na budowę wiaty rekreacyjnej w msc. Drążdżewo Nowe w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

- Dnia 30.05.2019 r. złożono wniosek o płatność końcową w ramach PROW 2014-2020 na zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Jednorożec” na II etap operacji: Budowa kanalizacji sanitarnej w Drążdżewie Nowym na kwotę 1.013.398,00 zł.

- Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO WM 2014-2020 na wymianę kotłów grzewczych na kotły gazowe w budynkach stanowiących własność Gminy Jednorożec (Dom Nauczyciela, Przedszkole Samorządowe, Urząd Gminy, Klub Seniora, Ośrodek Zdrowia, zespół szkół w Jednorożcu).

- Uchwałą Zarządu z dnia 23.05.2019 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozytywnie rozpatrzył wniosek Urzędu Gminy w sprawie dofinansowania zadania pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jednorożec w roku 2019"  i przyznał dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 20.691,00 zł, co stanowi do 70 % kosztu kwalifikowanego zadania.

- W zakresie zamówień publicznych:

    - Wybrano wykonawcę publicznego placu zabaw dla dzieci młodszych w ramach utworzenia żłobka 
w Jednorożcu – za kwotę 194.340,00 zł.

    - Wybrano wykonawcę prac remontowych w budynku przedszkola w Jednorożcu w celu utworzenia żłobka i remontu sali przedszkolnej– za kwotę 338.995,90 zł.

    - Wybrano wykonawcę napraw nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych na terenie gminy Jednorożec w roku 2019 za kwotę 28,29 zł/t.

    - Wybrano wykonawcę przebudowy - modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w miejscowości Małowidz i przebudowy drogi gminnej w miejscowości Obórki –za kwotę 382 025,06 zł.

    - Dokonano otwarcia ofert na przebudowę dróg gminnych – ulic Jasnej, Leśnej i Klubowej 
w miejscowości Jednorożec. Trwa weryfikacja ofert.

    - Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu gminy Jednorożec i gminnych jednostek organizacyjnych.

- W zakresie inwestycji:

- Uzyskano pozwolenie na użytkowanie zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drążdżewo Nowe, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszewka i na odcinku Lipa – Jednorożec oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Jednorożec”.

- Uzyskano pozwolenie na użytkowania zrealizowanego  zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Budach Rządowych z przeznaczeniem na Lokalny Ośrodek Kultury – Etap I ”.

- Trwa wykonywanie „Aktualizacji dokumentacji projektowej dla rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków o drugi reaktor biologiczny wraz z koniecznymi modernizacjami istniejącej oczyszczalni”.

- Wykonano dokumentację i dokonano zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania „Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Dynaku”.

- Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji „ Przebudowa i remont Stadionu Sportowego w Jednorożcu wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego oraz przebudową i remontem niezbędnej infrastruktury technicznej”.

- Zawarto umowę na  opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Przebudowy drogi gminnej Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Pogorzel”.

- Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Przebudowy drogi gminnej Parciaki – Gontarka”.

- Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Przebudowy dróg gminnych – ulic: Kwiatowej, Kazimierza Wielkiego, Wrzosowej, Magnoliowej i Jaśminowej 
w miejscowości Stegna”.

- Poczyniono przygotowania do opracowania dokumentacji technicznej „Budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kobylaki-Czarzaste w drodze gminnej, dz. nr 37”.

- Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej „ Budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kobylaki-Wólka w drodze gminnej nr ewid. 37 ”.

- Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Wykonanie siłowni zewnętrznej 
w m. Olszewka, na działce nr ewid. 418 ”.

- Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Wykonanie siłowni zewnętrznej 
w m. Lipa, na działce nr ewid. 2182/1 ”.

- Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Wykonanie siłowni zewnętrznej 
w m. Małowidz, na działce nr ewid. 262/3 ”.

- Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Wykonanie siłowni zewnętrznej 
w m. Ulatowo-Pogorzel, na działce nr ewid. 116 ”.

- Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Wykonanie wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej w m. Drążdżewo Nowe, na działce nr ewid. 87 ”.

- Wykonano dobudowę oświetlenia ulicznego w m. Parciaki-Stacja (dawny Tartak).

- Przygotowano niezbędną dokumentację dla Polskiej Spółki Gazownictwa w Warszawie dla potrzeb wykonania stacji gazu LNG w Jednorożcu, gazowej sieci dystrybucyjnej wraz z przyłączami w celu zasilenia budynków: komunalny (Dom Nauczyciela), Urząd Gminy, Samorządowe Przedszkole, Gminny Ośrodek Zdrowia, Zespół Szkół w Jednorożcu, Klub SENIOR +.

- W zakresie informatyzacji i innowacyjności Urzędu:

- Zawarto umowę użyczenia telefonu komórkowego wraz z kartą SIM na potrzeby kierownika GZUK.

- Przedłużono umowy licencyjne do programu Środki Trwałe na potrzeby Referatu Finansów i Budżetu.

- Odnowiono domenę – strona Urzędu Gminy jednorozec.pl na kolejne 3 lata.

- Zakupiono laptop na potrzeby kierownika ZIR.

- Zakupiono rozszerzenie do programu PODATKI do wygenerowania list wyborczych do Izb Rolniczych.

- Usuwane są na bieżąco awarie sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu urzędu.

- Przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego.

- Zaktualizowano listę pracowników uprawnionych do zarządzania alarmem w budynku Urzędu Gminy oraz GZUK.

- W zakresie zagospodarowania przestrzennego:

        - Wydano 18 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz 1 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

        - Przeprowadzono postępowania administracyjne w sprawie wydania 8 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

        - Trwają prace nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu wsi Jednorożec, Stegna i części wsi Ulatowo – Pogorzel. Aktualnie wystąpiono do instytucji 
i organów państwowych o zgłaszanie wniosków i uwag do opracowywanego Planu.

- W zakresie gospodarki gruntami gminnymi:

    - Dzierżawa nieruchomości

- W dniu 29.03.2019 r. umorzono czynsz  za dzierżawę gruntu w kwocie 1.053,00 zł 
(1 przedsiębiorca)

- W dniu 11.04.2019 r. nie umorzono czynszu za dzierżawy gruntu (1 przedsiębiorca).

- Wystawiono faktury za dzierżawę gruntów 43.893,45 zł,

- wpłaty za czynsz dzierżawny za grunty – 38.242,59 zł,

- odsetki od wpłaconych zaległości 52,90 zł.

    - Przejmowanie nieruchomości na rzecz Gminy,

- Decyzją Starosty Przasnyskiego nr RGN.6821.4.3.2019 z dnia 22 maja 2019 roku została skomunalizowana działka nr 15 o obszarze 1,1261 ha ob. geodezyjny Kobylaki-Wólka.

- W dniu 29 marca 2019 r. Gmina Jednorożec darowizną otrzymała grunt oznaczony nr działki 1362/2 w miejscowości Stegna, o powierzchni 0,1514 ha z przeznaczeniem pod drogę lokalną.

- W dniu 10 maja 2019 r. zadeklarowano zakup drogi gminnej nr 2110/4 położonej w obrębie geodezyjnym Lipa Obórki stanowiącej obecnie własności Gminy Przasnysz.

- W dniu 13 maja 2019 r. wystąpiono z wnioskiem do Burmistrza Gminy i Miasta Chorzele o przeniesienie prawa własności  drogi o nawierzchni bitumicznej stanowiącej dojazd do kolonii wsi Żelazna Rządowa – Kawały. W piśmie z dnia 29.05.2019 Burmistrz nie wyraziła zgody na przekazanie ww gruntu z uwagi na  klasyfikację drogi jako droga gminna.

# W dniu 27 maja  2019 r. podpisano umowę na sporządzenie operatu szacunkowego na nieruchomość gruntową oznaczoną numer ewidencyjnym 1256/22, położonej w  msc. Stegna, obrębie geodezyjnym Jednorożec w celu wypłaty odszkodowania za ww działkę przeznaczoną pod poszerzenie drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w msc. Stegna na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości nr ZIR.6831.1.2019 z dnia 07.03.2019 r.

- W dniu 27 maja  2019 r. podpisano umowę na sporządzenie operatu szacunkowego wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numer ewidencyjnym 48/6, położonej w  msc. Kobylaki Korysze, obrębie geodezyjnym Kobylaki Korysze,  w celu kupna  ww działki na cele Sołectwa Kobylaki-Korysze.

    - Sprzedaż nieruchomości:

- W dniu 13.05.2019 r. ogłoszono przetarg na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego tj. działek nr 109/1, 110/1, 111/1, 112/1, 113/1, 114/1 o łącznej powierzchni 2,60 ha w miejscowości Drążdżewo Nowe.

- W dniu 27 maja  2019 r. podpisano umowę na opracowanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości gruntowej oznaczonej numer ewidencyjnym 213/3, położonej w  msc. Dynak, obrębie geodezyjnym Dynak w celu zbycia ww działki w drodze bezprzetargowej  zgodnie z art. 37 ust 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

- W dniu 27 maja  2019 r. podpisano umowę na opracowanie aktualizacji operatu szacunkowego wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numer ewidencyjnym 17/3, położonej w  msc. Żelazna Rządowa-Gutocha, obrębie geodezyjnym Żelazna Prywatna w celu zbycia ww działki w drodze bezprzetargowej  zgodnie z art. 37 ust 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami

    - Klasyfikacja gruntów gminnych:

W dniu 26 kwietnia 2019 r. Starosta Przasnyski wydał decyzję ustalającą gleboznawczą klasyfikację gruntów  działki oznaczonej nr ewidencyjnym nr 487 o powierzchni 0,1600 ha w miejscowości Parciaki.

    - Podziały nieruchomości

Wydano 4 postanowienia pozytywnie opiniujące proponowany podział nieruchomości oraz 5 decyzji zatwierdzające podziały nieruchomości. Dodatkowo wydano 1 decyzję stwierdzają wygaśniecie w całości decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości.

    - Numeracja porządkowa

Wydano 2 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości położonych  w miejscowości Lipa i Żelazna Rządowa.

- W zakresie obsługi sołectw:

- Wykonano remont budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Obórki ze środków Funduszu Sołeckiego

- Zakupiono ze środków Funduszu Sołeckiego wykaszarkę i kosiarkę spalinową do koszenia trawy  wokół budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Żelazna Rządowa.

- Zakupiono ze środków Funduszu Sołeckiego elementy ogrodzenia panelowego do wykonania ogrodzenia działki gminnej przeznaczonej na cele sportowo-rekreacyjne w miejscowości Stegna.

- W zakresie rolnictwa i łowiectwa:

- Dokonano zgłoszenia na członków Komisji Okręgowej do przeprowadzenia wyborów do rad powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej odbywających się 28 lipca 2019 r.,

- Dokonano zmian w składzie komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne,

- Zrealizowano 435 wypłat producentom rolnym zwrotu  podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na łączną kwotę 358 231,14 zł.

- W zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody i ochrony zwierząt:

- Przyjęto 1 wniosek dot. wydania zezwolenie na wycinkę drzew.

- Przyjęto 16 zgłoszeń dotyczących wycinki drzew przez właścicieli nieruchomości.

- Wszczęto 1 postępowanie administracyjne związane z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowań inwestycji prowadzonych na terenie gminy.

- Złożono Marszałkowi Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie Sprawozdanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok.

- Przekazano ankiety do  Delegatury WIOŚ w Ostrołęce o podległych gminie oczyszczalniach ścieków 
z uwzględnieniem gospodarki ściekowej i osadowej za 2018 rok.

- Przekazano zestawienie wyników pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzonych do wód wykonywanych w I kwartale 2019 r. z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej 
w miejscowości Jednorożec.

- Przekazano wymagane wyniki badań analiz ścieków wykonywanych w I kwartale 2019 r. z dwóch pól drenażowych w msc. Olszewka.

- Wydano 6 postanowień o odmowie wydania zaświadczenia potwierdzającego, że grunty przeznaczone do zalesienia są położone na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście, o której w art. 27 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

- Wydano 6 zaświadczeń o możliwości zalesienia gruntów.

- Zlecono dodatkowy pobór próbek średniodobowych ścieku oczyszczonego i ścieku surowego 
na oczyszczalni ścieków w Olszewce.

- Przedłożono Marszałkowi Województwa Mazowieckiego informację o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (PCB).

- Przesłano w Bazie Azbestowej elektroniczny raport roczny za 2018 r.

- Sporządzono analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Jednorożec za rok 2018.

- Uzyskano decyzję na umyślne płoszenie lub niepokojenie w miejscach noclegu, w okresie lęgowym 
w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących – gawronów (Corvus frugilegus) na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu przy ulicy Odrodzenia oraz złożono stosowne sprawozdanie z  zakresu wykorzystania zezwolenia i osiągniętego efektu.

- Wydano 1 postanowienie w sprawie uzgodnienia decyzji na udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego.

- Zlikwidowano „dzikie wysypisko śmieci” w msc. Żelazna Rządowa.

- W zakresie zasobu lokalowego Gminy:

- Zawarto umowę na wynajem lokalu mieszkalnego w msc. Olszewka 80 na okres od 09.05.2019-31.05.2019

- Zawarto umowę na wynajem lokalu użytkowego na okres 29.05.2019-31.07.2019r. w celu przeprowadzenia szkolenia komputerowego dla mieszkańców gminy Jednorożec.

- W zakresie wodociągów i kanalizacji:

  - Umorzono zaległości z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków na łączną kwotę 659,08 zł 
(2 osoby fizyczne).

  - Wystawiono 35 upomnień  za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków na łączną kwotę 9 728,07 zł.

  - Usunięto 12 awarii sieci wodociągowych na terenie gminy Jednorożec,

  - Wydanie warunków technicznych wodno-kanalizacyjnych,

  - Bieżąca wymiana wodomierzy na terenie gminy Jednorożec,

  - Na bieżąco plombowane są liczniki i podliczniki na terenie gminy Jednorożec.

  - Przygotowanie do przeglądu sieci wodociągowej w msc. Żelazna Rządowa, Żelazna Prywatna                i Parciaki.

  - Wymiana hydrantów w msc. Małowidz i Parciaki.

  - Zakup dmuchawy na SUW Jednorożec w celu zapewnienia wydajniejszego uzdatniania wody,

  - Zakup i wymiana uszkodzonej pompy  na przepompowni ścieków w Jednorożcu ul. Mazowiecka,

  - Dokonanie rocznych przeglądów na SUW w Jednorożcu, Małowidzu i Żelaznej Prywatne oraz oczyszczalni ścieków w Jednorożcu

- W zakresie gospodarki odpadami:

  - Umorzono zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 540,00 zł (1 osoba fizyczna).

  - Wystawiono 53 upomnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 9 728,07 zł.

  - Przygotowano zawiadomienia o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnym.

  - Bieżące opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Jednorożec.

  - Odbiór odpadów komunalnych oraz worków z odpadami selektywnymi przez firmę zewnętrzną 
od mieszkańców zgodnie z harmonogramem.

- W zakresie robót w systemie gospodarczym:

  - Remont 2 uszkodzonych mostków na drogach gminnych w msc. Małowidz i Drążdżewo Nowe,

  - Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie gminy Jednorożec poprzez nasadzenie krzewów wieloletnich. (pl. Św. Floriana, rondo, plac przy Ośrodku Zdrowia  w Jednorożcu

  - Bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Jednorożcu na potrzeby przeprowadzenia rozgrywek piłkarskich.

  - Zakup i dokonanie nasadzeń kwiatów jednorocznych na terenie msc. Jednorożec i Stegna.

  - Przygotowanie stadionu sportowego w Jednorożcu oraz organizacja prac związanych z właściwym przeprowadzeniem festynu „Dzień Jednorożca 2019 ”.

- W zakresie drogownictwa:

- Wydano 7 decyzji na lokalizację  w pasie  drogi gminnej przyłączy  elektroenergetycznych.

- Wydano 2 decyzje dotyczące zajęcia pasa drogowego na czas robót.

- Wydano 2 decyzje dotyczące umieszczenia urządzeń elektroenergetycznych w pasie drogowym

- Naprawa nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Jednorożec

- Wykaszanie trawy w pasach drogowych na terenie Gminy Jednorożec oraz terenach zielonych będących własnością Gminy.

- Wykonane zostały szczegółowe prace porządkowe w miejscowościach na terenie Gminy.

- W zakresie oświetlenia ulicznego:

Bieżąca obsługa, konserwacja oraz wymiana zużytych elementów oświetlenia ulicznego na   terenie gminy Jednorożec.

- W zakresie OSP:

  - Zakupiono i zainstalowano stację selektywnego alarmowania wraz z radiotelefonem w ramach zabezpieczenia bojowego dla jednostki OSP Ulatowo – Pogorzel  - 4 797,00 zł.

  - Złożono wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków woj. mazowieckiego na zadanie Mazowieckie Strażnice OSP 2019 dla OSP Parciaki (elewacja zewnętrzna, ocieplenie stropu).

  - Złożono wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków woj. mazowieckiego na zadanie Mazowieckie Strażnice OSP  2019. dla OSP Ulatowo- Pogorzel (zakup motopompy pożarniczej).

- W zakresie podatków:

- Wydano 38 zaświadczeń w sprawach podatkowych rolników.

- Wydano 7 zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

- Wydano 2 informacje do KRUS w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników.

- Wydano 3 postanowienia w sprawie pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

- Udostępniono 2 informacje z zakresu ochrony danych osobowych.

- Wydano 1 zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie.

- Ilość wydanych decyzji/postanowień w sprawie:

- wymiaru podatku na 2019 rok – 6 szt.

- wymiar podatku za lata wcześniejsze – 2 szt.

- zmiany decyzji wymiarowych – 25 szt.

- zwrotu nadpłaty podatku – 1szt.

- zwolnienia od podatku rolnego i zastosowania ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntu: decyzja 1 szt.

- ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym – 1 szt.

- Wysłano pismo do Starosty Przasnyskiego o sprostowanie modernizacji ewidencji gruntów 
i budynków obrębu ewidencyjnego Jednorożec dla działek błędnie sklasyfikowanych w w/w
jako Br-RV i Br-RVI.

- Ilość zweryfikowanych i zaksięgowanych deklaracji podatkowych złożonych przez osoby prawne:

- na podatek od nieruchomości – 1 szt.

- na podatek rolny – 2 szt.

- na podatek leśny – 1 szt.

- Ilość zweryfikowanych i zaksięgowanych deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych złożonych przez: osoby fizyczne – 6 szt.

- Wystawiono 98 upomnień z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym (osoby fizyczne) na kwotę – 13 032,60 zł

- Wydano 8 zawiadomień o wygaśnięciu egzekwowanych należności pieniężnych (tytułów wykonawczych) w związku z zapłatą przez zobowiązanego.

- W zakresie oświaty

- 12 kwietnia 2019 r. złożono do Wojewody  Mazowieckiego wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2019 na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” - wnioskowane dofinansowanie 56.000,00 zł. 15 maja 2019 r. ww. wniosek został zakwalifikowany do wsparcia finansowego – w kwocie 56.000,00 zł.

- 24 kwietnia 2019 r. złożono do Wojewody Mazowieckiego wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – wnioskowane dofinansowanie 56.834,40 zł.

- 25 kwietnia 2019 r. złożono wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” - wnioskowane dofinansowanie 69.944,00 zł.

- 13 maja 2019 r. uzyskano akceptację arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych i przedszkola, prowadzonych przez Gminę Jednorożec.

- 23 maja 2019 r. do Kuratorium Oświaty w Warszawie złożono wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2019 r. – wartość pomocy 55.829,41 zł.

- 29 maja 2019 r. otrzymano pierwszą transzę dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie – 39.589,00 zł.

- Rozstrzygnięcie konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach. 4 czerwca 2019 r. w postępowaniu konkursowym komisja wybrała kandydata - Pana Marka Walędziak  na dyrektora w/w placówki.

- W okresie kwiecień – maj 2019 r. przekazano dotację Niepublicznemu Przedszkolu „Kraina Smerfów” w Stegnie w wysokości 30.649,90  zł.

- W okresie kwiecień – maj  2019 r. przekazano dotację dwóm Punktom Przedszkolnym w Lipie i Żelaznej Rządowej w wysokości 4.124,34 zł.

- W okresie kwiecień – maj 2019 r. obciążono gminy: Baranowo, Chorzele i Krasnosielc, kwotą za zwrot dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie tych gmin, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie gminy Jednorożec w wysokości 1.641,86 zł.

- W zakresie kultury, sportu i czytelnictwa:

- Przygotowanie i przeprowadzenie eliminacji XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - etap gminny.

- Warsztaty Wielkanocne- z Kołem Emerytów z Jednorożca oraz dziećmi i młodzieżą.

- Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w: Jednorożcu, Parciakach i Olszewce.

- Fotorelacja i udział w „Koncercie Pieśni Wielkanocnych” organizowanym przez Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Jednorożcu.

- Organizacja i udział w spotkaniu autorskim Pana Witolda Kuczyńskiego, gawędziarza, promotora kultury kurpiowskiej oraz autora książki „Nasze Dziedzictwo”.

- Opracowanie Planu Zabezpieczenia dla imprezy masowej pod nazwą „Dzień Jednorożca 2019”,

- Wszczęcie procedury i wystąpienie z wnioskiem o wydanie opinii dot. imprezy masowej „Dzień Jednorożca 2019” do: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przasnyszu, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Przasnyszu.

- Opracowanie i publikacja stawek placowego dla handlujących podczas festynu „Dzień Jednorożca 2019”.

- Wsparcie organizacyjne i fotorelacja z Gminnych Zawodów OSP o Puchar Wójta Gminy Jednorożec.

- Organizacja i pasowanie na czytelnika Jednorożeckiej Biblioteki przedszkolaków: 4, 5 i 6 latków 
z Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu.

- Organizacja festynu „Dzień Jednorożca 2019”.

- W zakresie pomocy społecznej:

  - Świadczenia z pomocy społecznej:

- przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 54 osób w kwocie 58.555,95 zł, ponadto za 50 osób opłaciliśmy składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7.363,75 zł;

- przyznano i wypłacono zasiłki okresowe dla 82 rodzin na kwotę 32.300,43 zł;

- przyznano i wypłacono zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe dla 18 rodzin na łączną kwotę 3.850 zł;

- zorganizowano i świadczono specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 5 osób              z zaburzeniami psychicznymi;

- zorganizowano i świadczono usługi opiekuńcze dla 18 osób w podeszłym wieku, schorowanych;

- w Domach Pomocy Społecznej przebywa 5 mieszkańców naszej gminy, za których ponosimy częściową odpłatność;

- w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 opłaciliśmy posiłki dla dzieci w szkołach, przedszkolu i punktach przedszkolnych na łączną kwotę 54.095,72 zł;

- prace społecznie użyteczne na terenie gminy wykonuje 21 osób bezrobotnych, są to prace porządkowe, pomoc kuchenna, opieka nad osobami starszymi, doręczanie korespondencji. Wypłacono świadczenia na kwotę 12.649,20 zł (60% kwoty wypłaconych świadczeń refunduje Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu);

- pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2018 otrzymuje 873 rodziny, w tym 2.532 osoby. Gmina partycypuje w kosztach pozyskania, przechowywania i dystrybucji żywności w kwocie 5.000 zł za 2019 rok.

  - Karta Dużej Rodziny

Przyjęto i zrealizowano 21 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

  - Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

- przyznano i wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 5 rodzin na kwotę 869,48 zł.

- przyznano i wypłacono dodatki energetyczne dla 5 rodzin na kwotę 123,03 zł.

  - Świadczenia rodzinne

Przyznano i wypłacono: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 536 rodzin na kwotę 513.911,25 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka dla 23 osób na kwotę 23.000 zł, zasiłek dla opiekuna dla     16 osób na kwotę 27.980 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 47 osób na kwotę 87.366 zł, zasiłek pielęgnacyjny dla 179 osób na kwotę 105.295,62 zł, świadczenie pielęgnacyjne dla 28 osób na kwotę 134.146,50 zł, świadczenie rodzicielskie dla 26 osób na kwotę 74.228,30 zł. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od 72 osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 60.676,77 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od 53 osób na kwotę 16.360,20 zł.

  - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Przyznano i wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 37 rodzin na kwotę 64.894,96 zł.

  - Świadczenia wychowawcze (Program "Rodzina 500 plus")

Przyznano i wypłacono świadczenia wychowawcze dla 643 rodzin, w tym dzieci 1.126 na kwotę 1.135.447,10 zł.

Wójt Gminy Jednorożec

/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski

Sporządziła na podstawie

danych stanowiskowych: Lilla Zabielska

Sekretarz Gminy