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WÓJT GMINY JEDNOROŻEC


URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU


Jednorożec, 27.09.2026 r.

W.0057.5.2026
INFORMACJA

WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZY SESJAMI

ZA OKRES OD 13 CZERWCA 2026 R. DO 18 WRZEŚNIA 2026 R.
1. W zakresie przygotowania i zarządzania projektami w celu pozyskania dofinansowania zewnętrznego:

1) Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru UM07_Kurpsie_Razem_DMI_863456 
w ramach interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez społeczność (RLKS) – komponent wdrażanie LSR z wyłączeniem projektów grantowych, objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 na realizację zadania pod nazwą „Utworzenie ścieżki turystyczno – rekreacyjnej do Polskiej Kępy” w dniu 23.06.2026 r. został oceniony pozytywnie przez Radę Lokalnej Grupy Działania Kurpsie Razem oraz przekazany 
do Samorządu Województwa Mazowieckiego do dalszego procedowania. Wartość inwestycji: 218 279,13 zł, możliwa kwota dofinansowania: 161 682,78 zł.
2) Dnia 08 września 2026 r. zawarto aneks terminowy do umowy na dofinansowanie w ramach programu wsparcia Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2026 na „Zakup, dostawę i montaż kontenera modułowego wraz z infrastrukturą na potrzeby utworzenia Lokalnego Centrum Integracji w Parciakach gmina Jednorożec”. Ze względu na długotrwały okres inwestycyjny tj. czas potrzebny na opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wybór wykonawcy inwestycji – termin zakończenia inwestycji został przesunięty do dnia 15 grudnia 2026 r.

3) W dniu 15 lipca 2026 r. podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotacji nr 0116/26/OZ/D na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jednorożec w 2026 roku”. Koszt kwalifikowany zadania 100 000,00 zł w tym: dotacja 
z WFOŚiGW 50 000,00 zł, środki własne 50 000,00 zł.
4) Dnia 02 czerwca 2026 r. w partnerstwie z Gminą Chorzele i Krzynowłoga Mała złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu FEMA 2021-2027 (Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027) na zadanie pn. „Inwestycja w rozwój i modernizację infrastruktury publicznej niezbędnej do prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Chorzele, Gminie Krzynowłoga Mała i Gminie Jednorożec”. W zakresie Gminy Jednorożec jest przewidziana modernizacja budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 1 w Jednorożcu z przeznaczeniem na budynek świetlicy, zakup sprzętu i wyposażenia do budynku świetlicy oraz szkolenia dla kadr instytucji kultury, czyli GBP w Jednorożcu. Wartość szacunkowa ww. kosztów kwalifikowanych 1 934 224,20 zł. Kwota dofinansowania możliwa do pozyskania 
1 640 954,07 zł.
5) Dnia 16 czerwca 2026 r. w partnerstwie z Gminą Chorzele i Krzynowłoga Mała złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu FEMA 2021-2027 (Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027) na zadanie pn. „Szlakiem SMAKÓW POGRANIACZA – DZIEDZICTWO KULTUROWO-HISTORYCZNE z uwzględnieniem walorów przyrodniczych i kulinarnych Gminy Chorzele, Gminy Jednorożec i Gminy Krzynowłoga Mała”. W zakresie Gminy Jednorożec jest przewidziane urządzenie przystani kajakowej przy moście na rzece Orzyc, zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem energooszczędnym, oznakowanie szlaków turystycznych 
i zagospodarowanie miejsc odpoczynku małą architekturą. Wartość szacunkowa ww. kosztów kwalifikowanych 1 827 423,30 zł. Kwota dofinansowania możliwa do pozyskania 
1 553 309,80 zł.
6) Dnia 26 sierpnia 2026 r. złożony do Wojewody Mazowieckiego wniosek o dofinansowanie 
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2027 – na „Rozbudowę drogi gminnej 
nr 320335W w miejscowości Jednorożec”. Wartość szacunkowa kosztów kwalifikowanych inwestycji: 1 627 091,32 zł. Możliwa wysokość pozyskania dofinansowania w granicach 
50-80% wysokości kosztów kwalifikowanych (uzależniona od wskaźnika zamożności JST).
7) Dnia 28 sierpnia 2026 r. złożono w ramach Krajowego Programu Odbudowy (KPOD.01.06-IP.05-002/24) wniosek o dofinansowanie opracowania dokumentacji z zakresu planowania przestrzennego tj. „Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Jednorożec”. Wartość wniosku 196 431,00 zł. Kwota możliwa do pozyskania 159 700,00 zł.
8) W ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza – edycja 2026 pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na „Zakup zamiatarki drogowej 
na potrzeby Gminy Jednorożec”. Wartość szacunkowa zakupu 168 178,00 zł. Pozyskana kwota dofinansowania 84 089,00 zł.
9) Dnia 29 lipca 2026 r. zawarto umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim 
w Warszawie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2026 na realizację zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednorożec”. Wartość inwestycji 
948 930,04 zł. Pozyskana kwota dofinansowania 300 000,00 zł.
10) Złożono poprawnie rozliczenie końcowe realizacji zadania pn.: „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych 
z terenu gminy Jednorożec w 2026 r.
11) Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie w sprawie dofinansowania zadania pn. „Zakup umundurowania oraz wyposażenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Ulatowo-Pogorzel” na łączną kwotę 40 229,31 zł – dotacja z WFOŚiGW – 19 993,97 zł; środki własne – 20 235,34 zł. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie – oczekujemy na podpisanie umowy.
12) Trwają prace nad złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach FEMA Fundusze Europejskie dla Mazowsza na zadanie „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Ulatowo – Słabogóra, Ulatowo – Dąbrówka i Małowidz w gminie Jednorożec”. Termin złożenia wniosku do 30.09.2026 r.

13) Podpisano 3 umowy z mieszkańcami gminy Jednorożec o udzielenie dotacji celowej 
z budżetu Gminy Jednorożec na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

14) Nie otrzymano dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni 
w gminie Jednorożec”. 
2. W zakresie rozwoju Gminy, współpracy między samorządami, instytucjami i innymi podmiotami:

1) W dniu 23.06.2026 roku zawarto z Powiatem Przasnyskim umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 52 275,00 zł na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3212W Małowidz - Olszewka - Parciaki". 

2) W dniu 26.06.2026 r. zawarto porozumienie z Powiatem Przasnyskim o współpracy na rzecz realizacji partnerskiego projektu pn. „Rozwój oferty turystycznej powiatu przasnyskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury szlaków tematycznych”.

3) W dniu 06.07.2026 roku zawarto porozumienie partnerskie z Gminą Chorzele oraz Gminą Krzynowłoga Mała w celu wspólnego działania na rzecz przygotowania i realizacji Projektu pn. "Inwestycja w rozwój i modernizację infrastruktury publicznej niezbędnej do prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Chorzele, Gminie Krzynowłoga Mała i Gminie Jednorożec".

4) 2. W dniu 28.07.2026 roku zawarto porozumienie partnerskie z Gminą Chorzele oraz Gminą Krzynowłoga Mała w sprawie współpracy samorządów na rzecz realizacji Projektu pn. "Szlakiem "SMAKÓW" POGRANICZA - DZIEDZICTWO KULTUROWO - HISTORYCZNE 
z uwzględnieniem walorów przyrodniczych i kulinarnych Gminy Chorzele, Gminy Jednorożec 
i Gminy Krzynowłoga Mała".

3. W zakresie zamówień publicznych:

1) Dnia 24.06.2026 r. zawarta została umowa o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz.nr 781) w Olszewce gmina Jednorożec oraz przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszewka (dz. nr 173, 153, 224), gmina Jednorożec”. Wartość umowy: 998 738,97 zł.

2) Dnia 16.07.2026 r. zawarta została umowa o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drążdżewo Nowe”. Wartość umowy: 2 606 588,04 zł.

3) Dnia 01.09.2026 r. zawarta została umowa o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na lokalne centrum integracji w Parciakach”. Wartość umowy: 798 500,00 zł.

4) Dnia 01.09.2026 r. zawarta została umowa o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Ulatowo – Pogorzel, Kobylaki – Konopki, Kobylaki–Czarzaste oraz rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewka”. Wartość umowy: 2 368 588,04 zł.

5) Dnia 03.09.2026 r. zawarta została umowa o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednorożec”. Wartość umowy: 948 930,04 zł.
4. W zakresie inwestycji:

1) Zawarto porozumienie o współpracy z Powiatem Przasnyskim na rzecz realizacji partnerskiego projektu pn. „Rozwój oferty turystycznej powiatu przasnyskiego poprzez rozbudowę 
i modernizację infrastruktury szlaków tematycznych”.
2) Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach planowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pumptracku w miejscowości Jednorożec”.
3) Zlecono wykonanie audytu energetycznego ex-ante budynku Przedszkola Samorządowego 
w Jednorożcu zgodnie z wymogami programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
4) Zlecono wykonanie audytu energetycznego ex-ante budynku Zespołu Placówek Oświatowych 
w Jednorożcu (nr ewid. budynku – 22, ID budynku: 142204_2.0004.22.BUD) zgodnie 
z wymogami programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie.
5) Zakończono realizację zadania pn. „Budowa publicznych placów zabaw dla sołectw Żelazna Rządowa, Żelazna Prywatna i Lipa w gminie Jednorożec”.
6) Zakończono realizację zadań pod nazwą: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (działka nr 781) w miejscowości Olszewka, gm. Jednorożec” oraz „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszewka (działka nr 173)”.
7) Zakończono realizację zadania pod nazwą „Uruchomienie agregatu prądotwórczego przy budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu”.
8) Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych 
w miejscowościach Połoń oraz Żelazna Rządowa i remont drogi gminnej w miejscowości Olszewka”.
9) Przeprowadzono drugi odbiór częściowy robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorożec”.
10) Rozpoczęła się realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska sportowego 
w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednorożec”.
11) Rozpoczęła się realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup, dostawa i montaż kontenera modułowego wraz z infrastrukturą na potrzeby utworzenia lokalnego centrum integracji 
w Parciakach”.
12) Rozpoczęła się realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych 
w miejscowościach Ulatowo–Pogorzel, Kobylaki–Konopki, Kobylaki–Czarzaste oraz rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewka”.
13) Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Drążdżewo Nowe”.
14) Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa drogi wewnętrznej, ulicy Lawendowej w miejscowości Stegna, gmina Jednorożec”.
15) Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa budynku OSP 
w miejscowości Połoń, gmina Jednorożec”.
16)  Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Małowidz, gmina Jednorożec”.
17) Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Parciaki”.

5. W zakresie dróg gminnych:

1) Wydano 17 decyzji zezwalających na lokalizację, prowadzenie robót i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym dróg gminnych, w zakresie sieci i przyłączy elektroenergetycznych, infrastruktury telekomunikacyjnej. 
2) Remont ciągnika BASAK WPZ 99RJ – 2 827,59 zł.
3) Zakup żwiru drogowego przesianego w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obórki” – 24 762,48 zł.
4) Zakup żwiru płukanego 2-8, 2-16, 0-4 oraz piasku 0-2 na potrzeby prac związanych 
z usuwaniem ubytków bitumicznych w ramach właściwego utrzymania dróg na terenie gminy Jednorożec – 10 119,99 zł.
5) Zakup żwiru drogowego przesianego na potrzeby przebudowy drogi gminnej w msc. Jednorożec – ulica Sadowa – 4 340,55 zł. 
6) Zakup emulsji asfaltowej C65B3 PU/RC na potrzeby uzupełnienia ubytków bitumicznych 
na drogach gminnych – 13 437,75 zł.
7) Zakup materiałów na potrzeby wymiany w miejsce uszkodzonych w ciągniku Ursus C360 3P WPZ 15MH – 433,39 zł.
8) Wytyczenie osi drogi ulica Sadowa w Jednorożcu – 500,00 zł.
9) Zakup materiałów do właściwej eksploatacji skrapiarki na potrzeby uzupełnienia ubytków bitumicznych na drogach gminnych – 1 418,61 zł.
6. W zakresie transportu:

1) Wydano 1 zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Jednorożec (należących lub zarządzanych przez Gminę Jednorożec);

2) Wydano 8 zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz 8 wypisów z tych zezwoleń.
3) Usługa naprawy pojazdu Volkswagen Transporter WPZ 40104, będącego na wyposażeniu bazy GZUK – 6 273,00 zł.
4) Usługa naprawy pojazdu Renault Master WPZ 47498 – 1 353,00 zł.
5) Abonament Monitoring GPS Holte Flota zainstalowanego w pojazdach Renault Master WPZ 47498, ciągniku Deutz Fahr WPZ 89FW, autobusie Volkswagen Crafter WPZ 22002 oraz Śmieciarce DAF WPZ 14515 – 984,00 zł.
7. W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:
1) Wydano 56 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.
2) Wydano 2 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
3) Wydano 41 decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy.
4) Przyjęto 79 wniosków o ustalenie warunków zabudowy.

8. W zakresie numeracji porządkowej:

Wydano 3 zawiadomienia oraz 1 zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego 
dla nieruchomości położonych na terenie gminy.

9. W zakresie rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa:
1) Złożono 433 wnioski o zwrot podatku akcyzowego na kwotę 599.937,22 zł.
2) Podano do wiadomości publicznej kalendarz polowań zbiorowych sześciu kół łowieckich 
na sezon łowiecki 2026/2027.
10. W zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody:

1) Prowadzono prace dotyczące opracowania ,,Projektu założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jednorożec na lata 2027-2041”.
2) Przeprowadzono postępowanie wyjaśniające w sprawie zgłoszenia podejrzenia zanieczyszczenia wód rzeki Orzyc.
3) Przygotowano dwie informacje o środowisku dotyczące zweryfikowania i wydania informacji o wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z przejęciem części gospodarstwa, a także przedstawienia informacji o faktycznym zagospodarowaniu
 i wykorzystaniu terenu działki.
4) Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ew. 141, 200/11, 200/20, 200/21, 200/22, 200/23, 252/1, 252/2, 253/1, 254/1, 254/2, 254/17, 254/19, 254/47, 264”, w miejscowości Jednorożec.
5) Wszczęto i prowadzono postępowanie administracyjnym w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu urządzenia wodnego o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10m3/h na działce nr geod. 471/4, obręb 0011, położonej we wsi Małowidz, Przyjęto 13 wniosków o odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
6) Wydano 2 informacje o zagospodarowaniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
11. W zakresie prowadzonego gminnego punktu programu „Czyste Powietrze”:

1) Przyjęto 4 wnioski o dofinansowanie z PP Czyste Powietrze.

2) Przyjęto 22 wnioski o płatność z PP Czyste Powietrze.

3) Udzielono 36 konsultacji na temat założeń PP Czyste Powietrze.

4) Sporządzono sprawozdania kwartalne (II kwartał) z realizacji zadań w zakresie uruchomienia 
i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego PP Czyste Powietrze za okres 
od 14.03.2026 do 30.06.2026 r.

5) Podczas Dnia Jednorożca oraz Dożynek Gminno-Parafialnych w Parciakach prowadzono mobilny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.

6) Wzięto udział w spotkaniach informacyjnych dotyczących dalszych działań w PP Czyste Powietrze w związku z rolą gmin jako Operatorów w programie.

7) W dniu 23 lipca 2026 r. podpisano aneks nr 7/2026 (na kolejny rok) do Porozumienia zawartego w sprawie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego, Czyste Powietrze”.

8) Dnia 19 sierpnia 2026 r. wzięto udział w szkoleniu stacjonarnym dotyczącym realizacji zadań związanych z Programem ,,Czyste Powietrze” z doradcą energetycznym.

9) W dniu 19 sierpnia 2026 r. w Urzędzie Gminy w Jednorożcu odbyło się spotkanie doradcy energetycznego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej
z mieszkańcami gminy.

10) Opracowano budżet w ramach dofinansowania programu Czyste Powietrze na kwotę – 
42 000,00 zł brutto.

12. W zakresie ochrony powietrza – ekodoradca:
1) Przyjęto 3 deklaracje dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw oraz wprowadzono 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku (CEEB).
2) Udzielono 2 porady w zakresie wymiany źródła ogrzewania i termomodernizacji.

3) Przygotowano materiały edukacyjne i promocyjne oraz przeprowadzono działania promujące wydarzenia, a następnie zrealizowano dwie akcje edukacyjno-informacyjne skierowane 
do ogółu mieszkańców:

a) podczas festynu z okazji „Dnia Jednorożca” na Stadionie Gminnym – pod hasłem „Ciepło bez dymu – jak ogrzewać dom zgodnie z przepisami?”,

b) podczas Dożynek Gminno-Parafialnych w Parciakach – pod hasłem „Jednorożec mówi 
o powietrzu”, w formie otwartego stoiska edukacyjnego.
4) Przygotowano materiały edukacyjno-informacyjne do lokalnej gazety Głos Gminy Jednorożec oraz do mediów społecznościowych (m.in. artykuł „Nie palimy odpadów zielonych”, „Kontrole antysmogowe w Gminie Jednorożec – co warto wiedzieć?”, „Zmieniłeś źródło ciepła? Pamiętaj o aktualizacji CEEB!”, „Kupujesz węgiel lub pellet? Pamiętaj o świadectwie jakości paliwa”).
5) Współorganizowano spotkanie z doradcą energetycznym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczące zmian w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz innych programów i form wsparcia oferowanych przez WFOŚiGW, 
w szczególności programu „Moja Mikroretencja”, a także innych dostępnych instrumentów finansowych związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodną, retencją oraz poprawą efektywności energetycznej.
6) Wzięto udział w cotygodniowym cyklu szkoleń dla ekodoradców – "Pogotowie informacyjne" - FINANSE i EKONOMIA oraz "Pogotowie informacyjne" — ŚRODOWISKO I PLANOWANIE.
7) Prowadzono prace nad opracowaniem Planu Działań na rzecz Ochrony Powietrza (PDOP).
8) przeprowadzono ponowne szacowanie wartości zamówienia publicznego 
dot. przeprowadzenia bezpłatnych audytów energetycznych w ramach zamówienia 
pn.: „Wykonanie audytów energetycznych w gospodarstwach domowych i gospodarstwach ubogich energetycznie na terenie gminy Jednorożec w ramach projektu pn. „Mazowsze bez smogu” w 2026 roku” oraz opracowano wszystkie niezbędne dokumenty do wyłonienia Wykonawcy i ogłoszenia naboru dla mieszkańców.
9) Prowadzono bieżącą sprawozdawczość oraz monitoring realizacji projektu „Mazowsze bez smogu”, w tym przygotowywano i aktualizowano dane dotyczące realizacji zadań, osiąganych wskaźników oraz ponoszonych wydatków, a także kompletowano dokumentację niezbędną 
do prawidłowego rozliczania działań realizowanych przez Gminę Jednorożec w ramach projektu.
10) Prowadzono prace związane z aktualizacją i analizą budżetu projektu „Mazowsze bez smogu”, w tym weryfikowano planowane i poniesione wydatki, analizowano poziom wykorzystania środków w poszczególnych kategoriach kosztów oraz przygotowywano propozycje zmian 
i przesunięć środków w budżecie projektu, zgodnie z bieżącymi potrzebami i harmonogramem realizacji zadań.
11) Udział w konferencji „Inwestycje, wyzwania, doradztwo – zielona transformacja w praktyce” zorganizowaną w Ciechanowie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
12) Udziału w stacjonarnym szkoleniu z funkcjonowania pomp ciepła pn. „Pompy ciepła bez tajemnic: profesjonalny dobór, fakty i mity o pompach ciepła. Od teorii do praktyki bez rachunków grozy" zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Polski Alarm Smogowy.
13) Wzięto udział w szeregu spotkań/szkoleniach/webinariach mających na celu zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności ekodoradcy.
13. W zakresie wycinki drzew i krzewów:

1) Przyjęto 20 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2) Przyjęto 2 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew stanowiących wywrot/złom.
3) Wystąpiono z 3 wnioskami do Starosty Przasnyskiego na zezwolenie usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Jednorożec.
4) Wydano 5 zaświadczeń o braku podstawy do zniesienia sprzeciwu usunięcia drzew.
14. W zakresie ochrony zwierząt:

1) Wydano 2 skierowania na sterylizację/kastrację zwierząt w ramach realizacji zadania „Mazowieckiego Programu Wsparcia Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla Zwierząt 2026”.
2) Realizowanie miesięcznego ryczałtu za gotowość i realizację świadczenia usług polegających na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt oraz transport i zapewnienie bezterminowej opieki 
z terenu Gminy Jednorożec za okres czerwiec – sierpień 2026 r. – 7 380,00 zł oraz odłowienie 
3 psów z terenu gminy Jednorożec w celu zapewnienia bezterminowej opieki – 11 069,98 zł.
3) Gotowość do świadczenia usług weterynaryjnych na terenie Gminy Jednorożec za okres czerwiec – sierpień 2026 r. – 2 400,00 zł.

15. W zakresie informatyzacji i innowacyjności:

1) Usuwanie bieżących awarii programów oraz sprzętu komputerowego będącego 
na wyposażeniu Urzędu Gminy, OPS i GBP.
2) Przeniesiono bazę systemu TT-Pomoc wraz z aplikacją na inną stację roboczą. 
3) Przygotowano stanowisko do przetwarzania informacji niejawnych. 
4) Wprowadzenie procedur, nadanie uprawnień i rozpoczęcie od dnia 1 lipca 2026 r. wprowadzanie i publikowanie informacji o zawartych umowach w Centralnym Rejestrze Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych prowadzonym w systemie teleinformatycznym.
16. W zakresie działalności gospodarczej:

Wpłynęło 13 wniosków o wpis. zmianę. zawieszenie oraz wykreślenie działalności gospodarczej. które wprowadzono do CEIDG.
17. W zakresie prowadzenia spraw zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

1) Przedsiębiorcy dokonali wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 18 978,04 zł.
2) Wydano 7 decyzji zezwalających na sprzedaż alkoholu.
18. W zakresie podatków:

1) Wydano 37 zaświadczenia w sprawach podatkowych rolników.
2) Wydano 1 zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie.

3) Wydano 4 zaświadczenia w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników.

4) Wydano 8 postanowień o odmowie wydania zaświadczenia potwierdzającego pracę 
w gospodarstwie rolnym.

5) Udostępniono 3 informacje z udostępnienia danych ze zbioru danych osobowych.

6) Wydano 3 zaświadczenia potwierdzające zawarcie umowy dzierżawy.
7) Ilość wydanych decyzji w sprawie:  

a) wymiaru podatku na 2026 rok – 18 szt. 

b) zmiany decyzji wymiarowych – 131 szt.
c) zwrotu nadpłaty podatku – 2 szt.
d) zwolnienia od podatku rolnego i zastosowania ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntu - 1 szt. 

8) Ilość zweryfikowanych i zaksięgowanych deklaracji podatkowych złożonych przez osoby prawne:

a) na podatek od nieruchomości – 1 szt.

b) na podatek rolny – 1 szt.

c) na podatek leśny – 1 szt.

9) Ilość zweryfikowanych i zaksięgowanych deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych złożonych przez osoby fizyczne i prawne – 6 szt.

10) Wystawiono 7 wezwań do przedłożenia Wójtowi Gminy Jednorożec informacji 
podatkowych.

11) Wszczęto z urzędu 1 postępowanie w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za lata 204-2026.

12) Wszczęto z urzędu 1 postępowanie w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 204-2026 w zakresie prawidłowości opodatkowania gruntów.

13) Zakończono z urzędu 1 postępowanie w sprawie ustalenia wysokości podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za rok 2026.

14) Wydano 3 zawiadomienia o wygaśnięciu egzekwowanych należności pieniężnych (tytułów wykonawczych) w związku z zapłatą przez zobowiązanego. 

15) Wystawiono 7 tytułów wykonawczych (osoby fizyczne) na łączną kwotę 10 789,00 zł. 
19. W zakresie obsługi sołectw:


Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego:

1) Zakup stojaka na worki oraz 60 krzeseł na potrzeby świetlicy wiejskiej w sołectwie Obórki.

2) Zakup 12 sztuk paneli LED na potrzeby świetlicy wiejskiej w sołectwie Obórki.

3) Montaż monitoringu na potrzeby sołectwa Ulatowo-Pogorzel.

4) Zakup nagród na potrzeby festynu wiejskiego w Drążdżewie Nowym.

5) Zakup kostki wraz z obrzeżem, piasku i cementu z przeznaczeniem na teren wokół świetlicy wiejskiej w Małowidzu.

6) Zakup materiałów na potrzeby zadania „Uporządkowanie skrzyżowania dróg w miejscowości Olszewka”.

7) Zakup doposażenia OSP w Jednorożcu.

8) Zakup materiałów, artykułów spożywczych oraz animacji dla dzieci na potrzeby festynu 
z okazji 100-lecia OSP Olszewka.

9) Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Obórkach (półmiski, wycieraczki, podgrzewacze, wiaderka, pokrywki).

10) Zakup cementu na potrzeby utwardzenia terenu na placu wiejskim w sołectwie Kobylaki-Wólka.

11) Zakup obrzeży, cementu na potrzeby utwardzenia placu wiejskiego w Dynaku.

12) Naprawa nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych na terenie gminy Jednorożec 
w sołectwach: Jednorożec, Budy Rządowe, Drążdżewo Nowe, Kobylaki-Czarzaste, Kobylaki-Korysze, Małowidz, Olszewka, Parciaki, Ulatowo-Dąbrowka, Ulatowo-Pogorzel, Żelazna Prywatna i Żelazna Rządowa.

13) Zakup usługi muzycznej, animacyjnej i cateringu z przeznaczeniem na festyn w sołectwie Ulatowo-Pogorzel.

14) Zakup chłodziarki na potrzeby lokalu sołectwa Stegna.

15) Zakup usługi muzycznej i artykułów spożywczych na festyn w Połoni.

16) Opracowanie dokumentacji do zgłoszenia budowy placu zabaw w Lipie.

17) Zakup kostki wraz z obrzeżem na plac wiejski w sołectwie Ulatowo-Słabogóra.

18) Naprawa walów drogowych dla sołectwa Jednorożec i dla sołectwa Budy Rządowe.

19) Budowa publicznych placów zabaw dla sołectw Żelazna Rządowa, Żelazna Prywatna i Lipa.

20. W zakresie gospodarki nieruchomościami:

1) Dzierżawa nieruchomości:

a) wystawiono faktury za dzierżawę gruntów na łączną kwotę 46.118,15 zł,

b) wpłaty za czynsz dzierżawny za grunty – 41.687,26zł,

c) odsetki od wpłaconych zaległości 2,19 zł,

d) Przedłużono umowę dzierżawy gruntu - część dz. nr 1141/2 o powierzchni 352 m2 oraz dz. nr 1141/8 o powierzchni 60 m2 położonych w miejscowości Jednorożec z przeznaczeniem pod stację regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową oraz infrastrukturą towarzyszącą,
e) przedłużono umowę dzierżawy gruntu oraz podpisano umowę dzierżawy gruntu – części dz. nr 401 położonej w miejscowości Jednorożec przy ul. Leśnej, z przeznaczeniem na cele związane z prowadzeniem działalności rolnej, w tym jako miejsce magazynowania pasz,
f) przedłużono cztery umowy dzierżawy gruntu – część dz. nr 389/2 położonej 
w miejscowości Jednorożec przy ul. Polnej z przeznaczeniem na cele związane 
z prowadzeniem działalności rolnej, w tym jako miejsce magazynowania pasz,
g) podpisano umowę dzierżawy gruntu – dz. nr 252/2 obręb Małowidz, z przeznaczeniem na cele związane z prowadzeniem działalności rolnej, w tym jako miejsce wypasu bydła mlecznego,
h) podpisano umowę dzierżawy gruntu – dz. nr 1492/1 obręb Jednorożec, z przeznaczeniem na cele związane z prowadzeniem działalności rolnej, w tym jako miejsce wypasu bydła mlecznego,
i) podpisano umowę dzierżawy powierzchni wchodzącej w skład budynku Urzędu Gminy 
w Jednorożcu, w celu ulokowania fotokabiny.
2) Przejmowanie/zamiana/zakup nieruchomości na rzecz Gminy:

a) podpisano wstępny protokół rokowań w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowej na Gminę Jednorożec – działki o nr ew. 388/2 położonej miejscowości Jednorożec z przeznaczeniem na powiększenie działki gminnej nr 389/2.

b) podpisano wstępny protokół rokowań w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowej na Gminę Jednorożec – działki o nr ew. 203/2 położonej miejscowości Kobylaki-Korysze w celu utworzenia strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej.
3) Podział nieruchomości:

a) wydano 6 postanowień zatwierdzających wstępny projekt podziału nieruchomości położonych na terenie Gminy Jednorożec,

b) wydano 7 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości położonych na terenie Gminy Jednorożec.
4) Opłata adiacencka:

Wydano 2 decyzje ustalające opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
w wyniku podziału – łączna wysokość opłat 3.885,90 zł.

21. W zakresie gospodarki lokalami gminnymi:

1)   Lokale mieszkalne:
Podpisano 2 umowy na wynajem lokalu mieszkalnego na okres 1 roku:

a) w miejscowości Żelazna Rządowa 27,
b) w miejscowości Drążdżewo Nowe 41. 
2) Lokale użytkowe: 

Podpisano 14 umów na wynajem sal (lokali) w budynkach na terenie Gminy Jednorożec.
3) Wystawiono 157 szt. faktur za czynsz lokali mieszkalnych. użytkowych i wynajmu sal 
na kwotę 96 710,78 zł.

4) Wpłaty za czynsz lokali mieszkalnych, użytkowych i wynajmu sal wynoszą 98 792,40 zł.

5) Remonty, naprawy, zakupy i inne usługi:

a) zakup oraz dostawa zbiornika bezodpływowego jednokomorowego o pojemności 10 m3 
na potrzeby montażu przy budynku komunalnym Lipa 64A – 6 765,00 zł,
b) zakup materiałów na potrzeby montażu w pomieszczeniu sanitarnym oraz socjalnym 
w budynku Świetlicy Wiejskiej w msc. Ulatowo-Słabogóra – 459,80 zł,
c) sporządzenie i przekazanie do firmy myORLEN oświadczeń o przeznaczeniu paliwa gazowego celem skorzystania przez Gminę Jednorożec z ochrony taryfowej,

d) zlecenie i wykonanie przez podmiot zewnętrzny usługi przeglądów rocznych budynków zlokalizowanych na terenie gminy Jednorożec – 5 400,00 zł,
e) wykonanie usługi konserwacji platformy pionowej przy budynku Urzędu Gminy 
w Jednorożcu oraz platformy typu MC2000 w budynku Lokalnego Ośrodka Kultury, 
ul. Warszawska 5 w Jednorożcu za okres czerwiec – sierpień 2026 r. – 372,69 zł.
22. W zakresie opłaty targowej:
Dochody z opłaty targowej wynoszą 3029 zł.

23. W zakresie wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków:
1) Podpisano 16 umów o zaopatrzenie w wodę.
2) Podpisano 10 umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
3) Wystawiono 1869 szt. faktur za pobór wody. odprowadzanie ścieków i opłatę
abonamentową na kwotę 429 828,34 zł.

4) Wpłaty za pobór wody. odprowadzanie ścieków i opłatę abonamentową wynoszą 420 259,31 zł.
5) Wydano warunki techniczne na wykonanie przyłącza wodociągowego – 4 szt. 
6) Wydano warunki techniczne na wykonanie przyłącza wodociągowo- kanalizacyjnego – 
6 szt. 

7) Usunięto 9 awarii sieci wodociągowej i 9 awarii sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Jednorożec.

8) Bieżące opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Jednorożec – wystawiono 30 faktur VAT za usługę wywozu nieczystości – 10 628,10 zł.

9) Zakup podchlorynu sodu stabilizowanego w ramach zabezpieczenia materiałowego 
z zakresu właściwej gospodarki wodociągowej na terenie gminy Jednorożec – 1 144,80 zł.

10) Usługa naprawy w zakresie płukania układu smarowania koparko-ładowarki CAT 428 E – 156,00 zł. 

11) Zakup pakietu transmisyjnego w ramach przedłużenia telemetrycznej karty SIM 
na potrzeby monitorowania pracy Stacji Uzdatniania Wody w msc. Żelazna Prywatna – 399,77 zł.

12) Zakup kompensatora mocy biernej wraz z montażem dla obiektu Stacji Uzdatniania Wody w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kompensatora mocy biernej na SUW Jednorożec” – 30 750,00 zł.

13) Zakup osprzętu (chwytak, paleciak, łyżka karbowana) do Ciągnika Ursus BASAK WPZ 99RJ na potrzeby właściwej eksploatacji Oczyszczalni Ścieków w Jednorożcu – 6 642,00 zł.

14) Wykonanie inwentaryzacji przyłącza wodociągowego do działki nr 15 obręb Kobylaki Wólka – 700,00 zł.

15) Zakup materiałów na potrzeby prac związanych z usuwaniem awarii wodociągowych 
na terenie gminy Jednorożec w ramach właściwej gospodarki wodociągowej – 757,10 zł.

16) Zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Jednorożcu – skratki i zawartość piaskowników w ilości 14,3200 Mg – 11 691,99 zł.

17) Bieżąca wymiana wodomierzy na terenie gminy Jednorożec.
18) Podpisano 1 umowę z mieszkańcem gminy Jednorożec na usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych (płynnych) bytowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków z osadników i ich transportu do stacji zlewnej.

19) Sporządzenie sprawozdań miesięcznych oraz półrocznych za I półrocze 2026 roku dot. pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzonych do wód oraz przekazanie 
do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Delegatura w Ostrołęce.
20) Sporządzenie oświadczeń do Wód Polskich w celu wyliczenia wysokości opłaty zmiennej 
za II kwartał 2026 rok za pobór wód podziemnych i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi z SUW w Jednorożcu, SUW w Małowidzu i SUW w Żelaznej Prywatnej oraz oczyszczalni ścieków w Jednorożcu i Olszewce.
24. W zakresie gospodarki odpadami:  

1) Przyjęto i wprowadzono do systemu 74 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. w tym dla nieruchomości zamieszkałych:

a) zmniejszono liczbę osób zamieszkałych na nieruchomości – 47 szt.

b) zwiększono liczbę osób zamieszkałych na nieruchomości – 21 szt.

2) Na bieżąco dokonywana jest weryfikacja mas odpadów odebranych od mieszkańców 
z terenu gminy, w tym ważenie samochodów na potrzeby weryfikacji odbieranych mas.
3) Odbiór odpadów komunalnych oraz worków z odpadami selektywnymi przez firmę zewnętrzną od mieszkańców zgodnie z harmonogramem.
4) Na skutek przeprowadzenia kontroli i otrzymania protokołów odbioru odpadów z firmy BŁYSK BIS Sp. z o. o. z Makowa Mazowieckiego. zawierających adresy nieruchomości 
z nieprawidłową segregacją zostało wszczętych 19 postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Postępowania skończyły się decyzją naliczającą podwyższoną stawkę opłaty za miesiąc. w którym nastąpiło uchybienie. Taka podwyższona stawka wynika z uchwały nr SOK.0007.107.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i wynosi 60,00 zł/osoba/miesiąc. 

5) Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 279 711,96 zł.
6) Wystawiono 42 tytuły wykonawcze z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 17 911,92 zł.

7) Transport odpadów do właściwego zagospodarowania zmagazynowanych na terenie PSZOK w Jednorożcu – przekazano 57,8000 Mg do instalacji na kwotę 52 092,94 zł.
8) Zakup płyty PU na potrzeby właściwej eksploatacji Śmieciarki DAF WPZ 14515 – 615,00 zł.
9) Wypełnienie i przekazanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie tabeli dotyczącej funkcjonowania PSZOK w latach 2023-2025 znajdującego się w Jednorożcu przy ulicy Zielonej.

10) Sporządzenie i przekazanie ankiety do Państwowego Instytutu Badawczego dot. standardów funkcjonowania oraz optymalizacji procesów środowiskowych i ekonomicznych w PSZOK 
w latach 2023-2025.

11) Odbiór odpadów komunalnych oraz worków z odpadami selektywnymi przez firmę zewnętrzną od mieszkańców zgodnie z harmonogramem.
12) Ważenie samochodów na potrzeby weryfikacji odbieranych mas.
25. Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenie Gminy Jednorożec 

1) Zakup materiałów na potrzeby właściwej eksploatacji kosiarki bijakowej i kosiarki rotacyjnej 
w ramach właściwego utrzymania zieleni na terenie gminy Jednorożec – 1 805,68 zł.

2) Zakup materiałów na potrzeby właściwej eksploatacji wykaszarek i kosiarki HONDA w ramach właściwego utrzymania zieleni na terenie gminy Jednorożec – 4 8226,04 zł.

3) Wykonano szczegółowe prace porządkowe na terenie gminy Jednorożec.

4) Wykaszanie poboczy i terenów zielonych na terenie gminy Jednorożec.

5) Bieżące zbieranie odpadów z koszy i poboczy na terenie gminy Jednorożec.

26. W zakresie robót w systemie gospodarczym:

1) Zakup materiałów na potrzeby prac przy ogrodzeniu Świetlicy Wiejskiej w msc. Olszewka – 1 867,19 zł.

2) Zakup materiałów na potrzeby prac przy ogrodzeniu placu zabaw na ul. Polnej w msc. Jednorożec – 6 459,59 zł.

3) Odnowienie budynku gospodarczego przy ul. Odrodzenia 6 w msc. Jednorożec – 1 318,70 zł

4) Utwardzenie terenu na placu wiejskim w Ulatowo Słabogóra – 3 555,30 zł.

5) Malowanie ścian w Publicznej Szkole Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki w Żelaznej Rządowej.

6) Podbudowa garażu z kostki brukowej oraz montaż garażu na placu wiejskim w Kobylakach Wólce.

7) Prace brukarskie wokół altany na placu wiejskim w miejscowości Dynak.

8) Realizacja przebudowy drogi gminnej w miejscowości Obórki, poprzez pogłębianie nawożenie kruszywem oraz nawożenie żwirem drogowym.

9) Dokonano rozbiórki budynku na działce gminnej w msc. Żelazna Rządowa.

10) Kontunuowanie prac przy rozbudowie OSP Połoń w zakresie stropu budynku.

27. W zakresie energetyki i oświetlenia ulicznego:

1) Nadzór i konserwacja linii niskiego napięcia oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jednorożec – czerwiec – sierpień 2026 r. – 18 030,60 zł.

2) Zlecenie i wykonanie przez podmiot zewnętrzny usługi naprawy linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Żelazna Prywatna o długości ok. 200 m – 3 400,00 zł. 

3) Zlecenie i wykonanie przez podmiot zewnętrzny usługi naprawy linii oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ulic Jasnej z ulicą Klubową w msc. Jednorożec – 4 450,00 zł.

28. W zakresie OSP:

1) Zakup materiałów na potrzeby defibrylatora AED będącego na wyposażeniu OSP Jednorożec – 324,07 zł. 

2) Zakup sorbentu na potrzeby zachowania gotowości bojowej jednostki OSP Ulatowo-Pogorzel – 280,00 zł.

3) Zakup umundurowania galowego na potrzeby zachowania gotowości bojowej jednostki OSP Olszewka – 5 722,60 zł.

4) Zakup materiałów na potrzeby realizacji zadania „Rozbudowa budynku OSP w msc. Połoń, gmina Jednorożec” – 1 688,00 zł.

5) Zakup osuszacza do węży na potrzeby zachowania gotowości bojowej jednostki OSP Jednorożec – 1 250,00 zł.

6) Wykonanie badań psychologicznych kandydata na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego druhów z jednostek OSP Ulatowo-Pogorzel i OSP Małowidz – 250,00 zł.

7) Naprawa rozrusznika pojazdu Opel Vivaro WPZ 51488 będącego na wyposażeniu OSP Jednorożec – 640,00 zł.

8) Przegląd sprzętu ratownictwa technicznego LUKAS będącego na wyposażeniu OSP Jednorożec – 455,10 zł.

9) Wykonanie badania lekarskiego członka OSP biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z terenu Gminy Jednorożec na potrzeby zachowania gotowości bojowej jednostki OSP Ulatowo – Pogorzel – 150,00 zł.

10) Remont autopompy GODIVA w pojeździe Volvo WPZ 04867, będącego na wyposażeniu OSP Parciaki – 17 220,00 zł.

11) Zakup węża do Motopompy znajdującej się na wyposażeniu pojazdu Renault MDB3 D WPZ 51112 – OSP Jednorożec – 769,48 zł.

12) Usługa konserwacji i atestacji aparatu powietrznego, maski gazoszczelnej, automatu płucnego oraz remont i legalizacja butli powietrznej będących na wyposażeniu jednostki OSP Ulatowo-Pogorzel – 3 214,06 zł.

13) Usługa konserwacji i atestacji aparatu powietrznego, maski gazoszczelnej, automatu płucnego, reduktora, kalibracja miernika, wymiana sensora oraz legalizacja butli powietrznej będących na wyposażeniu jednostki OSP Jednorożec – 7 998,76 zł.

14) Usługa konserwacji i atestacji aparatu powietrznego oraz maski gazoszczelnej będących na wyposażeniu jednostki OSP Połoń – 636,23 zł.

15) Wykonanie podstawy kolumny kierownicy w pojeździe Gazela WPZ 80AA będącego na wyposażeniu OSP Ulatowo-Pogorzel – 307,50 zł.

16) Zakup gaśnic na potrzeby unieszkodliwiania siedlisk os i szerszeni dla jednostek OSP Jednorożec i OSP Ulatowo-Pogorzel – 1 233,48 zł.

17) Zakup czapek strażackich Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej jednostki OSP Jednorożec – 779,61 zł.

18) Zawarto umowę z podmiotem zewnętrznym na „Rozbudowę budynku OSP w miejscowości Połoń, gmina Jednorożec” w zakresie prac budowlanych i dekarskich na kwotę 67 158,00 zł.

19) Przeprowadzono we współpracy z OSP Jednorożec Krajowego dnia treningowego Akademii OLiOC związanego z reagowaniem na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze.

20) Wydanie skierowań na „Szkolenia kierującego działaniem ratowniczym dla strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych (Dowódcy OSP)” - zakwalifikowano wszystkich zgłoszonych.

21) Przekazano prośbę do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu dotyczącą zabezpieczenia składu sędziowskiego na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze planowanych na dzień 4 października 2026 r.

22) Zweryfikowano pod względem wiarygodności oświadczenia potwierdzające bezpośredni udział w działaniach ratowniczych strażaków ochotników w związku z ubieganiem się 
o świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat – złożono 2 wnioski zawierające 6 oświadczeń.

23) Rozliczono ekwiwalenty dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Jednorożec, biorących udział w działaniach ratowniczych/szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w celu zapewnienia gotowości bojowej realizowanych w II kwartale 2026 r. – wypłacono ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych w wysokości 15 300,00 zł oraz szkoleniach pożarniczych w wysokości 
7 182,00 zł.

29. W zakresie bezpieczeństwa ludności:
1) W ramach systemu ostrzegania ludności podano do wiadomości mieszkańców 26 ostrzeżeń meteorologicznych o prognozowanych niekorzystnych warunkach pogodowych mogących wystąpić na terenie gminy Jednorożec.
2) Wdrożono rekomendacje Mazowieckiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dot. przygotowania do sezonu wakacyjnego.

3) Zlecono i wykonano przez podmiot zewnętrzny usługi przeglądu technicznego obiektów małej architektury przewidzianych do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2026 r. zlokalizowanych na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych – 6 000,00 zł. 
4) Otrzymano 3000 egzemplarzy „Poradników bezpieczeństwa”, które są obecnie systematycznie dystrybuowane oraz promowane na terenie całej gminy, w celu zapewnienia dostępu do materiałów edukacyjnych wszystkim mieszkańcom oraz podniesienia poziomu świadomości 
w zakresie bezpieczeństwa.
30. W zakresie Zarządzania Kryzysowego:
1) Sporządzono i przesłano do Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych, Starostwa w Przasnyszu wykaz punktów alarmowania.

2) Sporządzono i przesłano do Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych, Starostwa w Przasnyszu, sprawozdanie z uruchomienia syren w godz. „W” 01 sierpnia 2026 r.

3) Sporządzono i przesłano do Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych, Starostwa w Przasnyszu, sprawozdanie z ćwiczeń z zakresu ostrzegania i alarmowania 
o zagrożeniu z powietrza pod kryptonimem „Alarm 2026”.

4) Wdrożono wytyczne przekazane przez Wydział Zarzadzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych, Starostwa w Przasnyszu dot. występowania niekorzystnych warunków hydrologiczno-meteorologicznych oraz zwiększonego ryzykiem wystąpienia zjawiska przyduchy w ciekach wodnych.

5) Przedłużono procedury zgodnie z modułami zadaniowymi w związku z wprowadzeniem w całym kraju stopnia alarmowego BRAVO oraz stopnia alarmowego CHARLIE-CRP, a także opracowano raport dla Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego z działań realizowanych po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu stopni alarmowych.

31. W zakresie Obrony Cywilnej:
1) Podpisano umowę z Wojewodą Mazowieckim o udzielenie dotacji celowej dla zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla JST na dostawę wraz z instalacją podłączeniową agregatu prądotwórczego o mocy nie mniejszej niż 40 KW na stacji uzdatniania wody w Małowidzu na kwotę 160 000,00 zł, kwota dofinansowania 128 000,00 zł.

2) W ramach umowy z Wojewodą Mazowieckim o udzielenie dotacji celowej dla zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla JST. Przeprowadzono specjalistyczny kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 9 strażaków z gminy, przy całkowitym koszcie zadania wynoszącym 9 000,00 zł (50% w ramach dofinansowania z dotacji Wojewody Mazowieckiego w kwocie 4 500,00 zł oraz 50% wkładu własnego).

3) W odpowiedzi na obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące dodatkowego naboru wniosków w zakresie systemu alarmowania i ostrzegania ludności, Gmina zgłosiła 
do Starostwa Powiatowego zapotrzebowanie obejmujące zakup i instalację 3 nowych punktów alarmowych oraz przeprowadzenie przeglądów technicznych istniejących urządzeń. Zgłoszone zapotrzebowanie zostanie ujęte we wniosku składanym przez Starostwo Powiatowe.

4) Złożono do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 3 wnioski o uzgodnienie lokalizacji punktów alarmowych (syren alarmowych). Wszystkie 3 lokalizacje uzyskały pozytywne opinie Państwowej Straży Pożarnej.

5) Sporządzono i przesłano informację do Wojewody Mazowieckiego dot. rozeznania potrzeb 
w zakresie inwestycji budowlanych planowanych w ramach Programu OLIOC na lata 2027-2031.

6) Wdrożono rekomendacje Wojewody mazowieckiego dot. obowiązku wprowadzania 
na platformie OLIOC danych.

7) Sporządzono i przesłano sprawozdanie do Wojewody Mazowieckiego dot. analizy poziomu wykorzystania środków w ramach zadań z OLIOC

8) Zorganizowano w remizie OSP w Jednorożcu krajowy trening reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze dla mieszkańców gminy Jednorożec pod patronatem Akademii OLIOC.

9) Opracowano i przesłano do biura poselskiego Krzysztofa Tuduja kwestionariusz dot. bezpieczeństwa przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do realizacji zadań związanych z ochrona ludności, zarządzaniem kryzysowym, odpornością lokalną oraz zapewnienia ciągłości administracji publicznej w sytuacjach nadzwyczajnych.

10) Sporządzono i przesłano informację do Wojewody Mazowieckiego dot. monitorowania 
i raportowania wydatków w ramach OLIOC.

11) Sporządzono i przesłano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, 3 raporty miesięczne dot. realizacji i rozliczenia zadań OLiOC.
32. W zakresie Spraw Obronnych:
1) Udział w kampanii w ramach programu „Wakacje z Wojskiem 3” zorganizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

2) Udział w treningu „Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej” realizowanego przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ostrołęce. 

3) Sporządzono i przesłano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zestawienie świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji na terenie Gminy Jednorożec w 2026 r.

4) Sporządzono i przesłano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zestawienie świadczeń osobistych przewidzianych do realizacji na terenie Gminy Jednorożec 
w 2026 r.

5) Wydano 3 decyzje w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony.

33. W zakresie spraw wojskowych i kwalifikacji wojskowej:
Sporządzono i przesłano informację dot. osób podlegających wezwaniu na kwalifikację wojskową w 2027 roku.

34. W zakresie ochrony zdrowia:

1) Wzięto udział w kampanii dot. bezpłatnych szczepień przeciw HPV, zorganizowanej przez Ministerstwo Zdrowia. 

2) Wzięto udział w kampanii dot. „Profilaktyka – podaj dalej”, zorganizowanej przez Ministerstwo Zdrowia, Departament Edukacji i Promocji.

3) Wzięto udział w kampanii dot. HPV oraz kleszczowego zapalenia mózgu (KZM), zorganizowane przez Biuro Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych w Warszawie

4) Wzięto udział w kampanii dot. obszaru profilaktyki onkologicznej, zorganizowanej przez Zakład Ekonomiki i Zarzadzania w Ochronie Zdrowia, Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

5) Zorganizowano 2 bezpłatne badania mammograficzne w mobilnej pracowni mammograficznej dla mieszkanek gminy w wieku 45-74 lat.

6) Zorganizowano 2 bezpłatne badania wzroku dla mieszkańców gminy Jednorożec.

35. W zakresie spraw społecznych:
Wydano 1 zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej o charakterze artystyczno-rozrywkowej.

36. W zakresie spraw obywatelskich:

1) Liczba przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego – 240,

2) Liczba wydanych dowodów osobistych – 240,

3) Liczba przyjętych zgłoszeń o utracie dowodu osobistego – 12,

4) Liczba przyjętych wniosków o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego – 76,

5) Liczba wydanych odpisów aktów stanu cywilnego – 159,

6) Liczba przeniesionych aktów do Rejestru Stanu Cywilnego – 79,

7) Liczba przypisków naniesionych do akt stanu cywilnego – 122,

8) Liczba wprowadzonych wzmianek do aktów stanu cywilnego – 28,

9) Liczba sporządzonych aktów stanu cywilnego – 26,

10) Liczba przyjętych zgłoszeń dotyczących spraw meldunkowych – 28,

11) Liczba przyjętych wniosków o zastrzeżenie numeru pesel - 288,

12) Liczba wydanych zaświadczeń meldunkowych – 27,

13) Liczba udostępnionych danych - 10,

37. W zakresie oświaty i opieki nad dziećmi do lat 3: 

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na dowóz uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2026/2027 i w jego wyniku podpisanie umowy na dowożenie uczniów do Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa-Parciaki z siedzibą w Parciakach z firmą Andre-Bis Sp. z.o.o., z siedzibą 
w Olsztynie.

2) Aktualizacja danych w Systemie Informacji Oświatowej.

3) Pięć postępowań egzaminacyjnych o awans zawodowy na nauczycieli mianowanych – 
4 sierpnia 2026 r.

4) Przyznanie stypendium motywacyjnego Wójta Gminy Jednorożec 48 uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Jednorożec na kwotę 34 680,00 zł – sierpień 2026 r.

5) Przyznanie nagrody dla maturzysty, który osiągnął najwyższy wynik na maturze – sierpień 2026 r.

6) Przekazanie dotacji dla dwóch niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Związek Stowarzyszeń „Kurpie Razem” na kwotę 65 691,80 zł (lipiec-wrzesień 2026 r.).

7) Przekazanie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Smerfów” w Stegnie – kwota 191 067,40 zł (lipiec-wrzesień 2026 r.).

8) Wydanie decyzji administracyjnej przyznającej pracodawcy dofinansowanie kosztów praktyki absolwenckiej w kwocie 2 250,00 zł – 20 lipca 2026 r.

9) Złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na zadanie „Zakup i montaż urządzeń umożliwiających dostęp do wody pitnej 
w szkołach oraz placówkach publicznych objętych systemem oświaty”. Wartość zadania: 38 999,98 zł, w tym kwota dotacji 27 299,99 zł.
10) Zatwierdzenie aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola – wrzesień 2026 r.

11) Pomoc w opracowywaniu planów finansowych jednostek obsługiwanych przez GZO na kolejny rok budżetowy 2027.

12) Aktualizacja wniosku o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2026 r. na kwotę 88 461,14 zł.

13) Aktualizacja wniosku Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2026/2027 na kwotę 128,45 zł.

14) Aktualizacja monitoringu spełniania obowiązku nauki przez uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jednorożec. 

15) Ustalenie prognozy wysokości środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania pracodawcom w latach 2026-2029 na zatrudnienie młodocianych pracowników.

16) Wystąpienie do placówek oświatowych o kontrolę zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego (§ 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 z późn. zm.). 

17) Opracowywanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań finansowych Gminnego Zespołu Oświaty i jednostek obsługiwanych.

18) Założono konto jednostki Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu w Centralnym Rejestrze Umów.

19) Przeprowadzono czynności informacyjne związane z wejściem w życie 1 września 2026 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2026 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
20) Comiesięczna aktualizacja i wprowadzanie do Rejestru Żłobków dzieci uczęszczających 
do Żłobka Samorządowego w Jednorożcu – lipiec – wrzesień 2025 r.

21) Cykliczne, comiesięczne występowanie o dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników Żłobka Samorządowego w Jednorożcu.
38. W zakresie współpracy GBP z organizacjami pozarządowymi:

1) Informowanie organizacji z Gminy Jednorożec o aktualnych konkursach.

2) Organizacja szkolenia dla organizacji pozarządowych w zakresie wystąpień publicznych, prowadzonego w ramach współpracy z MOWES (22.07.2026 r.) – wzięło udział 9 osób.

3) Ogłoszenie wyników konkursu „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie” – 
9 organizacji otrzymało dofinansowanie w łącznej wysokości 90 000,00 zł:

· Stowarzyszenie KGW w Jednorożcu „Kalina”,

· KGW w Żelaznej Prywatnej,

· KGW w Żelaznej Rządowej „Żelaźnianki to Kurpianki”,

· KGW w Drążdżewie Nowym,

· KGW w Jednorożcu,

· OSP w Małowidzu,

· KGW w Budach Rządowych,

· Stowarzyszenie KGW Sołectwa Lipa,

· Stowarzyszenie Nasza Wieś Ulatowo - Pogorzel.

4) Pomoc w złożeniu aktualizacji oraz uzupełnieniu dokumentacji w konkursie „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie” dla organizacji:

· OSP Małowidz,

· KGW Drążdżewo Nowe,

· KGW w Żelaznej Prywatnej,

· KGW w Żelaznej Rządowej „Żelaźnianki to Kurpianki”,

· KGW w Jednorożcu.

5) Pomoc w przygotowaniu, złożeniu wniosków 2 grupom nieformalnym (z Olszewki 
i Jednorożca) w ramach Bonów dla Seniorów III do Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości – łącznie 6 000,00 zł dofinansowania. 

6) Pomoc w przygotowaniu, złożeniu i rozliczeniu wniosków 2 grupom nieformalnym (z Żelaznej Rządowej i Ulatowo - Pogorzeli) w ramach Bonów dla Seniorów III do Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości – łącznie 6 000,00 zł dofinansowania. 

7) Pomoc w złożeniu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Bezpieczna Wieś - wsparcie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich poprzez doposażenie, rozwój kompetencji ratowniczych oraz wsparcie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”:

· OSP w Lipie

· OSP w Małowidzu

· OSP w Olszewce

8) Pomoc w złożeniu 2 wniosków do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza z realizacją w 2027 rok 
i koordynacja w zbieraniu głosów na 2 projekty w łącznej kwocie 480 000,00 zł.

· Pomoc w składaniu wniosku o dotacje do ARiMR - KGW w Dynaku.

9) Wsparcie merytoryczne dla organizacji w sporządzeniu lub dostarczeniu ofert konkursowych/aktualizacji w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne skierowanych do Starosty Powiatu Przasnyskiego w ramach II tury wniosków. Organizacje pozyskały łącznie 11 800,00 zł: 

· OSP w Lipie,

· OSP w Olszewce,

· Jednorożec robi co może,

· Stowarzyszenie Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej.

10) Pomoc w rozliczeniu ofert konkursowych w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne skierowanych do Starosty Powiatu Przasnyskiego:

· KGW Żelazna Prywatna,

· KGW Olszewka,

· OSP Małowidz.

11) Partnerstwo i współorganizacja wydarzenia „Parada Jednorożców” oraz organizacja stoiska GBP na wydarzeniu (30.08.2026 r.).

12) Uporządkowanie i promocja wydarzeń poprzez stworzenie terminarza ogólnodostępnych imprez/warsztatów organizowanych na terenie gminy Jednorożec w 2026 r.

13) Tworzenie i opracowanie wizualizacji i druku plakatów, zaproszeń i podziękowań w ramach organizowanych wydarzeń przez organizacje.

14) Zapewnienie widoczności finansowania przez Gminę Jednorożec, czyli dystrybucja ulotek i banerów z zapisem „Dofinansowano ze środków z budżetu Gminy Jednorożec” dla organizacji.

15) Pomoc w złożeniu wniosku do KRUS o doposażenie jednostki OSP w zestaw ratowniczy przedlekarski dla OSP Lipa.

16) Pomoc w złożeniu ofert do konkursu „Moc Małych Społeczności” dla KGW Żelazna Prywatna.

17) Ogłoszenie terminu konsultacji społecznych (21-30.09.2026 r.), opracowanie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi na 2027 r.
18) Ustalenie i koordynacja wyjazdu na Dożynki Powiatowe, wypożyczenie wieńca.

19) Pomoc w złożeniu wniosków lub konsultacja wniosku do konkursu Odporni Lokalnie:

· KGW Żelazna Prywatna,

· KGW Parciaki.

20) Wsparcie organizacji w przygotowaniu i złożeniu sprawozdań oraz ich weryfikacja formalno-merytoryczna w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w Gminie Jednorożec dla:
· OSP Małowidz,

· PZERiI Koło w Jednorożcu,

· OSP Olszewka,

· LKS „Mazowsze Jednorożec”.

39. W zakresie czytelnictwa. kultury. promocji oraz pozostałej działalności GBP:

1) W okresie od 13 czerwca do 18 września w: 

· Gminnej Bibliotece Publicznej w Jednorożcu, wypożyczono 1937 książek, zanotowano 1030 wizyt w bibliotece.

· Filii biblioteki w Olszewce wypożyczono 102 książki, zanotowano 274 wizyty w bibliotece.

· Filii biblioteki w Parciakach wypożyczono 41 książek, zanotowano 63 wizyty w bibliotece.

2) Z budżetu biblioteki w ramach wkładu własnego do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zakupiono nowości wydawnicze i wprowadzono do księgozbioru:

· GBP w Jednorożcu 146 sztuk książek (dodatkowo 1 audiobook),

3) Z dotacji Biblioteki Narodowej z programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” zakupiono:

· GBP w Jednorożcu 51 książek.

4) Przyjęcie i wprowadzenie do księgozbioru książek w postaci darów od czytelników: 

· GBP w Jednorożcu 96 sztuk,

· w filii w Olszewce 41 sztuk,

· w filii w Parciakach 21 sztuk.

5) Wyselekcjonowanie i ubytkowanie księgozbioru: 
· GBP w Jednorożcu – 17 sztuk
6) Organizacja i opieka podczas wyjazdu 18 seniorów z Gminy Jednorożec na zwiedzanie Nowogrodu i tamtejszego Skansenu (17.06.2026 r.)

7) Organizacja bezpłatnych warsztatów z okazji Dnia Taty, w których wzięło udział łącznie 70 dzieci na:

· świetlicy szkolnej w Olszewce (17.06.2026 r.) 

· świetlicy wiejskiej w Małowidzu (17.06.2026 r.) 

· świetlicy wiejskiej w Ulatowie – Pogorzeli (19.06.2026 r.) 

· świetlicy wiejskiej w Olszewce (22.06.2026 r.) 

· świetlicy wiejskiej w Jednorożcu (23.06.2026 r.) 

8) Organizacja i opieka podczas wyjazdu 30 osób z Gminy Jednorożec do Warszawskiej Opery Kameralnej (19.06.2026 r.)

9) Organizacja, koordynacja i rozliczenie Festynu „Dzień Jednorożca” (27.06.2026 r.)

10) Kontynuacja akcji „Książka za Książkę” w placówce GBP w Jednorożcu. 

11) Zwiększenie dostępności, czyli kontynuacja akcji „SOBOTY z BIBLIOTEKĄ” – w 2026 r. GBP 
w Jednorożcu będzie otwarta w 26 sobót.
12) Organizacja kącika wymiany maskotek dla dzieci przy wejściu do biblioteki (akcja cykliczna)
13) Przeprowadzenie cyklu 4 spotkań w ramach szkoleń cyfrowych dla Seniorów z Gminy Jednorożec: "Włączamy Cyfrowo Mazowsze – szkolenia dla osób w wieku 55 plus" Inwestycja C2.1.3 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)”. (30.06.2026 r., 01.07.2026 r., 07.07.2026 r., 07.07.2026 r.)

14) Kontynuacja programu „Mała książka wielki człowiek” w bibliotece głównej i filiach: dystrybucja wyprawek czytelniczych, zakładanie kart nowym czytelnikom, wydawanie dyplomów. Zakwalifikowanie się do bezpłatnych warsztatów czytelniczych „Mała książka 
w drodze” przeprowadzonych w ramach udział w programie przez Instytut Książki – realizacja na jesieni.
15) Organizacja i opieka podczas wyjazdów w dniach 03.07.2026 r. oraz 18.09.2026 r. do Warszawy na spektakle pt. „Cztery Pory Roku z Teatrem Obrzędowym” w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Łącznie wyjechało 38 osób.

16) Rozpoczęcie cyklu szkoleń z podnoszenia umiejętności cyfrowych pracowników GBP dzięki dotacji 31 680,00 zł z Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Prowadzenie dokumentacji, składanie wniosków, koordynacja (sierpień - wrzesień 2026 r.).

17)  Organizacja i pomoc w koordynacji oraz promocji 4 spotkań edukacyjnych, z których skorzystał 52 osoby, w ramach „Pakietów Edukacyjnych” dla Mazowieckich Seniorów pt.: 

· „Apteka z parapetu” w Olszewce 03.08.2026 r. 

· „Terapie naturalne w walce o sprawność stawów – jak uniknąć bólu i niesprawności” 
w Żelaznej Rządowej 12.08.2026 r.

· „Drogowskazy szczęścia! Jak dbać o dobrostan psychiczny i równowagę emocjonalną” 
w Ulatowie – Pogorzeli 18.08.2026 r. 

· „Gitara cygańska” w Jednorożcu - 18.08.2026 r. 

18) Organizacja, koordynacja oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży podczas cyklu wyjazdów edukacyjno-rekreacyjnych w ramach akcji „Wakacje z Gminą Jednorożec 2026”. 
W okresie letnim zorganizowano łącznie 11 wyjazdów, podczas których zakupiono 215 biletów wstępu (darmowy transport dla uczestników zapewniono we współpracy z Wójtem Gminy Jednorożec):

· Płock – Ogród Zoologiczny i Muzeum (3 wyjazdy: 15.07.2026 r., 10.08.2026 r., 
12.08.2026 r.): zwiedzanie ZOO, udział w zabawie edukacyjnej „Muzealne podchody” oraz przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych pod nazwą „Zwierzęca Rewia Mody”,
· Chorzele – Sala Zabaw „Hula-Hoop” (3 wyjazdy: 21.07.2026 r., 22.07.2026 r., 24.07.2026 r.): zajęcia rekreacyjno-ruchowe rozwijające sprawność fizyczną dzieci,
· Sypniewo – Park Rozrywki „Capitol Fun Park” (3 wyjazdy: 11.08.2026 r., 13.08.2026 r., 14.08.2026 r.): aktywność na trampolinach i parku linowym, połączona z posiłkiem oraz warsztatami plastyczno-kreatywnymi z ozdabiania drewnianych szkatułek,
· Ostrołęka – Kino „Jantar” oraz Komenda Miejska Policji (2 wyjazdy: 19.08.2026 r., 20.08.2026 r.): seanse filmowe (m.in. bajka „Psi Patrol”) oraz wizyta profilaktyczno-edukacyjna w Komendzie Miejskiej Policji, podczas której dzieci poznały specyfikę pracy policjantów i zasady bezpieczeństwa. 
19) Zapewnienie dzieciom opieki i zajęć w czasie wolnym w świetlicach wiejskich w:

· Jednorożcu 1 raz w tygodniu, 

· Małowidzu 3 razy w tygodniu,

· Olszewce 2 razy w tygodniu,

· Żelaznej Rządowej 1 raz w tygodniu,

· Ulatowie-Pogorzeli 2 razy w tygodniu.

20) Organizacja konkursu „Pokaż swój talent” w celu wyłonienia osób do prezentacji podczas Dożynek Gminnych w Parciakach.

21) Współorganizacja „Otwartego Spotkania Śpiewaczego” dla wszystkich chętnych, którzy chcą poznać pieśni kurpiowskie z Puszczy Zielonej (02.08.2026 r.).

22) Udział w projekcie «eFajfy» (inicjatywa Ministerstwa Cyfryzacji oraz NASK - Państwowego Instytutu Badawczego. Jego celem jest pomoc seniorom w nauce korzystania z nowych technologii. Uczestniczyło 10 seniorów (07.08.2026 r.).

23) Organizacja, koordynacja i rozliczenie Dożynek Gminno-Parafialnych w Parciakach (23.08.2026 r.)
24) Opracowanie i opublikowanie wyników ankiety przeprowadzonej wśród gości odwiedzających stoisko GBP podczas Dożynek w Parciakach (26.08.2026 r.)

25) Organizacja i opieka podczas wyjazdu 18 seniorów z Gminy Jednorożec na zwiedzanie Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle oraz kibicowanie kandydatkom z Gminy Jednorożec podczas wyborów Kurpiowskiej Miss Senior (29.08.2026 r.)

26) Sukces w konkursie Kurpiowska Miss Senior 2026 (29.08.2026 r.): zdobycie tytułu Kurpiowskiej Miss Senior 2026 oraz tytułu Miss Tradycji przez mieszkanki naszej Gminy (kandydatki zgłoszone przez GBP).
27) Organizacja wolontariatu w GBP dla osoby z niepełnosprawnością z gminy Jednorożec. 

28) Promocja czytelnictwa i zachęcanie do korzystania z oferty biblioteki:

· Wśród dorosłych: organizacja „słoika nowości” - propozycje zakupu książek,

· Wśród dzieci: organizacja Dnia Kropki – udział w warsztatach 3 klas ze Szkoły Podstawowej w Jednorożcu Ia, Ib, Ic, czytanie bajki, zajęcia manualne, ożywianie kolorowanek; udział wzięło 68 uczniów (15.09.2026 r.),

· wśród młodzieży – założenie profilu GBP na Instagramie w celu promocji czytelnictwa wśród nastolatków,

· Wśród dzieci: organizacja Dnia Gier w Filii Biblioteki w Parciakach. Udział wzięło 20 osób (17.09.2026 r.).

29) Organizacja Narodowego Czytania (dystrybucja tekstów, koordynacja zapisów, przygotowanie scenografii i kącika kawowego). Uczestniczyło 28 osób (04.09.2026 r.). 

30) Pozyskanie dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 
2 000,00 zł. 

31) Utrzymywanie stałego kontaktu z InfoPrzasnysz – promocja gminy.

32) Redagowanie treści do Głosu Gminy Jednorożec, pomoc w dystrybucji gminnego kwartalnika.

33) Dystrybucja bezpłatnych kodów do platformy Empik GO w celu dostępu do ebooków 
i audiobooków dla mieszkańców (poszerzenie oferty czytelniczej o możliwość wypożyczania specjalnych CZYTNIKÓW do ebooków i audiobooków od 15.08.2026 r.). 

34) Podpisanie porozumienia i koordynacja działań w ramach ogólnopolskiego programu „Efekt Chopina”: pozyskanie projektu w konkurencyjnym naborze (zakwalifikowano tylko 146 z 421 wniosków) oraz organizacja we wrześniu 2026 r. dwóch bezpłatnych koncertów edukacyjnych we współpracy z ZPO w Jednorożcu 

35) Wprowadzenie procedur i prowadzenie Centralnego Rejestru Umów.

36) Zgłoszenie kandydatury osoby z naszej gminy do konkursu „Mazowiecki Senior Roku” 
w kategorii „Aktywna Seniorka” oraz pomoc w zgłoszeniu GBP do konkursu Mazowiecki Senior Roku w kategorii „Przyjaciel Seniorów”.

37) Zgłoszenie Gminy Jednorożec do współpracy partnerskiej z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy organizacji „MAZOpikniku” w 2027 roku.

40. W zakresie pomocy społecznej:

1) W zakresie działalności Klubu "Senior+" z siedzibą w Jednorożcu przy ul. Odrodzenia 6:

a) W ramach zajęć aktywności ruchowej prowadzone były ćwiczenia ogólnorozwojowe, aerobowe, ćwiczenia równoważne i koordynacyjne, ćwiczenia wzmacniające, oddechowe oraz ćwiczenia na przyrządach stacjonarnych (rowerek, orbitrek, wioślarz, bieżnia, step, mata masująca, drążki, duża piłka rehabilitacyjna). Prowadzone były również ćwiczenia redukujące stres i napięcie mięśniowe przy muzyce relaksacyjnej. Seniorzy systematycznie pracują nad poprawą ogólnej kondycji fizycznej i sprawności mięśniowej, poprawą wydolności oddechowej, wzmacnianiem postawy ciała i równowagi, wzmacnianiem mięśni kręgosłupa oraz poprawą zakresu ruchu w stawach. Kontynuowano formę rekreacji - Nordic walking. Były marsze do lasu, spacery ulicami Jednorożca, obcowanie z przyrodą, wypoczynek i relaks.

b) W ramach zajęć muzycznych uczestnicy ćwiczyli wspólne śpiewanie piosenek regionalnych, biesiadnych, ludowych, a także religijnych i okolicznościowych. Nauka nowych utworów tekstów i linii melodycznych pod kierunkiem instruktora przy akompaniamencie akordeonu. Prowadzone były ćwiczenia przygotowujące i oddechowe, rozgrzewki głosowe, rozśpiewki, trening wokalny i śpiew integracyjny. Seniorzy ćwiczyli śpiew repertuaru wybranego na Dzień Jednorożca, Festyn Rodzinny w Ulatowo-Pogorzeli, Dożynki Gminno-Parafialne w Parciakach oraz Paradzie Jednorożców.

c) W ramach zajęć kulinarnych odbyły się warsztaty – pieczenie ciasta dyniowego oraz deserków jogurtowo owocowych oraz przygotowanie sałatki wiosennej – Seniorzy przygotowali poczęstunek na spotkanie grillowe. Odbył się warsztat kulinarny z cukinią 
w roli głównej, przygotowano dania z cukinii – leczo i zapiekanka. Przeprowadzono warsztat kulinarny - Ciasto kakaowe z jabłkiem z klubowego ogrodu. Seniorzy doskonalili umiejętność wspólnego działania i dobrej, skutecznej współpracy. Wzbogacono klubowy przepiśnik.

d) W ramach zajęć terapii zajęciowej odbyły się zajęcia krawieckie, krojenie tkaniny, pomiary, przygotowanie maszyny do szycia, prasowanie, zaprojektowanie nadruku logo – wykonano Klubowe chusty. Była przeprowadzona akcja - poprawki krawieckie, klubowicze mogli wspólnie wykonać drobne poprawki odzieżowe. W ramach zajęć rękodzielniczych w Klubie poznano i doskonalono technikę decoupage - technika zdobnicza serwetkowa. Wykonano dekoracyjne wieszaki w na klucze na bazie ze sklejki. Przygotowano strój Jednorożca 
na udział w Paradzie Jednorożców - wykonano projekt, zebrano materiały typu karton, styropian, krepinę sznurek i zmontowano strój. W ramach zajęć hortiterapii były prowadzone prace porządkowe na terenie Klubu, pielenie, dbałość o rośliny ogrodowe, cięcie roślin, czyszczenie chodników, przygotowanie podłoża do nasadzeń traw ozdobnych 
i hortensji, iglaków oraz krzewów owocowych. Dbano o estetykę terenu.

e) W ramach spotkań aktywizujących społecznie:
· w Klubie Senior + w Jednorożcu 8 lipca 2026r było spotkanie integracyjne w namiocie - GRILL na świeżym powietrzu 

· W dniach 2-3.09.2026 odbyła się wycieczka krajoznawcza do Wrocławia

· Na obchody Dnia Jednorożca było wystawione stoisko z rękodziełem z Klubu Senior + 
w Jednorożcu oraz zaprezentowano na scenie występ muzyczny.

· Udział Seniorów w Narodowym Czytaniu zorganizowanym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jednorożcu.

· Prowadzono w Klubie przygotowania do spotkania międzypokoleniowego z licealistami w szkole dotyczące wspomnień przodków z okresu wojennego.

· W Klubie odbywały się próby przedstawienia "Mały Książe" na podstawie scenariusza opracowanego przez seniorów. Czytanie tekstu z podziałem na role, ustalenie scenografii, elementów kostiumowych, dekoracji i rekwizytów. Seniorzy poprzez ćwiczenie ról wzmacniali pamięć i koncentrację, pobudzali własną aktywność twórczą.

f) W ramach zajęć profilaktyczno- edukacyjnych seniorzy brali udział w szkoleniu cyfrowym zorganizowanym w GBP w Jednorożcu. 

g) W ramach zajęć klubowych prowadzone były różne gry pamięciowe, gry planszowe, stolikowe: Chińczyk, Monopoly, karty, warcaby, scrabble i krzyżówki, gra "Państwa- miasta" na wesoło. Rozgrywki prowadzono w grupach.

2) Świadczenia z pomocy społecznej:         

a) przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 38 osób w kwocie 117 767,06 zł (3 okresy zasiłkowe), ponadto za 26 osób opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 
7 862,59 zł,

b) przyznano zasiłek celowy dla 3 rodzin na dofinansowanie do zakupu wyrobu medycznego, dofinansowanie do kosztów leczenia, dofinansowanie do opłaty za energię elektryczną 
w łącznej wysokości 650,00 zł,
c) udzielono schronienia 1 osobie bezdomnej i opłacono koszty pobytu w schronisku 
w kwocie 4030,00 zł,

d) zorganizowano i świadczono specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 6 osób z zaburzeniami psychicznymi,

e) zorganizowano i świadczono usługi opiekuńcze dla 16 osób w podeszłym wieku, schorowanych, w tym 12 osoby objęte są wsparciem w ramach Programu Opieka 75+,

f) w Domach Pomocy Społecznej przebywało 7 mieszkańców naszej gminy, za których ponosimy częściową odpłatność w wysokości 77 639,27 zł,

g) w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 opłacono posiłki dla 278 dzieci w szkołach, przedszkolach i punktach przedszkolnych na łączną kwotę 19043,40 zł, od września 2026 r. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie opłacał dożywianie dla 247 dzieci, przyznano zasiłek celowy na zakup żywności dla 3 rodzin w łącznej wysokości 500,00 zł, przyznano świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w związku z brakiem możliwości zapewnienia posiłku w dni wolne od nauki (z programu „Posiłek w szkole i w domu") dla 66 rodzin w łącznej wysokości 21 450,00 zł oraz opłacono koszty wyżywienia w schronisku dla osób bezdomnych za 1 osoby w wysokości  930,00 zł,

h) wsparciem asystenta rodziny objętych jest 10 rodzin, w tym 28 dzieci,

i) w pieczy zastępczej przebywa 10 dzieci, za które ponosimy częściową odpłatność 
z kosztami koordynatora i kosztami utrzymania domu w zawodowej rodzinie zastępczej 
w łącznej kwocie 51 961,44 zł oraz 1 dziecko umieszczone w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej za które wydatki wyniosły 8 350,17 zł, 

j) w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2026 usługami asystencji osobistej objętych było 
38 osób –środki na koszty realizacji programu pozyskano z Funduszu Solidarnościowego. 

3) Karta Dużej Rodziny

Przyjęto i zrealizowano 5 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

4) Program "CZYSTE POWIETRZE"

W ramach programu rozpatrzono 9 żądań wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego 
i wydano 11 zaświadczeń.

5) Świadczenia rodzinne

 Przyznano i wypłacono: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 154 rodzin na kwotę 151.284,64 zł (1.273 świadczeń), jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka dla 5 osób na kwotę 5.000,00 zł, zasiłek pielęgnacyjny dla 164 osób na kwotę 113.747,68 zł, świadczenie pielęgnacyjne dla 73 osób na kwotę 778.483,00 zł, świadczenie rodzicielskie dla 9 osób 
na kwotę 21.214,20 zł. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od 48 osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 123.638,94zł oraz składki  
na ubezpieczenie zdrowotne od 30 osób na kwotę 26.207,64 zł.

6) Pomoc materialna dla uczniów


Złożono 103 wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2026/2027.

7) Świadczenia  funduszu alimentacyjnego

Przyznano i wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 34 rodzin na kwotę
   
90.154,98 zł. 

8) Pozyskiwanie środków zewnętrznych:
a) Podpisano umowę Nr 3/MII/2026/ASY z dnia 4 sierpnia 2026 r. w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI SENIORZY – ASY” na lata 2026–2030 (Priorytet V. Rozwój dziennych form wsparcia) edycja 2026 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania ośrodka wsparcia Klubu „Aktywny Senior” kwota dotacji z budżetu państwa wynosi 67 680,00 zł.

b) Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, środki 
z dotacji celowej – Umowa nr WRPS-VI.946.1.188.2026 z dnia 9 marca 2026 r. aneksowana 31 sierpnia 2026 r. z kwoty 130 204,00 zł na 173 174,00 zł. Kwota ta może ulec podwyższeniu jednak nie więcej niż 80% ogólnego kosztu realizacji zadania w 2026 r. tj. 267 921,00 zł.

 Wójt Gminy Jednorożec

  /-/ Krzysztof Nizielski

Sporządziła na podstawie danych stanowiskowych: 
Sekretarz Gminy - Lilla Zabielska
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